Отчёт о деятельности (по исполнению тарифной сметы и инвестиционной программы)

субъекта естественной монополии

по предоставлению регулируемых услуг по передаче и распределению электрической энергии

АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» с обоснованиями

за 2019 год

2 июня 2020 г.

|  | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» является энергопередающей организацией, предметом деятельности которой является передача и распределение электроэнергии по электрическим сетям. Предприятие обслуживает электрические сети напряжением 0,4-110 кВ протяжённостью 13,2 тыс. км, зона обслуживания – 45 тыс. км2. Передача и распределение электроэнергии осуществляется в адрес потребителей города Петропавловска и восьми районов Северо-Казахстанской области: Аккайынского, Есильского, Мамлютского, М. Жумабаева, Жамбылского, Кызылжарского, Тимирязевского и Шал акына. Количество присоединённых потребителей составляет 162 974, из которых 91 322 – по городу Петропавловску. В 2019 году оказывало регулируемую услугу с тарифом в размере 3,97 тенге за 1 кВт·ч без учёта НДС с 01.01.2019 г. по 31.01.2019 г., 3,95 тенге за 1 кВт·ч без учёта НДС c 01.02.2019 г. по 31.12.2019 г. Информация об исполнении инвестиционной программы Исполнение инвестиционной программы составило 1 088,07 млн тенге. Финансирование мероприятий инвестиционной программы выполнено полностью за счёт собственных средств предприятия. По направлению «энергосбережение» израсходовано 202,717 млн тенге, в том числе: на внедрение АСКУЭ – 58,722 млн тенге, произведена установка оборудования на 947 точках учёта нижнего уровня. На сумму 144,995 млн тенге выполнена реконструкция ВЛ 0,4 кВ в г. Петропавловске и в с. Явленке Есильского района общей протяженностью 29,5 км с заменой «голого» провода на провод марки СИП. Данное мероприятие направлено на повышение качества услуг и снижение производственных затрат (потери электроэнергии при её транспортировке, затраты на ремонты и устранение аварийных ситуаций). По направлению «реконструкция» на сумму 767,84 млн тенге были выполнены следующие мероприятия: замена и строительство 11,204 км кабельных линий электропередачи 0,4 кВ и 10 кВ по городу Петропавловску; замена оборудования 10/04 кВ на 5-и подстанциях 10/0,4 кВ города Петропавловска и реконструкция 4-х зданий трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ; выполнена реконструкция оборудования ПС 110/10 кВ № 3 в г. Петропавловске; выполнена замена грозотроса на ВЛ 110 кВ «Литейная-Петухово» 1, 2 цепь Мамлютского района – 22,6 км; осуществлена замена фарфоровых изоляторов на стеклянные в количестве 6 947 штук на ВЛ 110 кВ «ПТЭЦ-2-Казанка» Мамлютского района, 653 штук – на ВЛ 110 кВ «Возвышенка-Киялы» района М. Жумабаева; строительство ВЛ 110 кВ «Новомихайловка-Литейная» Мамлютского района – 22 км; изменены схемы электроснабжения ПС «Ярмы-Тяга» в р-не М. Жумабаева и на ПС «Токуши-Тяга» Аккайынского района; разработана проектно-сметная документация на реконструкцию воздушных и кабельный линий в г. Петропавловске и г. Булаево р-на М. Жумабаева, реконструкцию ПС 35/10 кВ «Рабочий посёлок» в г. Петропавловске, выполнение работ запланировано в 2020 г.; выполнена реконструкция 2-х производственных зданий в Тимирязевском районе и г. Сергеевке района Шал акына. В рамках мероприятий по «приобретению электрооборудования» предприятием освоены средства в размере 92,863 млн тенге: приобретён спецавторанспорт в виде передвижной электротехнической лаборатории для испытания и прожига кабельных линий; приобретён элегазовый выключатель «AUGUSTE» и установлен на ВЛ 10 кВ Ф-21 от ПС 110/10 кВ № 2, позволяющий облегчить эксплуатацию ВЛ 10 кВ, способствующий сокращению эксплуатационных затрат; произведена модернизация комплекса технических средств для механизации и автоматизации управленческих и инженерно-технических работ; приобретены трансформаторы ТМГ-25/10-0,4кВ (17 шт.) и ТМГ-40/10-0,4кВ (17 шт.). В рамках мероприятия по «замене электрооборудования» предприятием освоены средства в размере 23,5 млн тенге: приобретены КТПН 160 кВА (2 шт.) для замены в Есильском районе; приобретены КТПН 250 кВА (2 шт.) для замены в Есильском районе и г. Петропавловске; приобретён КТПН 400 кВА (1 шт.) для замены в г. Петропавловске. Исполнение взятых на себя инвестиционных обязательств в отчётном 2019 году позволило увеличить надёжность работы электрических сетей, обеспечить бесперебойность и качество электроснабжения, снизить уровень нормативных технических потерь электроэнергии при её транспортировке по электрическим сетям до 7,83 % при плане 7,95 % к отпуску в сети. Мероприятия, выполненные в рамках инвестиционной программы, также позволили уменьшить уровень износа основных средств с 67,1 % на начало 2019 года до 65,7 % на конец 2019 года. Информация о выполненных ремонтах В течение 2019 года АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» производился плановый ремонт электроустановок, находящихся на балансе предприятия, направленный на повышение надёжности электроснабжения потребителей. Выполнены следующие виды работ: капитальный ремонт ВЛ 35-220 кВ протяжённостью 615,63 км, ВЛ 0,4-10 кВ протяжённостью 465,05 км, 2380,5 м кабельных линий 0,4-10 кВ с заменой и установкой 372 муфт и заделок, 12 подстанций 35-110 кВ и 106 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Также проведены работы по ремонту кровли зданий ТП 10/0,4 кВ, кровли здания ОПУ ПС 110/10 кВ № 11, кровли здания ОПУ ПС 110/10 кВ № 5, устройства водоснабжения здания конторы Соколовской ремонтно-производственной базы, ремонт производственных зданий и мастерских участков, ремонт специализированного автотранспорта, восстановление асфальтового покрытия после ремонта кабельных линий. Всего по капитальному и текущему ремонтам исполнение составило 396,404 млн тенге при плане 400,390 млн тенге. Информация об объёмах предоставленных регулируемых услуг По итогам работы акционерного общества за 2019 год объём услуг по передаче и распределению электрической энергии составил 1 253,3 млн кВт·ч, что на 43,5 млн кВт·ч (или на 3,35 %) меньше, чем утверждено в тарифной смете. Причиной снижения послужило уменьшение фактических объёмов транспортировки потребителям от объёмов, заявленных в договорах намерения при утверждении тарифа. В сравнении с 2018 годом объём транспортировки электроэнергии снизился на 23 млн кВт·ч (или на 1,8 %). Услуги по передаче и распределению электроэнергии в отчётном году оказаны в объёме согласно потребности пользователей электроэнергии. Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг В целях улучшения качества работы с потребителями, а также для сокращения сроков рассмотрения обращений потребителей функционирует Центр обслуживания потребителей, специалисты которого проводят консультационную и разъяснительную работу. Сроки рассмотрения обращений потребителей для получения технических условий чётко регламентированы, установлен прозрачный порядок присоединений потребителей к электрическим сетям ЭПО. В Центре обслуживания потребителей также осуществляется приём оплаты за услуги по подключению, программированию приборов учёта электроэнергии. В 2019 году АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» завершила работы по внедрению Web-сервиса, который позволяет потребителям в онлайн-режиме подавать заявления на получение ТУ, их аннулирование и продление, а также отслеживать их рассмотрение и получать готовые документы. Ожидаемый положительный эффект – это снижение количества контактов потребителя с сотрудниками электросетевой компании. В то же время дистанционная форма получения технических условий – это всего лишь альтернатива очной форме получения услуги. Но так как не все потребители имеют возможность воспользоваться web-сервисом, к примеру, из-за отсутствия интернета или ЭЦП, традиционный формат получения услуги будет существовать наравне с инновационным. В соответствии с Правилами пользования электрической энергией с декабря 2016 года разработана и размещена на корпоративном сайте компании карта мощностей г. Петропавловска, которая позволяет потребителям в онлайн-режиме получать информацию о загруженности подстанций АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания». Также в течение 2019 года акционерное общество неоднократно проводило работу по адресной рассылке извещений потребителям г. Петропавловска и СКО с предупреждением о возможных мошеннических действиях в их отношении по вопросам оформления и выдачи технических условий. Основные финансово-экономические показатели деятельности Доход от передачи и распределения электрической энергии за 2019 год составил 4 953,0 млн тенге. Затраты предприятия по регулируемой деятельности в отчётном году составили 5 036,3 млн тенге, в том числе: производственная себестоимость – 4 366,9 млн тенге, административные расходы – 669,4 млн тенге. Убыток от основной деятельности до налогообложения по предварительным итогам (до проведения аудита) получен в размере 105,1 млн тенге, с учётом иных видов деятельности после налогообложения предприятием получен убыток в размере 165,1 млн тенге. Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии с учётом корректировки (данные предоставлены предварительные, до финального аудита) № п/п Наименование показателей Ед. изм. Предусмотрено в утверждённой тарифной смете Фактически сложив- шиеся показатели тарифной сметы Отклонение, % Причины отклонения I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч. тыс. тенге 4 397 041 4 304 333 -2,11 1 Материальные затраты, всего, в том числе: -//- 987 298 956 467 -3,12 1.1 сырьё и материалы -//- 117 184,0 126 517,9 7,97 Превышение затрат на 9 334 тыс. тенге (или на 7,97 %) за счёт проведения аварийно-восстановительных работ на производственных объектах предприятия. 1.2 ГСМ -//- 16 838,0 16 142,5 -4,13 Экономия затрат на 696 тыс. тенге (или на 4,1 %) за счёт закупаемого ГСМ по цене ниже рыночной. 1.3 энергия на хозяйственные нужды -//- 121 245,4 116 575,3 -3,85 Экономия затрат на 4 670,1 тыс. тенге (или на 3,9 %) в связи с выполнением мероприятий по энергосбережению, в том числе: замена ламп накаливания компактными люминесцентными, установка терморегуляторов на радиаторах систем отопления. 1.4 стоимость нормативных технических потерь эл. энергии -//- 732 030 697 227 -4,75 Экономия в размере 34 804 тыс. тенге (или 4,8 % от плана) образовалась по следующим причинам: 1) выполнение организационно-технических мероприятий согласно разработанному плану по энергосбережению на 2019 г.; 2) уменьшение объемов передачи электроэнергии на 43 528 тыс. кВт·ч. Электроэнергия на потери в натурал. выраж. тыс. кВт·ч 112 003 106 439 -4,97 тариф тенге/кВт·ч 6,54 6,55 0,22 | 2 Покупка услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки тыс. тенге 139 858 139 858 0,00 3 Расходы на оплату труда, всего, в том числе: тыс. тенге 1 463 668 1 392 305 -4,88 3.1 заработная плата производственного персонала -//- 1 329 833 1 264 838 -4,89 Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала. 3.2 социальный налог и обязательное социальное страхование -//- 113 701 108 144 -4,89 Начисление соответственно заработной плате. 3.3. обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) -//- 19 447,5 18 673 -3,98 Согласно закону РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года. 3.4. обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) -//- 686,8 697,2 1,52 | Согласно требованиям законодательства ОППВ, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд. 4 Амортизация -//- 814 302 843 616 3,60 Превышение затрат на 29 313 тыс. тенге (или на 3,6 % от плана) за счёт ввода основных средств в 2017 г. в большем объёме, чем предусмотрено инвестпрограммой. Увеличение объёмов инвестпрограммы в 2017 г. связано с выполнением законодательных требований по направлению 50 % экономии, сложившейся в 2016 г. по затратам в рамках статьи «Стоимость нормативных технических потерь эл. энергии», на увеличение производственных активов предприятия. 5 Ремонт, всего, в том числе: -//- 400 390 396 404 -1,00 Экономия затрат по статье «Ремонты» на 3 986 тыс. тенге (или на 1 %) сложилась в результате оптимизации работ по ремонту линий электропередачи 10-0,4 кВ и оборудования ТП, КТП 10/0,4 кВ (изменение схем, экономичное распределение режима работы оборудования), а также приобретения запчастей на ремонт автотранспорта по цене ниже, чем было запланировано. 5.1 - капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОФ -//- 389 908 386 039 -0,99 5.2 - текущий ремонт -//- 10 482 10 365 -1,12 6 Прочие затраты -//- 591 525 575 637 -2,69 6.1 Услуги связи -//- 6 089,6 5 946,7 -2,35 | Экономия в размере 143 тыс. тенге (или 2,4 % от плана) образовалась за счёт корпоративной сотовой связи (Kcell). 6.2 Услуги гослаборатории по поверке приборов учёта -//- 5 886,4 5 886,4 0,00 6.3 Вывоз мусора и спиленных под энергооборудованием деревьев -//- 1 283,7 1 375,1 7,12 Превышение затрат на 91 тыс. тенге (или на 7,1 %) по следующим причинам: увеличение количества вывозимых контейнеров в результате уборки территории предприятия согласно экологическим требованиям; увеличение количества вывозимых веток, спиленных вдоль просек воздушных линий. 6.4 Услуги по дератизации -//- 375,2 375,2 0,00 6.5 Услуги тяговых ПС по передаче электроэнергии -//- 4 885,1 4 872,4 -0,26 Экономия затрат на 13 тыс. тенге (или на 0,3 %) связана с уменьшением объёма передачи эл. энергии тяговыми подстанциями ЮУЖД на 23 тыс. кВт·ч. 6.6 Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей -//- 13 212,0 13 212,0 0,00 6.7 Страхование транспорта -//- 898,1 898,1 0,00 6.8 Услуги пожарной охраны и сигнализации -//- 1 885,8 1 885,8 0,00 6.9 Услуги по тех. осмотру и диагностике автотранспорта -//- 106,5 106,5 0,00 6.10 Услуги по утилизации токсичных отходов -//- 146,5 273,7 86,78 Превышение затрат на 127 тыс. тенге (или на 86,8 %) связано с увеличением количества отработанных опасных отходов. Выполнена дополнительная утилизация грунта, загрязнённого нефтепродуктами, ламп ртутьсодержащих, ветоши промасленной, тары из-под ЛКМ, масляных фильтров, отработанных шин, масел, сорбентов и резиновых прокладок трансформаторов согласно экологическому законодательству РК. 6.11 Услуги гидрометцентра -//- 175,2 169,4 -3,36 Экономия затрат на 6 тыс. тенге (или на 3,4 %) за счёт отсутствия затрат по гидрометеорологической информаци, а именно – гололёдно-изморозевое обледенение за сутки и штормовые явления по данным одного пункта наблюдения в связи с отсутствием необходимости. 6.12 Услуги водоснабжения и канализации -//- 1 723,9 1 874,0 8,70 Превышение затрат на 150 тыс. тенге (или на 8,7 % от плана) согласно фактическому водопотреблению в соответствии с производственными нуждами предприятия и действующими тарифами на услуги. 6.13 Услуги специального автотранспорта -//- 466 817 445 671 -4,53 Экономия затрат на 21 146 тыс. тенге (или на 4,5 %) в связи с оптимизацией использования стороннего транспорта. 6.14 Услуги ТОО «Кокшетау- Энерго» по транспортировке электроэнергии -//- 45,5 185,2 306,67 Превышение затрат на 140 тыс. тенге (или на 306,7 % от плана) за счёт увеличения объёмов передачи электроэнергии на 24,2 тыс. кВт·ч по сетям ТОО «Кокшетау-Энерго» в связи с производственной необходимостью. 6.15 Услуги охранных предприятий -//- 15 823,8 15 823,8 0,00 6.16 Командировочные расходы -//- 13 746,0 18 085,5 31,57 Превышение затрат на 4 340 тыс. тенге (или на 31,6 %) в связи с увеличением суммы суточных расходов, а также за счёт количества командировок в города республиканского значения согласно производственной необходимости. 6.17 Подготовка кадров -//- 4 575,8 4 568,2 -0,17 Уменьшение затрат на 8 тыс. тенге (или на 0,2 %) за счёт экономии расходов на съём жилого помещения (подготовка кадров). 6.18 Расходы на охрану труда -//- 40 409,5 41 055,3 1,60 Превышение затрат на 645,8 тыс. тенге (или на 1,6 %) за счёт спецодежды согласно выдаче по срокам носки, а так же в связи с удорожанием ТМЦ. 6.19 Услуги по балансировке электрической энергии -//- 8 553,0 8 048,9 -5,89 Экономия затрат на 504 тыс. тенге (или на 5,9 % от плана) в связи с уменьшением объёма покупки электроэнергии на возмещение нормативных технических потерь. 6.20 Услуги интернета -//- 1 988,3 1 988,3 0,00 6.21 Канцелярские, почтовые расходы -//- 2 898,2 3 334,7 15,06 Превышение затрат на 437 тыс. тенге (или на 15,1 % от плана) в связи с увеличением количества использования офисной бумаги, а также за счёт роста стоимости канцелярских товаров. II Расходы периода, всего тыс. тенге 464 778,8 474 257,4 2,04 7 Общие и административные расходы, всего, в том числе: -//- 464 778,8 474 257,4 2,04 7.1 Заработная плата административного персонала -//- 155 092 150 272 -3,11 Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала. 7.2 Социальный налог и обязательное социальное страхование -//- 13 260 12 848 -3,11 Начисление соответственно заработной плате. 7.3 Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) -//- 2 032 2 040 0,37 Согласно закону РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года. 7.4 Налоги -//- 166 330 167 158 0,50 7.5 Амортизация -//- 29 897 30 397 1,67 7.6 Прочие расходы -//- 98 168 111 543 13,62 7.6.1 Командировочные (лимит. статья) -//- 1 450,6 1 516,3 4,53 Превышение затрат на 66 тыс. тенге (или на 4,5 %) в связи с увеличением суммы суточных расходов. 7.6.2 Затраты на периодическую печать (лимит. статья) -//- 503,4 503,4 0,00 7.6.3 Энергия на хозяйственные нужды -//- 4 695,4 4 507,3 -4,00 Экономия затрат на 188 тыс. тенге (или на 4,0 %) согласно фактическим объёмам потребления энергии по показаниям приборов учёта т/э, э/э и действующим тарифам на услуги. 7.6.4 Подготовка кадров (лимит. статья) -//- 39,9 59,2 48,37 Превышение затрат от плана составляет 19,3 тыс. тенге (или 48,4 %) за счёт увеличения расходов на съём жилого помещения (подготовка кадров). 7.6.5 Содержание технических средств управления (комп. техника) -//- 1 847,0 1 794,1 -2,86 Экономия затрат на 53 тыс. тенге (на 2,9 %) за счёт меньшего количества приобретённых расходных материалов из-за нестабильности курса. 7.6.6 Канцелярские, почтовые расходы и тех. документация -//- 3 769,1 3 722,3 -1,24 Экономия затрат на 47 тыс. тенге (или на 1,2 % от плана) в связи с уменьшением количества использования офисной бумаги. 7.6.7 Услуги связи (лимит. статья) -//- 4 772,3 4 866,5 1,97 Увеличение затрат на сумму 94 тыс. тенге (или 2,0 % от плана) за счёт сотовой связи для АСКУЭ (Кар-Тел). 7.6.8 Услуги аудиторов (лимит статья) -//- 13 580,0 13 580,0 0,00 7.6.9 Услуги банка -//- 3 782,0 11 100,7 193,51 Превышение затрат на 7 319 тыс. тенге (или 193,5 %) согласно фактическим суммам произведённых платежей и действующих тарифов на услуги банков. 7.6.10 Услуги пожарной охраны и сигнализации -//- 70 70 0,00 7.6.11 Услуги нотариальные и таможенные -//- 37,0 47,1 27,31 Превышение затрат на 10 тыс. тенге (или 27,3 %) в связи с увеличением стоимости и количества оказываемых нотариальных услуг 7.6.12 Услуги интернет ( ADSL ) (лимит. статья) -//- 269,6 269,6 0,00 7.6.13 Услуги полиграфические -//- 629,5 940,1 49,35 В связи с производственной необходимостью затраты выросли на 311 тыс. тенге (или на 49,4 %) за счёт увеличения количества полиграфической продукции (изготовление этикеток, информационных стендов, карты). 7.6.14 Услуги СМИ по размещению объявлений производственного характера -//- 1 183,8 1 138,9 -3,79 Уменьшение затрат на 45 тыс. тенге (или 3,8 %) согласно производственной необходимости. 7.6.15 Вывоз мусора -//- 75,9 75,5 -0,42 7.6.16 Услуги по дератизации -//- 14,6 14,6 0,00 7.6.17 Услуги водоснабжения и канализации -//- 200,8 231,2 15,16 Превышение затрат на 31 тыс. тенге (или 15,2 %) согласно фактическому водопотреблению в соответствии с производственными нуждами предприятия и действующими тарифами на услуги. 7.6.18 Услуги по изготовлению технических паспортов, по регистрации объектов недвижимости, по регистрации договоров на аренду земли -//- 27 062,1 26 721,4 -1,26 Экономия затрат на 340 тыс. тенге (или 1,3 %) за счёт уменьшения количества регистрации объектов недвижимости по причине производственной необходимости. 7.6.19 Услуги стороннего автотранспорта -//- 31 252 37 419 19,73 Превышение затрат на 6 167 тыс. тенге (или 19,7 %) связано с отсутствием у предприятия собственного автотранспорта в необходимом количестве и использованием услуг стороннего транспорта, стоимость услуг которого превышает план в тарифной смете. 7.6.20 Обязательное экологическое страхование -//- 1 217,2 1 217,2 0,00 7.6.21 Услуги экологии -//- 750,0 750,0 0,00 7.6.22 Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей -//- 721,4 721,4 0,00 7.6.23 Услуги по утилизации оргтехники -//- 27,9 29,0 4,00 Увеличение затрат на сумму 1 тыс. тенге (или 4,0 % от плана) за счёт количества утилизированной оргтехники. 7.6.24 Расходы на охрану труда -//- 216,5 247,8 14,42 Увеличение затрат по охране труда на 31,2 тыс. тенге (или на 14,4 %) за счёт: 1) фактического кол-ва человек, прошедших мед. осмотр; 2) спецпитания согласно фактически отработанным дням во вредных условиях труда. 8 Расходы на выплату вознаграждений по ЕБРР -//- 0,0 0,0 - III Всего затрат на предоставление услуг тыс. тенге 4 861 820 4 778 590 -1,71 Согласно производственной необходимости в вышеуказанных затратах. IV Доход (РБА*СП) тыс. тенге 258 984 174 407 -32,66 V Регулируемая база задействованных активов (РБА) тыс. тенге 4 444 010 11 771 344 164,88 VI Всего доходов тыс. тенге 5 120 804 4 952 997 -3,28 Планом предусмотрен доход от последнего утверждённого тарифа на весь объём переданной э/э, фактически применялись с 01.01.2019 г. по 31.01.2019 г. в размере 3,97 за 1 кВт·ч без учёта НДС (121 557,709 тыс. кВт·ч); с 01.02.2019 г. по 31.12.2019 г. действовал тариф в размере 3,95 тенге за 1 кВт·ч без учёта НДС (1 131 750,196 тыс. кВт·ч). VII Объём оказываемых услуг (товаров, работ) т. кВт·ч 1 296 836 1 253 308 -3,36 Уменьшение фактических объёмов услуг, предоставляемых потребителям, на 43 528 тыс. кВт·ч от объёмов, заявленных в тарифную смету. Причиной снижения послужило уменьшение фактических объёмов транспортировки потребителям от объёмов, заявленных в договорах намерения при утверждении тарифа. VIII Нормативные технические потери % 7,95 7,83 -1,54 В связи с выполнением организационно-технических мероприятий по энергосбережению, а также по причине снижения фактических объёмов передачи электроэнергии на 43 528 тыс. кВт·ч. т. кВт·ч 112 002,7 106 439,6 -4,97 IX Тариф (без НДС) тенге/ кВт·ч 3,95 3,97/3,95 - С 01.01.2019 г. по 31.01.2019 г. действовал тариф по передаче и распределению электрической энергии в размере 3,97 тенге за 1 кВт·ч без учёта НДС, утверждённый приказом РГУ «ДКРЕМиЗК МНЭ РК по СКО» от 24.11.2015 г. № 151-ОД; с 01.02.2019 г. по 31.12.2019 г. действовал тариф в размере 3,95 тенге за 1 кВт·ч без учёта НДС согласно приказу АО «СК РЭК» от 29.12.2018 г. № 748 (снижение утверждённого уровня тарифа). Согласно отчёту по исполнению статей затрат тарифной сметы за 2019 год себестоимость услуг сложилась в размере 4 304,3 млн тенге. Расходы периода в тарифной смете за 2019 год составили 474,3 млн тенге с превышением от плана на 2 %. Основные причины: увеличение затрат за счёт статей услуги банка согласно фактическим суммам произведенных платежей и действующим тарифам на услуги банков, полиграфических услуг, услуг по подготовке кадров. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Планы развития предприятия

В связи с переходом субъектов на долгосрочный период тарифообразования согласно внесённым изменениям в законодательство РК уполномоченным органом утверждён тариф по передаче и распределению электрической энергии на долгосрочный период с 01.01.2016 г. по 31.12.2020 г. согласно приказу РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по СКО» от 24 ноября 2015 года № 151-ОД «Об утверждении предельных уровней тарифов и тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. утверждён тариф на регулируемую услугу в размере 4,11 тенге за 1 кВт·ч без учёта НДС.

На 2020 г. инвестиции в реконструкцию и модернизацию основных средств АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» утверждены в объёме 1096 млн тенге. В 2020 году запланировано освоить 1 096 млн тенге и выполнить:

1.	Реконструкцию ПС 35/10 кВ «Рабочий посёлок» в г. Петропавловске (с заменой КРУН-10 с МВ 10 на ВВ 10 кВ в блочно-модульном здании);

2.	Строительство ВЛ 110 кВ «Новомихайловка-Литейная» Мамлютского района;

3.	Реконструкцию 25 км ВЛ 0,4 кВ в г. Петропавловске и области;

4.	Внедрение АСКУЭ;

5.	Приобретение трансформатора 10 000 кВА;

6.	Приобретение 2-х КТПН (250 кВА и 400 кВА);

7.	Приобретение электроизмерительных приборов;

8.	Приобретение спецавтотранспорта.

На выполнение капитальных и текущих ремонтов в тарифной смете на 2020 г. выделено 412,52 млн тенге. В 2020 году запланировано отремонтировать следующие объекты:

- 757,56 км воздушных линий 35-110 кВ;

- 398,495 км воздушных линий 0,4-10 кВ;

- 2,553 км кабельных линий электропередачи 0,4-10 кВ с заменой 361 ед. муфт и заделок;

- 14 ПС 35-110 кВ и 89 ед. ТП, РП и КТП 10/0,4 кВ, а также выполнить ремонт зданий и сооружений в городе и области.