**Отчет о деятельности ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» за 1 полугодие 2021 года**

**по предоставлению регулируемых услуг**

**по передаче и распределению тепловой энергии**

ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» является энергопередающей организацией, основным видом деятельности которой является передача и распределение тепловой энергии, поддержание в технически исправном состоянии оборудования тепловых сетей, обеспечение устойчивого теплоснабжения города Петропавловска.

Наше предприятие за 1 полугодие 2021 года осуществило транспортировку тепловой энергии порядка 72 950 абонентам бытового сектора и 2 343 абонентам промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей.

Протяженность обслуживаемых предприятием тепловых сетей составляет 230,2 км, а именно:

* Магистральных трубопроводов (Ду ≥ 300 мм) – 81,6 км
* Распределительных трубопроводов (Ду < 300 мм) – 148,6 км.

С 01.01.2021 – 31.01.2021 гг. действовал тариф 2 742,26 тенге без НДС/Гкал, согласно приказа РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области» от 25 июня 2020 года № 41-ОД «Об изменении утвержденного тарифа до истечения его срока его действия на услугу по передаче и распределению тепловой энергии товарищества с ограниченной ответственностью «Петропавловские Тепловые Сети».

С 01.02.2021 года по 31.12.2021 год действует тариф 2908,15 тенге без НДС, утвержденный приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области» от 15.12.2020 года № 114-ОД «О внесении изменений в приказ руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 24 ноября 2020 года №93-ОД «Об утверждении тарифов и тарифной сметы на регулируемую услугу по передаче и распределению тепловой энергии товариществу с ограниченной ответственностью «Петропавловские Тепловые Сети» на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.

**Основные технико-экономические показатели**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **1 полугодие 2021 года** |
| 1 | Количество обслуживаемых потребителей | тыс. ед | 72,95 |
| 2 | Количество абонентов промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей | абонент | 2 343 |
| 3 | Протяженность обслуживаемых т/сетей | км | 230,2 |
| 4 | Количество сетевых районов | шт | 2 |
| 5 | Количество перекачивающих НС | ед | 51 |
| 6 | Среднесписочная численность персонала | чел. | 253 |
| 7 | Объем передачи и распределения т/энергии | тыс. Гкал | 846,510 |
| 8 | Нормативные технические потери т/энергии | % | 16,94 |
| тыс. Гкал | 186,094 |
| 9 | Сверхнормативные потери т/энергии | % | 5,99 |
| тыс. Гкал | 65,836 |
| 10 | Доход от основной деятельности | млн. тенге | 2416,7 |
| 11 | Затраты (себестоимость, расходы периода) | млн. тенге | 2137,3 |
| 12 | Фин.результат от основной деятельности  (по предварит. данным) | млн. тенге | 279,4 |

По итогам за 1 полугодие 2021 года суммарные потери тепловой энергии составили 22,9 % или 251,93 тыс. Гкал от отпуска в сеть.

Основными причинами которых является:

- высокий уровень износа тепловых сетей (на 01.07.2021 г. – 70,73% (магистральные сети – 75,42%, распределительные сети – 61,15%, на 01.07.2020 г. – 70,35% (магистральные сети – 76,37%, распределительные сети – 60,04%), а также предельный износ вспомогательного оборудования, зданий и сооружений (на 01.07.2021 г. – 31,4%, на 01.07.2020 г. – 30,4%);

- затопление подземных теплопроводов;

- тепловые сети на балансе потребителей (частный сектор, «бесхозные», тепловые сети на балансе Акимата, в целом порядка 151,1 км), потери тепловой энергии по которым не оплачиваются (не попадают под учет около 90тыс.Гкал/ год (более 200,0 млн. тг.).

План мероприятий по снижению потерь тепловой энергии в сетях ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» на 2021-2025 гг.:

1 Реконструкция магистральных и распределительных сетей с применением предизолированного трубопровода;

2.   Восстановление изоляции на тепловых сетях;

3. Восстановление корректного начисления оплаты за потери тепловой энергии на сетях третьих лиц;

4. Принятие сетей теплоснабжения акимата г.Петропавловска и его структурных подразделений в доверительное управление;

5. Выполнение иных организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение корректного учета тепловой энергии, ликвидацию сверхнормативных утечек теплоносителя, предотвращение самовольного увеличения объемов потребляемой тепловой энергии.

За 1 полугодие 2021 года предприятием выполнен плановый ремонт магистральных и распределительных сетей с заменой труб: общей протяжённостью 5,68 км, при плане 5,06 км (112,3 %), в том числе произведена замена 1,59 км - магистральных сетей; 3,51 км – распределительных сетей; 0,58 км – устранение повреждений (текущий ремонт). Произведён ремонт и восстановление повреждённой тепловой изоляции и оголённых участков трубопроводов с использованием стекловатных плит, общей протяжённостью 1,55 км, при плане 2,29 км (67,7%).

Выполнены следующие виды работ:

1. Замена тепловых сетей 5,68 км (при плане 5,06 км, выполнение составило 112,3 %);

2. Произведена замена запорной арматуры – 85 шт. (при плане 75 шт, выполнение составило 113,3%);

3. Выполнен ремонт тепловых камер – 3 шт. (при плане 3 шт, выполнение составило 100%.);

4. Выполнен ремонт тепловой изоляции 1,55 км (при плане 2,29 км, выполнение составило 67,7%);

5. Проведён текущий ремонт насосного и электросилового оборудования на магистральных насосных станциях, выполнены испытания электродвигателей и насосов. Выполнен ремонт насосного оборудования на абонентских насосных станциях на 40 % от запланированного объёма.

6. Выполнены работы по восстановлению асфальтного покрытия. Восстановлено тротуаров и дорожного покрытия 842 м2 (при плане 1 900 м2, выполнение составило 44,3%).

Всего по капитальному и текущему ремонту исполнение за 1 полугодие 2021 года составило 230 млн. тенге.

Инвестиционная программа ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на 2021-2025 годы (с учетом внесенных изменений) утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО от 11.01.2021г. №3-ОД и управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата СКО от 13.01.2021г. №3.

В рамках инвестиционной программы предприятия на 2021 год за счет средств, предусмотренных в тарифе, продолжены работы по проекту «Реконструкция тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А». Период реализации проекта: 2020-2022 годы. Общая стоимость проекта по обновлению городской тепломагистрали – 1 098 300 тыс. тенге без НДС (в том числе 2020г. – 173 367 тыс. тенге; 2021г. – 590 695 тыс. тенге; 2022г – 334 238 тыс. тенге). Общая протяженность участка подлежащего реконструкции 1674 п.м., в том числе:

- в 2020 году реконструировано 252 п.м. трубопровода;

- в 2021 году будет реконструировано 908 п.м. трубопровода. В текущем году работы начаты с 04.05.2021г и продлятся до 30.09.2021г. На сегодняшний день выполнены работы по реконструкции тепловой камеры по ул. Пушкина с восстановлением асфальтового покрытия (движение транспортных средств возобновлено 11.07.2021г), 2-х тепловых камер по ул. Пионерская и 171 п.м. магистрального трубопровода диаметром 500 мм по ул. Пионерская и ул. Пушкина. Начаты работы по замене трубопровода по ул. Алматинская. Работы выполняются согласно графика производства работ. При планируемом годовом объеме финансирования инвестиционной программы на сумму 590 695 тыс. тенге по состоянию на 30.06.2021г выполнено 213 023 тыс. тенге (36,1%).

- в 2022 году планируется завершить работы по ул. Алматинская. Будет реконструировано 514 п.м. трубопровода.

Ежегодно с целью качественного предоставления тепловой энергии потребителям на основе данных обследований и испытаний разрабатывается тепловой режим системы теплоснабжения, определяются фактические расходы тепла и воды по сети при расчетных условиях, после чего производится разработка оптимального гидравлического режима сети, а также режимов работы магистральных и абонентских насосных станций. Для обеспечения отпуска тепла в соответствии с договорной нагрузкой разработан температурный график теплоснабжения г. Петропавловска на отопительный сезон 2020-2021гг., в котором максимальный часовой расход теплоносителя составляет 15 300 т/ч.

До начала каждого отопительного сезона на абонентских теплопотребляющих установках проводятся подготовительные мероприятия, согласно требований «Правил пользования тепловой энергией», после чего представителями энергопередающей организации производится техническая приемка, при которой определяется возможность допуска оборудования к эксплуатации, что позволяет повысить надёжность и качество потребления тепловой энергии абонентами.

Для работы с потребителями на нашем предприятии используется компьютерная программа «Обратная связь», позволяющая отслеживать все заявки на некачественное предоставление тепла и своевременно принимать меры. В первом полугодии 2021 году на низкое качество теплоснабжения поступило 68 обращений, из них нет обоснованных.

С целью обеспечения максимальной открытости и прозрачности процесса оформления технических условий на присоединение к системе централизованного теплоснабжения в промышленную эксплуатацию внедрена автоматизированная система управления процессом технологического присоединения. Также реализована возможность подачи заявления на выдачу технических условий через электронную канцелярию ТОО.

За первое полугодие 2021 года подготовлено и выдано 177 технических условий на подключение вновь вводимых объектов суммарной присоединяемой мощностью 30 Гкал/час, в том числе на подключение 119 индивидуальных жилых домов – 3,4 Гкал/час, 21 многоэтажных жилых домов – 12,9 Гкал/час, 27 юридических лиц – 9,8 Гкал/час, 6 бюджетных организаций – 3,6 Гкал/час, на присоединение ГВС – 4 объекта (0,04 Гкал/час).

За 6 месяцев 2021 года были присоединены к централизованному теплоснабжению: 8 многоэтажных жилых дома, 35 индивидуальных жилых домов и 21 объектов юридических лиц. Всего подключено 64 объекта дополнительно присоединенной мощностью – 8,48 Гкал/час.

Штатная численность персонала ТОО «ПТС» - 269 ед. Фактически предприятие обеспечено персоналом на 87%. На сегодняшний день количество вакансий составляет 36 ед.

Наиболее остро ощущается нехватка рабочего персонала (28ед.): слесарей по обслуживанию тепловых сетей, слесарей по ремонту оборудования тепловых сетей, газорезчиков, электрослесарей, машинистов насосных установок, уборщиков производственных и служебных помещений. Неконкурентоспособная заработная плата, наличие вредных факторов производственной среды и трудового процесса создают проблемы в привлечении и удержании персонала, особенно сотрудников, имеющих критически важные навыки.

Идет отток квалифицированных специалистов, усложняется рекрутинг соискателей за счет снижения репутации предприятия по сложности выполняемых работ и низкой оплаты за данную работу на рынке труда по сравнению с другими предприятиями.

**ИСПОЛНЕНИЕ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ**

Анализ исполнения утвержденной тарифной сметы на услуги проводится согласно антимонопольного законодательства. Исполнение статей затрат за 1 полугодие 2021 года предусмотренных в тарифной смете, утвержденной с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г., для оказания услуг по передаче и распределению тепловой энергии, представлены ниже.

**Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" за 1 полугодие 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателей** | **Ед. Изм** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение** | |
| **%** | **(+/-)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс.тенге** | **2 882 812** | **1 520 730** | **-47,2** | **-1 362 082** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| ***1*** | ***Материальные затраты, всего*** | ***тыс.тенге*** | ***1 282 890*** | ***695 435*** | ***-45,8*** | ***-587 455*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | сырье и материалы | тыс.тенге | 24 509 | 3 254 | -86,7 | -21 255 |
| 1.3 | энергия | тыс.тенге | 302 688 | 188 629 | -37,7 | -114 059 |
| 1.4 | затраты на подпитку тепловой сети (ХОВ) | тыс.тенге | 43 997 | 21 515 | -51,1 | -22 482 |
| 1.5 | затраты на возмещение нормативных технических потерь | тыс.тенге | 911 696 | 482 037 | -47,1 | -429 659 |
| ***2*** | ***Расходы на оплату труда, всего*** | ***тыс.тенге*** | ***400 918*** | ***203 052*** | ***-49,4*** | ***-197 866*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 361 274 | 182 649 | -49,4 | -178 625 |
| 2.2 | социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 30 889 | 15 785 | -48,9 | -15 104 |
| 2.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 7 225 | 3 642 | -49,6 | -3 583 |
| 2.4 | Обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс.тенге | 1 530 | 976 | -36,2 | -554 |
| ***3*** | ***Амортизация основных средств и нематериальных активов*** | ***тыс.тенге*** | ***589 004*** | ***332 902*** | **-43,5** | ***-256 102*** |
| ***4*** | ***Ремонт, всего*** | ***тыс.тенге*** | ***517 087*** | ***229 944*** | **-55,5** | ***-287 143*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | тыс.тенге | 517 087 | 229 944 | -55,5 | -287 143 |
| ***5*** | ***Прочие затраты*** | ***тыс.тенге*** | ***92 913*** | ***59 397*** | ***-36,1*** | ***-33 516*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 63 405 | 44 154 | -30,4 | -19 251 |
|  | *из них* |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | услуги стороннего транспорта | тыс.тенге | 56 225 | 43 140 | -23,3 | -13 085 |
| 5.1.2 | поверка тепловых счетчиков | тыс.тенге | 485 | 0 | -100,0 | -485 |
| 5.1.3 | услуги по испытанию эл.оборудования | тыс.тенге | 545 | 0 | -100,0 | -545 |
| 5.1.4 | поверка приборов | тыс.тенге | 3 730 | 22 | -99,4 | -3 708 |
| 5.1.5 | поверка эл.счетчиков, трансформаторов тока | тыс.тенге | 111 | 0 | -100,0 | -111 |
| 5.1.6 | услуги технической экспертизы | тыс.тенге | 1 496 | 800 | -46,5 | -696 |
| 5.1.7 | сбор за размещение отходов производства и потребления | тыс.тенге | 63 | 192 | 204,8 | 129 |
| 5.1.8 | услуги по ремонту оборудования связи | тыс.тенге | 0 | 0 |  |  |
| 5.1.9 | экспертное обследование готовности энергетического оборудования и сетей | тыс.тенге | 750 | 0 | -100,0 | -750 |
| 5.2 | Прочие затраты | тыс.тенге | 29 508 | 15 243 | -48,3 | -14 265 |
|  | *из них* |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | вода и канализация | тыс.тенге | 4 473 | 2 282 | -49,0 | 2 233 |
| 5.2.2 | выплаты работникам имеющим разъездной характер в пределах обслуживания г. Петропавловска | тыс.тенге | 1 617 | 752 | -53,5 | 699 |
| 5.2.3 | охрана труда | тыс.тенге | 11 846 | 7 951 | -32,9 | -3 895 |
| 5.2.4 | услуги по вывозу промышленного мусора и ТБО | тыс.тенге | 2 375 | 783 | -67,0 | -1 592 |
| 5.2.5 | услуги связи | тыс.тенге | 683 | 396 | -42,0 | -287 |
| 5.2.6 | канцелярские товары, бланочная продукция | тыс.тенге | 1 865 | 895 | -52,0 | -970 |
| 5.2.7 | плата за эмиссии в окружающую среду | тыс.тенге | 63 | 36 | -42,9 | -27 |
| 5.2.8 | расходные материалы к оргтехнике | тыс.тенге | 664 | 0 | -100,0 | -664 |
| 5.2.9 | пожарно оперативное обслуживание объектов | тыс.тенге | 750 | 393 | -47,6 | -357 |
| 5.2.10 | услуги по дератизации, дезинсекции и дезинфекции | тыс.тенге | 38 | 44 | 15,8 | 6 |
| 5.2.11 | почтово-телеграфные услуги | тыс.тенге | 31 | 18 | -41,9 | -13 |
| 5.2.12 | повышение квалификации и подготовка кадров | тыс.тенге | 713 | 0 | -100,0 | -713 |
| 5.2.13 | Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей | тыс.тенге | 4 142 | 1 603 | -61,3 | -2 539 |
| 5.2.14 | Аттестация рабочих мест по условиям труда | тыс.тенге | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 5.2.15 | услуги по обеспечению промышленной, пожарной безопасности | тыс.тенге | 248 | 0 | -100,0 | -248 |
| 5.2.16 | командировочные расходы | тыс.тенге | 0 | 90 | **0,0** | 90 |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **648 614** | **254 316** | **-60,8** | **-394 297** |
| ***6*** | ***Общие административные расходы, всего*** | ***тыс.тенге*** | ***237 645*** | ***125 109*** | ***-47,4*** | ***-112 536*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 61 328 | 29 959 | -51,1 | -31 369 |
| 6.2 | социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 5 244 | 2 810 | -46,4 | -2 434 |
| 6.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 1 227 | 533 | -56,6 | -694 |
| 6.4 | налог на имущество, налог на землю, плата за землю | тыс.тенге | 169 846 | 91 807 | -45,9 | -78 039 |
| ***7*** | ***прочие затраты*** | ***тыс.тенге*** | ***18 708*** | ***16 446*** | ***-12,1*** | ***-2 262*** |
|  | *из них* |  |  |  |  |  |
| 7.1 | амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.тенге | 1 691 | 2 949 | 74,4 | 1 258 |
| 7.2 | командировочные расходы | тыс.тенге | 476 | 0 | -100,0 | -476 |
| 7.3 | коммунальные услуги (эл.энергия, отопление) | тыс.тенге | 713 | 1 132 | 58,8 | 419 |
| 7.4 | услуги связи | тыс.тенге | 824 | 462 | -43,9 | -362 |
| 7.5 | периодическая печать | тыс.тенге | 210 | 153 | -27,1 | -57 |
| 7.6 | услуги стороннего транспорта | тыс.тенге | 13 041 | 11 175 | -14,3 | -1 866 |
| 7.7 | услуги банка | тыс.тенге | 1 668 | 575 | -65,5 | -1 093 |
| 7.8 | охрана труда | тыс.тенге | 85 | 0 | -100,0 | -85 |
| ***8*** | ***другие расходы*** | ***тыс.тенге*** | ***18 023*** | ***14 015*** | ***-22,2*** | ***-4 008*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  | 0 |
| 8.1 | канцелярские товары, бланочная продукция | тыс.тенге | 1 009 | 371 | -63,2 | -638 |
| 8.2 | плата за использование радиочастотного спектра | тыс.тенге | 234 | 135 | -42,3 | -99 |
| 8.3 | услуги СМИ (объявления) | тыс.тенге | 1 109 | 611 | -44,9 | -498 |
| 8.4 | расходные материалы к оргтехнике | тыс.тенге | 247 | 106 | -57,1 | -141 |
| 8.5 | содержание зданий | тыс.тенге | 71 | 24 | -66,2 | -47 |
| 8.6 | вода и канализация | тыс.тенге | 43 | 28 | -34,9 | -15 |
| 8.7 | услуги по дератизации, дезинсекции и дезинфекции | тыс.тенге | 1 | 5 | 400,0 | 4 |
| 8.8 | почтово-телеграфские услуги | тыс.тенге | 48 | 32 | -33,3 | -16 |
| 8.9 | услуги нотариуса | тыс.тенге | 46 | 0 | -100,0 | -46 |
| 8.10 | повышение квалификации административного персонала | тыс.тенге | 139 | 0 | -100,0 | -139 |
| 8.11 | Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей | тыс.тенге | 791 | 322 | -59,3 | -469 |
| 8.12 | услуги НТБ | тыс.тенге | 102 | 111 | 8,8 | 9 |
| 8.13 | услуги охранных предприятий | тыс.тенге | 8 119 | 4 817 | -40,7 | -3 302 |
| 8.14 | обязательное экологическое страхование | тыс.тенге | 1 188 | 2 098 | 76,6 | 910 |
| 8.15 | услуги по тех.обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения | тыс.тенге | 649 | 558 | -14,0 | -91 |
| 8.16 | Услуги по проведению энергетического обследования (энергоаудит) | тыс.тенге | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 8.17 | Услуги по приему ливневых поверхностных и промышленных сточных вод | тыс.тенге | 1 395 | 845 | -39,4 | -550 |
| 8.18. | Авторское сопровождение технической поддржки информационной системы теплоснабжающего предприятия на базе инструментальных средств ИГС "CityCom-ТеплоГраф" | тыс.тенге | 2 832 | 0 | -100,0 | -2 832 |
| 8.19. | Услуги по организации и проведению ресертификационного аудита системы менеджмента качества, второго надзорного аудита системы экологического менеджмента и системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья | тыс.тенге | 0 | 3 900 | 0,0 | 3 900 |
| 9.20. | Услуги охранного мониторинга | тыс.тенге | 0 | 52 | 0,0 | 52 |
| ***9*** | ***Расходы на выплату вознаграждений по займу*** | ***тыс.тенге*** | ***374 238*** | ***98 746*** | ***-73,6*** | ***-275 492*** |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **3 531 426** | **1 775 046** | **-49,7** | **-1 756 379** |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс.тенге** | **389 633** | **641 622** |  |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **тыс.тенге** | **11 991 864** | **12 634 897** |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **3 921 059** | **2 416 668** | **-38,4** | **-1 504 391** |
| **VII** | **Объем предоставляемых услуг услуг** | **тыс.Гкал** | **1 348,300** | **846,510** | **-37,2** | **-502** |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **тыс.Гкал** | **312,947** | **186,094** | **-40,5** | **-127** |
|  |  | **%** | **18,66** | **16,94** |  |  |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ Гкал** | **2 908,15** | **2742,26/**  **2908,15** |  |  |

По итогам работы предприятия за 1 полугодие 2021 года фактические затраты на услуги по передаче и распределению тепловой энергии составили 1 775 млн. тенге при утвержденных 3 531 млн. тенге, освоение затрат против утвержденных в тарифе составило – 1 756 млн. тенге. Затраты будут освоены во втором полугодии отчетного года.

**Планы развития предприятия на II полугодие 2021 года**

Планируемый объем капитального ремонта на II полугодие 2021 года составляет 8,3 км т/сетей (магистральных – 2,36 км, распределительных – 5,74 км, устранение повреждений – 0,2 км). Предприятие планирует выполнить следующие виды работ:

1. Замена тепловых сетей 8,3 км трубопровода;

2. Замена запорной арматуры – 155 шт.;

3. Ремонт тепловых камер – 5 шт.;

4. Ремонт тепловой изоляции – 1,74 км;

5. Замена сальниковых компенсаторов – 3 шт.;

6. Работы по восстановлению асфальтного покрытия – 4 700 м2;

7. Ремонт насосного оборудования, электрооборудования, текущий ремонт зданий и сооружений.

Во втором полугодии 2021 года в рамках инвестиционной программы планируется выполнение работ по реконструкции 737 п.м. магистрального трубопровода диаметром 500 мм по ул. Алматинская от ул. Жумабаева до ул. Назарбаева с переходом ул. Жумабаева и ограничением движения транспортных средств. Реконструкция трубопровода по ул. Жумабаева будет проводиться в два этапа с поочередным перекрытием полос проезжей части и организацией двустороннего движения транспортных средств по открытой полосе.

***Планово-экономический отдел***

***ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»***

***Тел.: +7(7152) 52-26-90***