Отчет

о деятельности АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»

(об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надёжности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности)

при предоставлении регулируемых услуг по передаче и распределению электрической энергии

за 1 полугодие 2021 года

27 июля 2021 года

|  | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» является энергопередающей организацией, предметом деятельности которой является передача электроэнергии по электрическим сетям. Предприятие обслуживает электрические сети напряжением 0,4кВ-110 кВ протяженностью 13,09 тыс. км, зона обслуживания – 44,74 тыс. км2. Передача электроэнергии осуществляется в адрес потребителей города Петропавловска и восьми районов Северо-Казахстанской области: Аккайынского, Есильского, Мамлютского, М. Жумабаева, Жамбылского, Кызылжарского, Тимирязевского и Шал акына. Количество присоединенных потребителей составляет 163 626, из которых 92 452 – по городу Петропавловску. В 1 полугодии 2021 года предприятие оказывало регулируемую услугу в размере 4,47 тенге за 1 кВтч без учета НДС с 01.01.2021 г. по 30.04.2021 г. согласно приказу РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по СКО от 24.11.2020г. №95-ОД, с 01.05.2021 г. по 30.06.2021 г. действовал тариф в размере 4,55 тенге за 1 кВтч без учета НДС согласно приказу РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по СКО от 22.04.2021 г. №21-ОД. Информация об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2021 года На 2021 год в рамках инвестиционной программы АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» запланировано освоить 1 523,894 млн. тенге. Финансирование мероприятий инвестиционной программы осуществляется полностью за счет собственных средств предприятия - амортизационных отчислений и прибыли. АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» в 1-ом полугодии 2021 г. согласно утвержденных нормативно-правовых актов Республики Казахстан проведены тендерные и конкурсные процедуры по выбору Поставщиков работ, услуг и ТМЦ, заключены договора на поставку оборудования. Физическое выполнение большинства мероприятий инвестиционной программы запланировано на 2 полугодие 2021 года, в том числе: Реконструкция ПС 35/10 кВ «Рабочий поселок» в г. Петропавловске (с заменой КРУН-10 с МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ в блочно-модульном здании). В рамках инвестиционной программы 2020 года пройдена экспертиза проектно-сметной документации, но по причинам, независящим от АО, согласно приказу №11-ОД от 17.02.2021 г. РГУ "Департамент комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области", согласованный Руководителем Управления Энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Северо-Казахстанской области, 22.02.2021 г. срок исполнения данного мероприятия продлен до 31.12.2021 г. В первом полугодии 2021 года, согласно проведенным тендерным процедурам, определена подрядная организация и заключены договоры для выполнения строительно-монтажных работ, на осуществление авторского и технического надзора за реализацией данного проекта. Работы по реконструкции ПС ведутся, и будут завершены в третьем квартале 2021 года. 2. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в г. Булаево района имени Магжана Жумабаева протяженностью 10,1 км, на следующих объектах, в границах улиц: ул. Мира - ул.1ая Западная - ул.2ая Западная - ул. 3я Западная - ул. Зеленая – ул. Новая – ул. Жабаева – ул. Ленинградская – ул. Пятилетка – ул. Комсомольская – ул. им. Тахира Мусаева: КТПГ 10/0,4 кВ "ул. Чапаева" № 8-6; КТПН 10/0,4 кВ "Больница" № 8-1. В первом полугодии 2021 года проведены закупочные процедуры по выбору подрядных организаций для выполнения строительно-монтажных работ, на осуществление авторского и технического надзора, а также по поставке материалов для выполнения работ. Работы запланированы на 2-ое полугодие 2021 года. 3. Реконструкция ЗРУ 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Озерная» Кызылжарского района СКО. В первом полугодии 2021 года пройдена комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации и получено положительное заключение. Также проведены тендерные процедуры по поставке оборудования РУ-10 кВ. Строительно-монтажные работы запланированы на 2-ое полугодие 2021 года. 4. Замена силового трансформатора 16 МВА ПС 110/10 кВ №3 на 25 МВА В первом полугодии 2021 г. выполнено техническое обследование фундаментов для установки силовых трансформаторов и разработана проектно-сметная документация. Проведены закупочные процедуры и заключены договоры на поставку силовых трансформаторов. Проведение работ запланировано на 2-ое полугодие. Продолжается строительство ВЛ 110 кВ «Новомихайловка-Литейная», начатое в 2019 году. Завершение работ планируется по окончании 2-го полугодия. Информация о выполненных ремонтах за 1-е полугодие 2021 года В первом полугодии 2021 года АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» приступила к выполнению плановых ремонтных работ электрических сетей и электрооборудования 0,4-110 кВ, находящихся на балансе предприятия. За первое полугодие проведен ремонт 139,8 км ВЛ 35-110 кВ (23 % выполнения); 33,16 км ВЛ 0,4-10 кВ (9 % выполнения); 444 м кабельных линий 0,4-10 кВ с заменой и установкой 121 муфты и заделки (29 % выполнения); ведутся плановые ремонтные работы на 2-х ПС 110 кВ и 1 ПС 35 кВ, завершение работ по которым запланировано в 3-м квартале 2021 г., что составляет 20 % от выполнения плана. Проведен ремонт 32 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (38% выполнения). Всего на выполнение ремонта электрических сетей и оборудования на 2021 год запланировано 350 403,9 тыс. тенге, исполнение составило 61 314,2 тыс. тенге или 17%. Отклонение связано с переносом выполнения ремонтных работ на 3-4 квартал 2021 года, в связи с нехваткой ремонтного персонала и текучести квалифицированных кадров за счёт низкого уровня заработной платы. Отток кадров повлёк за собой увеличение постоянной нагрузки на имеющийся персонал, снижению оперативности в устранении аварийных ситуаций и отставанию от план-графика ремонта электрооборудования. Информация об объёмах предоставленных регулируемых услуг По итогам работы акционерного общества за 1-е полугодие 2021 года объем услуг по передаче электрической энергии составил 651,952 млн кВт·ч, или 51% при годовом плане 1 273,129 млн. кВт·ч. В сравнении с 1-м полугодием 2020 года объем транспортировки электроэнергии увеличился на 62,882 млн. кВт·ч (или на 9,6%). Услуги по передаче электроэнергии в отчетном полугодии оказаны в полном объеме согласно потребности пользователей электроэнергии. Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг В целях улучшения качества работы с потребителями, а также для сокращения сроков рассмотрения обращений потребителей функционирует «Центр обслуживания потребителей», специалисты которого проводят консультационную и разъяснительную работу. С целью выявления потребностей и ожиданий со стороны населения, Компания на постоянной основе поддерживает обратную связь с потребителями: в Центре обслуживания потребителей размещена Книга отзывов и предложений; на ежегодной основе проводится анкетирование потребителей; на сайте Компании функционирует рубрика «Обратная связь», где потребитель может оставить свой вопрос / предложение функционирует «Электронная канцелярия АО «СКРЭК», которая позволяет потребителю подать обращение в электронном формате. В АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» функционирует личный кабинет потребителя, с помощью которого можно получить технические условия на присоединение к электрическим сетям АО, для этого Заявителю необходимо зайти на официальный сайт АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» www.sevkazenergo.kz и перейти в раздел «Получить технические условия РЭК онлайн», либо перейти по прямой ссылке: http://portalsevkaz.energy.kz/. Запущен и функционирует онлайн-ресурс деятельности АО «Северо-Казахстанская РЭК» на корпоративном сайте Компании, посредством которого потребители могут найти необходимую информацию по всем услугам, оказываемым АО «СК РЭК», при необходимости подать электронное обращение, а также ознакомиться с информацией по ключевым аспектам деятельности Компании. Для обеспечения удобства и экономии времени потребителей АО «Северо-Казахстанская РЭК» предлагает потребителям электрической энергии воспользоваться услугой — заменой прибора учёта «под ключ». Для этого потребителю достаточно один раз прийти в Центр обслуживания потребителей и подать заявку на установку прибора учёта. В связи с предложениями потребителей в Центре обслуживания потребителей установлен POS-терминал для приёма оплаты услуг платёжными картами. Основные финансово-экономические показатели деятельности Доход от передачи электрической энергии за 1-е полугодие 2021 года составил 2 929,8 млн. тенге. Затраты предприятия по регулируемой деятельности составили 2 646,5 млн. тенге, в том числе: производственная себестоимость – 2 334,9 млн. тенге, административные расходы – 189,1 млн. тенге, финансовые расходы - 122,5 млн. тенге. Прибыль от основной деятельности до налогообложения по предварительным итогам (до закрытия периода «июнь») получена в размере 283,3 млн. тенге, Все данные за 1-е полугодие 2021 года являются предварительными в связи с тем, что на момент формирования отчета не закрыт период «июнь». Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по электрической энергии с учетом корректировки (данные предоставлены предварительные до закрытия периода «июнь») № п/п Наименование показателей Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 г. Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 1-е полугодие 2021 г.) Отклоне-ние в % Причины отклонения 1 2 4 5 6 7 I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего , в т.ч. 4 978 614,0 2 321 971,4 -53 1 Материальные затраты, всего, в том числе: 1 127 156,5 459 286,4 -59 1.1 Сырье и материалы 97 818,8 49 788,1 -49 Списание материалов по мере возникновения производственной необходимости. 1.2 Горюче-смазочные материалы 13 578,0 5 961,6 -56 Списание ГСМ по мере возникновения производственной необходимости. 1.3 Стоимость нормативных технических потерь эл.энергии 1 015 759,7 403 536,7 -60 Фактические затраты согласно заключенным договорам и действующим тарифам. Электроэнергия на потери в натурал выраж 107 705,1 45 511,7 -58 тариф 9,43 8,38/10,09 - 2 Покупка услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки 132 936,2 64 114,0 -52 Фактические затраты согласно заключенного договора. 3 Услуги по балансировке нормативно-технических потерь электроэнергии 9 094,2 3 264,9 -64 Затраты в соответствии с объемом потерь электроэнергии и действующим тарифом. в натуральном выражении 92 798,1 37 963,5 -59 тариф 0,098 0,086 -12 4 Расходы на оплату труда, всего, в том числе: 1 527 575,5 794 182,9 -48 4.1 заработная плата производственного персонала 1 383 632,6 719 506,1 -48 Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала 4.2 социальный налог и обязательное социальное страхование 118 300,6 60 150,7 -49 Начисление соответственно заработной плате 4.3 обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) 24 905,4 14 218,0 -43 Согласно закону РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года 4.4 обязательные пенсионные профессиональные взносы (ОППВ) 736,9 308,0 -58 Фактические начисления согласно требованиям законодательства ОППВ, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд. 5 Амортизация 974 466,7 452 738,3 -54 Амортизационные начисления по методу равномерного списания стоимости основных средств в течение сроков полезной службы. (Используется прямолинейный метод в соответствии в МСФО) 6 Ремонт, всего, в том числе: 350 403,9 61 314,2 -83 Завершение работ и проведение затрат во втором полугодии. 6.1 Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств 350 403,9 61 314,2 -83 7 Налоги 155 696,9 81 132,0 -48 Начисления согласно Налоговому Законодательству РК. 8 Прочие затраты 701 284,2 405 938,8 -42 8.1 Услуги связи 3 088,0 2 330,1 -25 Затраты согласно производственной необходимости 8.2 Услуги интернет 11 034,7 4 627,5 -58 Затраты согласно производственной необходимости 8.3 Услуги по поверке приборов средств измерений 5 886,4 25,2 -100 Недоосвоение затрат в связи с поздним заключением договора. Затраты ожидаются во втором полугодии. 8.4 Вывоз мусора и спиленных под энергооборудованием деревьев 1 375,1 919,5 -33 Согласно фактически образовавшимся отходам 8.5 Услуги по дератизации 375,2 151,3 -60 Затраты на основании заключенного договора. 8.6 Энергия на хозяйственные нужды 116 575,3 89 113,6 -24 Затраты согласно фактическим показаниям приборов учета электрической и тепловой энергии и действующим тарифам. 8.7 Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей 12 582,9 6 956,7 -45 Затраты согласно заключенному договору 8.8 Страхование транспорта 898,1 494,7 -45 Затраты согласно заключенному договору 8.9 Услуги пожарной охраны и сигнализации 1 885,8 0,0 -100 Затраты ожидаются во втором полугодии. 8.10 Услуги по тех. осмотру и диагностике автотранспорта 106,5 0,0 -100 Затраты ожидаются во втором полугодии. 8.11 Услуги по утилизации токсичных отходов 220,2 26,2 -88 Вывоз отходов производится по мере накопления. 8.12 Услуги гидрометцентра 169,4 78,7 -54 Затраты на основании фактических запросов справок по метеоусловиям, согласно заключенных договоров. Запрос справок по метеоусловиям осуществляется по мере необходимости. 8.13 Услуги водоснабжения и канализации 1 874,0 2 061,7 10 Превышение затрат согласно фактического водопотребления в соответствии с производственными нуждами предприятия и действующими тарифами на услуги. 8.14 Услуги специального автотранспорта 445 671,4 272 405,5 -39 Затраты на основаниии заключенного договора согласно производственной необходимости. 8.15 Услуги ТОО "Кокшетау Энерго" по транспортировке электроэнергии 185,9 28,3 -85 Услуги предоставляются по мере возникновения производственной необходимости в период проведения ремонтной кампании (при выводе оборудования в ремонт). 8.16 Услуги охранных предприятий 17 261,6 14 164,8 -18 Затраты на основаниии заключенного договора. 8.17 Командировочные расходы 18 085,5 6 408,9 -65 Согласно производственной необходимости 8.18 Подготовка кадров 4 568,2 848,7 -81 Затраты по обучению пройдут во 2 п/е 2021 г 8.19 Расходы на охрану труда 41 055,3 3 878,4 -91 Недоосвоение затрат за счет отставания от сроков поставки специальной одежды, обуви, защитных средств и мероприятий по охране труда на центральный склад АО. Поставка ожидается во втором полугодии. 8.20 Канцелярские расходы 2 246,0 283,8 -87 Недоосвоение затрат в связи с тем, что поставка будет произведена во втором полугодии 2021г. 8.21 Техническая документация 849,5 5,7 - Фактическое списание остатков закупа 2020г., поставка будет произведена во втором полугодии 2021г. 8.22 Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности ГПМ 319,2 240,0 -25 Экономия затрат на 79,2 тыс. тенге (или 25 %) за счет уменьшения стоимости услуг согласно заключенного договора 8.23 Работы по технической экспертизе инвестиционной программы 1 250,8 800,0 -36 Экономия затрат на 450,8 тыс. тенге (или 36 %) за счет уменьшения стоимости услуг согласно заключенного договора 8.24 Экспертное обследование технического состояния электроустановок и теплоустановок АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" для получения паспорта готовности предприятия к работе в осенне-зимних условиях 730,0 0,0 - Затраты ожидаются во втором полугодии. 8.25 Проведение периодического технического освидетельствования энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений) АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" 2 192,1 0,0 - Затраты ожидаются во втором полугодии. 8.26 Техническое диагностирование резервуаров для хранения трансформаторного масла 1 788,8 0,0 - Затраты ожидаются во втором полугодии. 8.27 Техническая поддержка и обслуживание Автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта энергоресурсов 9 008,4 0,0 - Затраты ожидаются во втором полугодии. 8.28 Почтовые расходы 0,0 89,4 - В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерского учета. II Расходы периода, всего 506 446,4 290 189,4 -43 9 Общие и административные расходы, всего, в том числе: 291 938,7 167 684,3 -43 9.1 Заработная плата административного персонала 187 120,0 97 427,4 -48 Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала 9.2 Социальный налог и обязательное социальное страхование 15 998,8 8 144,9 -49 Начисление соответственно заработной плате 9.3 Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) 3 368,2 1 819,0 -46 Согласно закону РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года 9.4 Налоги 6 906,7 3 432,2 -50 Начисления согласно Налоговому Законодательству РК. 9.5 Амортизация 28 545,9 17 214,4 -40 Амортизационные начисления по методу равномерного списания стоимости основных средств в течение сроков полезной службы. (Используется прямолинейный метод в соответствии в МСФО) 9.6 Прочие расходы 49 999,2 39 646,4 -21 9.6.1 Командировочные 827,2 410,3 -50 Согласно производственной необходимости 9.6.2 Энергия на хозяйственные нужды 4 507,3 3 339,8 -26 Затраты согласно фактическим показаниям приборов учета электрической и тепловой энергии и действующим тарифам. 9.6.3 Подготовка кадров 59,2 35,7 -40 Затраты по обучению пройдут во 2 п/е 2021 г 9.6.4 Содержание технических средств управления (комп.техника) 1 794,1 141,0 - Фактическое списание остатков закупа 2020г., поставка будет произведена во втором полугодии 2021г. 9.6.5 Канцелярские расходы 2 264,4 212,3 -91 Недоосвоение затрат в связи с тем, что поставка будет произведена во втором полугодии 2021г. 9.6.6 Почтовые расходы 342,6 77,0 -78 Затраты согласно производственной необходимости на основании заключенного договора. 9.6.7 Техническая документация 60,0 10,7 - Фактическое списание остатков закупа 2020г., поставка будет произведена во втором полугодии 2021г. 9.6.8 Услуги связи 179,0 325,6 82 Превышение затрат в связи с производственной необходимостью, предприятие использует большее количество абонентских номеров в районных подразделениях (РЭС) и г. Петропавловске, чем предусмотрено в тарифной смете. 9.6.9 Услуги банка 11 100,7 2 676,3 -76 Затраты согласно производственной необходимости по фактически произведенным платежам. 9.6.10 Услуги пожарной охраны и сигнализации 58,4 0,0 - Затраты ожидаются во втором полугодии. 9.6.11 Услуги нотариальные и таможенные 47,1 0,0 -100 В связи с отсутствием потребности в нотариальных услугах в 1-ом полугодии 2021г. Затраты ожидаются во 2-м полугодии. 9.6.12 Услуги интернет 269,6 152,8 -43 Затраты согласно производственной необходимости 9.6.13 Услуги СМИ по размещению объявлений производственного характера 1 018,2 587,2 -42 Затраты согласно производственной необходимости в соответствии со ст. 25. Публичность процесса государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий ЗАКОНА РК ОТ 27.12.2018 № 204-VI «О ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЯХ» 9.6.14 Вывоз мусора 75,5 34,7 -54 Согласно фактически образовавшимся отходам 9.6.15 Услуги по дератизации 14,6 3,3 -78 Затраты на основании заключенного договора. 9.6.16 Услуги водоснабжения и канализации 231,2 349,5 51 Превышение затрат на 118,3 тыс.тенге (или на 51 % от плана) согласно фактического водопотребления в соответствии с производственными нуждами предприятия и действующими тарифами на услуги. 9.6.17 Услуги по изготовлению технических паспортов, по регистрации объектов недвижимости, по регистрации договоров на аренду земли 19 535,8 53,7 -100 Недоосвоение затрат в связи с длительной процедурой закупки услуг, затраты пройдут во 2 полугодии 2021 г. 9.6.18 Обязательное экологическое страхование 1 217,2 686,2 -44 Фактические затраты в соответствии с заключенным договором. 9.6.19 Услуги экологии 750,0 0,0 - Затраты ожидаются во втором полугодии. 9.6.20 Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей 721,4 898,9 25 Превышение затрат на 177,5 тыс. тенге (или 25 %) за счет увеличения стоимости услуг согласно заключенному договору 9.6.21 Расходы на охрану труда 247,8 67,4 -73 Недоосвоение затрат за счет отставания от сроков поставки специальной одежды, обуви, защитных средств и мероприятий по охране труда на центральный склад АО. Поставка ожидается во втором полугодии. 9.6.22 Услуги охранных предприятий 30,0 0,0 -100 Затраты будут скорректированы при изменении тарифной сметы без повышения тарифа 9.6.23 Содержание зданий 4 647,7 1 408,7 -70 Затраты согласно производственной необходимости 9.6.24 Услуги стороннего автотранспорта 0,0 28 175,3 - В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерскому учету. 10 Расходы на выплату вознаграждений по Банку VTB 214 507,7 122 505,1 -43 Затраты согласно графику погашения. III Всего затрат на предоставление услуг 5 485 060 2 612 161 -52 IV Доход (СП*РБЗА) 313 884,5 317 658,6 1 V Регулируемая база задействованных активов (РБЗА) 10 251 475,5 10 930 769,0 7 VI Всего доходов 5 798 944,9 2 929 819,4 -49 VII Объем оказываемых услуг (товаров, работ) 1 273 129,2 651 951,8 -49 VIII Нормативные технические потери 7,80 6,53 -16 107 705,1 45 511,7 -58 IX Тариф (без НДС) 4,47/4,55 4,47/4,55 - С 01.01.2021 г. по 30.04.2021 г. действовал тариф в размере 4,47 тенге за 1 кВтч без учета НДС согласно приказу РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по СКО от 24.11.2020г. №95-ОД; с 01.05.2021 г. по 30.06.2021 г. действовал тариф в размере 4,55 тенге за 1 кВтч без учета НДС согласно приказу РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по СКО от 22.04.2021 г. №21-ОД. Согласно отчету по исполнению статей затрат тарифной сметы за 1 полугодие 2021 года с учётом Особого порядка формирования затрат себестоимость услуг сложилась в размере 2 322,0 млн. тенге. Расходы периода в тарифной смете за 1-е полугодие 2021 года составили 290,2 млн. тенге (в том числе финансовые расходы 122,5 млн. тенге). Затраты будут освоены до конца года. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Планы развития предприятия

АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» на второе полугодие запланировано выполнение следующих мероприятий в рамках утвержденной инвестиционной программы.

- реконструкция ПС 35/10 кВ «Рабочий поселок» в г. Петропавловске (с заменой КРУН-10 с МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ в блочно-модульном здании);

- продолжение строительства ВЛ 110 кВ «Новомихайловка-Литейная»;

- реконструкция ВЛ-0,4 кВ в районе Магжана Жумабаева г.Булаево;

- реконструкция ЗРУ-10 кВ на ПС 35/10 кВ «Озерная» Кызылжарского района;

- замена силовых трансформаторов 16 МВА ПС 110/10 кВ №3 на 25 МВА в количестве 2х штук;

- разработка проектно-сметной документации на объекты реконструкции 2022-2025 годов.

На второе полугодие предприятием запланировано отремонтировать следующие объекты:

- 457,59 км воздушных линий 35-110 кВ;

- 143,703 км воздушных линий 0,4-10 кВ;

- 1287 м кабельных линий 0,4-10 кВ с заменой и установкой 271 муфт и заделок;

- Завершить плановые ремонтные работы на 3 ПС 35-110 кВ, выполнить капитальный ремонт ещё 8 ПС 35-110 кВ;

- 52 шт. ТП, РП и КТП 10/0,4 кВ 10/0,4 кВ, а также выполнить ремонт зданий и сооружений в городе и по области.

Во втором полугодии на ремонт электрооборудования запланировано израсходовать 289 089,7 тыс. тенге.

Планово-экономический отдел АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» Тел.: +7(7152) 41-28-24.