| Информация о деятельности субъекта естественной монополии |
| --- |
| в сфере передачи и распределения электрической энергии |
| АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" |
| за 2017 год |
|  | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» является энергопередающей организацией, предметом деятельности которой является передача и распределение электроэнергии по электрическим сетям. Предприятие обслуживает электрические сети напряжением 0,4кВ-110 кВ протяженностью 13,3 тыс.км, зона обслуживания -45 тыс.км2. Передача и распределение электроэнергии осуществляется в адрес потребителей города Петропавловска и восьми районов Северо-Казахстанской области: Аккайынского, Есильского, Мамлютского, М.Жумабаева, Жамбылского, Кызылжарского, Тимирязевского и Шал акына. Количество присоединенных потребителей составляет 162 179, из которых 89 953 по городу Петропавловску. В 2017 году предприятие оказывало регулируемые услуги по передаче и распределению электроэнергии по предельному тарифу, утвержденному приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по СКО (далее - ДКРЕМ по СКО) от 24.11.2015г. № 151-ОД в размере 3,87 тенге за 1 кВтч без учета НДС (или 4,34 тенге за 1 кВтч с учетом НДС). Информация об исполнении инвестиционной программы АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» в 2017 году реализовывало инвестиционную программу «Реконструкция и модернизация основных средств», утвержденную уполномоченным органом, с объемом финансирования в размере 1070,733 млн. тенге. Кроме того, согласно законодательным требованиям, предприятие в 2017 году обязано было направить на реконструкцию своих производственных активов 50% сэкономленных средств по статье «стоимость нормативно-технических потерь электроэнергии» тарифной сметы 2016 года в размере 222,971 млн.тенге, образовавшихся в результате реализации плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности,. Таким образом, в отчетном году предприятием запланирован объем инвестиционных обязательств в размере 1293,704 млн.тенге. По результатам 2017 года фактическое исполнение инвестиционной программы составило 1 336,982 млн.тенге с превышением от плана на 43,278 млн.тенге (или 3,4%). В рамках этой суммы на реконструкцию основных средств направлено 726,176 млн.тенге, выполнена реконструкция следующих объектов: 17,5 км КЛ-0,4 кВ и КЛ-10 кВ в г. Петропавловске; 10,4 км ВЛ-10кВ в г.Петропавловске; 12 шт. ТП 10/0,4 кВ (с реконструкцией зданий); ОРУ-110 кВ на ПС110/35/6 кВ «Булаево-Нефть»; ЗРУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ № 6 в г. Петропавловске (замена ячеек с МВ-10 кВ на вакуумными выключателями 10 кВ). Выполнен капитальный ремонт трансформаторов с заменой маслонаполненных вводов на ввода с RIP изоляцией на ПС 110/35/10 кВ «Николаевка»; замена 8600 шт. фарфоровых изоляторов на стеклянные (с заменой грозотроса) на ВЛ-110 кВ; реконструкция административных зданий в электросетевых районах; проектирование строительства ВЛ-110 кВ «Новомихайловка- Литейная», ВЛ-110 кВ «Советская- Полтавка». По направлению «энергосбережение» освоено 505,101 млн.тенге, в том числе: на внедрение АСКУЭ – 165,342 млн. тенге- установлено 1642 точки учета нижнего уровня и 133 точки учета верхнего уровня; выполнена реконструкция (с заменой голого провода на провод марки СИП) 26,577 км ВЛ-0,4кВ в г.Петропавловске и 46,68 км ВЛ-0,4кВ в сетях области. На модернизацию энергетического оборудования направлено 23,441 млн.тенге, в том числе, выполнена реконструкция ВЧ-связи (радиорелейная связь, проект системы SKADA), осуществлена замена 1шт. КТПН 100 кВА, 1 шт КТПН 160 кВА, 4 шт. КТПН 250 кВА. По направлению «замена оборудования» освоено 82,263 млн.тенге, приобретены трансформаторы следующей мощностью: 25кВА(1шт.), 40кВА(1шт.), 100кВА(1шт.), 160кВА(1шт), 250кВА(1шт.), 16000кВА(1шт.). Финансирование мероприятий инвестиционной программы выполнено полностью за счет собственных средств предприятия - амортизационных отчислений, прибыли и 50% экономии по статье «стоимость нормативно-технических потерь электроэнергии» тарифной сметы 2016 года, образовавшейся в результате реализации плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Начисленная сумма амортизационных отчислений в полном объеме в сумме 699,71 млн.тенге направлена на исполнение инвестиционной программы. Результаты реализации мероприятий инвестиционной программы за 2017 год: 1) обеспечение более надежного электроснабжения потребителей; 2) уменьшение уровня износа основных средств с 69,8% на начало 2017 года до 68,4% на конец 2017 года; 3) снижение уровня нормативных технических потерь электроэнергии при ее транспортировке по электрическим сетям до 8,4% при плане 11,88% к отпуску в сети. Сверхнормативные потери в электрических сетях в 2017 году предприятием не допущены. Основные финансово-экономические показатели деятельности Доход от передачи и распределения электрической энергии за 2017 год составил 4780,6 млн. тенге, что на 240,6 млн.тенге (или на 4,8%) меньше показателя, утвержденного в тарифной смете по причине уменьшения фактических объемов транспортировки электроэнергии потребителями. Затраты предприятия по регулируемой деятельности в отчетном 2017 году составили 4 507,2 млн. тенге, в том числе: производственная себестоимость- 3813,3 млн.тенге, общие и административные расходы- 693,9 млн. тенге. Прибыль от основной деятельности до налогообложения по предварительным итогам (до проведения аудита) получена в размере 273,4 млн. тенге, с учетом иных видов деятельности после налогообложения предприятием получена прибыль в размере 451,7 млн.тенге. Информация об объёмах предоставленных регулируемых услуг По итогам работы Акционерного общества за 2017 год объем услуг по передаче и распределению электрической энергии составил 1235,3 млн. кВтч, что на 60,8 млн. кВтч (или на 4,7%) меньше, чем утверждено в тарифной смете. Причиной снижения послужило уменьшение фактических объемов транспортировки потребителями от объемов, заявленных в договорах намерения при утверждении тарифа. Услуги по передаче и распределению электрической энергии в отчетном 2017 году оказаны в полном объеме в соответствии с потребностью пользователей и потребителей электроэнергии. Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг В целях улучшения качества работы с потребителями, а также для сокращения сроков рассмотрения обращений потребителей функционирует «Центр по обслуживанию потребителей». специалисты которого проводят консультационную и разъяснительную работу. Сроки рассмотрения обращений потребителей за получением технических условий четко регламентированы, установлен прозрачный порядок присоединений потребителей к электрическим сетям ЭПО. В «Центре по обслуживанию потребителей» для удобства потребителей также осуществляется приём оплаты за коммунальные услуги, услуги по подключению, программированию приборов учета электроэнергии. В декабре 2018 года АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» планирует запустить WEB-портал по приему обращений и выдаче технических условий, который позволит потребителям дистанционно, в онлайн-режиме через Internet подавать заявления на получение технических условий, отслеживать их рассмотрения и получать технические условия. В соответствии с Правилами пользования электрической энергии с декабря 2016 года разработана и размещена на корпоративном сайте компании «Карта мощностей» по г.Петропавловску, которая позволяет потребителям онлайн-режиме получать информацию о загруженности подстанций АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания». До 01 мая 2018 года планируется, что «Карта мощностей» будет охватывать и районы СКО в зоне обслуживания предприятия. Также в течение 2017 года Акционерное общество неоднократно проводило работу по адресной рассылке извещений потребителям г.Петропавловска и СКО с предупреждением о возможных мошеннических действиях в отношении них по вопросам оформления и выдаче технических условий. Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии с учетом корректировки № п/п Наименование показателей Единица измерения Предусмот-рено в утвержден-ной тарифной смете Фактически сложив- шиеся показатели тарифной сметы | Отклоне-ние в % Причины отклонения 1 2 3 4 5 6 7 I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего , в т.ч. тыс. тенге 4 182 737 3 771 278 -9,8 1 Материальные затраты, всего, в том числе: -//- 1 605 552 1 154 740 | -28,1 1.1 сырье и материалы -//- 68 900,0 116 545,0 69,2 Увеличение затрат на 47645 тыс.тенге (или на 69,2%) за счет проведения восстановительных работ энергетического оборудования после паводка в первом полугодии, а также в связи ростом стоимости ТМЦ более, чем на 7% от плана в тарифной смете. | 1.2 ГСМ -//- 15 419,0 17 452,0 13,2 Превышение затрат на 2033 тыс.тенге (или на 13,2%) по причине увеличения количества спец.техники на 9 единиц, приобретенной в 2016г., а также за счет увеличения стоимости ГСМ свыше 7% от плана в тарифной смете. | 1.3 энергия на хозяйственные нужды -//- 114 632,7 109 006,7 -4,9 Экономия затрат на 5626 тыс.тенге (или на 4,9%) в связи с выполнением мероприятий по энергосбережению, в том числе: замена недогруженных трансформаторов тока и приборов учета, замена ламп накаливания компактными люминесцентными, установка терморегуляторов на радиаторах систем отопления. | 1.4 стоимость нормативных технических потерь эл. энергии -//- 1 406 601 911 736 -35,2 Экономия в размере 494 865 тыс.тенге (или 35,2% от плана) образовалась по следующим причинам: выполнение организационно-технических мероприятий согласно разработанному плану по энергосбережению; уменьшение объемов передачи электроэнергии на 60 775 тыс.кВч. Согласно требованиям законодательства 50% экономии по статье, то есть 247 432,5 тыс.тенге, предприятие направит в 2018г. на реконструкцию своих производственных активов. | Электроэнергия на потери в натурал выраж тыс.кВтч 174 733 113 259 -35,2 тариф тенге/кВтч 8,05 8,05 | 0,0 2 Расходы на оплату труда, всего, в том числе: тыс. тенге 1 225 641 1 194 094 -2,6 2.1 заработная плата производственного персонала -//- 1 109 394 1 079 876,8 -2,7 2.2 социальный налог и обязательное социальное страхование -//- 109 830,0 | 107 446,0 -2,2 2.3 обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) -//- 5 835,4 6 162,0 5,6 Согласно Закону РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" отчисления работодателей, подлежащие уплате в фонд, устанавливаются в размере: с 1 июля 2017 года - 1% от расходов работодателя, выплачиваемых работнику в виде доходов. | 2.4 обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) -//- 581,6 609,0 4,7 Согласно требованиям законодательства ОППВ, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, устанавливаются в размере 5 % от ежемесячного дохода работника, принимаемого для исчисления ОППВ. | 3 Амортизация -//- 654 596,4 674 638,0 3,1 Превышение затрат на 20041,6 тыс. тенге (или на 3,1% от плана) за счет вводов основных средств в 2017 году в большем объеме, чем предусмотрено инвестпрограммой. Увеличение объемов инвестпрограммы связано с выполнением законодательных требований по направлению 50% экономии, сложившейся в 2016г. по затратам в рамках статьи "стоимость нормативных технических потерь эл. энергии", на увеличение производственных активов предприятия. 4 Ремонт, всего, в том числе: -//- 215 222 244 092 13,4 4.1 - капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОФ -//- 204 222 236 822 16,0 Превышение затрат на 32 600 тыс.тенге (или на 16%) в связи с увеличением стоимости ТМЦ свыше 7%, чем по плану в тарифной смете, а также за счет выполнения внеплановых ремонтов ВЛ-0,4/10кВ, ВЛ-35кВ. | 4.2 - текущий ремонт -//- 11 000 7 270 -33,9 Экономия по статье в размере 3730 тыс.тенге (или 33,9%) за счет уменьшения количества ремонтов автотранспорта, а также выполнения ремонтов хоз. способом. 5 Прочие затраты -//- 481 725 503 715 4,6 5.1 Услуги связи -//- 1 894,0 4 317,0 127,9 Превышение затрат на 2423 тыс. тенге (или на 127,9% от плана), так как в связи с производственной необходимостью предприятие использует большее количество абонентских номеров в РЭС и г. Петропавловске, чем предусмотрено планом в тарифной смете. 5.2 | Услуги гослаборатории по поверке приборов учета -//- 1 511,2 1 621,0 7,3 Превышение затрат на 109,8 тыс. тенге (или на 7,3%) в связи с увеличением стоимости услуг по поверке приборов учета, а также за счёт оказанных услуг по информационному обеспечению предприятия нормативной базой в сфере стандартизации, метрологии и сертификации. 5.3 Вывоз мусора и спиленных под энергооборудованием деревьев -//- 796,0 1 614,0 102,8 Превышение затрат на 818 тыс. тенге (или на 102,8%) по следующим причинам: увеличение количества вывозимых контейнеров в результате уборки территории предприятия согласно экологическим требованиям; увеличение количества вывозимых веток, спиленных вдоль просек воздушных линий, рост стоимости услуг свыше 7%, запланированных в тарифной смете. 5.4 Услуги по дератизации -//- 337,0 575,0 70,6 Превышение затрат на 238 тыс.тенге (или на 70,6%) по причине увеличения количества и стоимости услуг по протравке грызунов и насекомых в производственных помещениях предприятия. 5.5 Услуги тяговых ПС по передаче электроэнергии -//- 12 042,4 12 303,0 2,2 Рост затрат на 260,6 тыс. тенге (или на 2,2%) связан с увеличением объема передачи эл. энергии тяговыми подстанциями ЮУЖД на 164 тыс.кВтч. 5.6 Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей -//- 2 911,0 11 787,0 304,9 Превышение затрат на 8876 тыс. тенге (или на 304,9% от плана) в связи с увеличением страхового тарифа по классам профессионального риска в соответствии с изменениями от 27.04.15г. в Закон РК "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей. 5.7 Страхование транспорта -//- 259,0 729,0 181,5 Превышение затрат на 470 тыс.тенге (или на 181,5%) связано с дополнительным приобретением 9 единиц спец.техники в 2016 году, а также за счет увеличения стоимости страхования автотранспорта. 5.8 Услуги пожарной охраны и сигнализации -//- 2 373,0 4 230,0 78,3 Превышение затрат на 1857 тыс.тенге (или на 78,3%) по следующим причинам: увеличение площади обработки деревянных конструкций огнезащитным составом на 2168 м2, рост стоимости услуг свыше 7 %, запланированных в тарифной смете. 5.9 Услуги по тех. осмотру и диагностике автотранспорта -//- 26,0 116,0 346,2 Увеличение затрат на 90 тыс.тенге (или 346%) связано с дополнительным приобретением 9 единиц спец.техники в 2016 году и ростом стоимости услуг свыше 7 %, запланированных в тарифной смете. 5.10 Услуги по утилизации токсичных отходов -//- 90,0 209,0 132,2 Превышение затрат на 119 тыс.тенге (или на 132,2%) связано с увеличением количества отработанных опасных отходов. Выполнена дополнительная утилизация песка, загрязненного нефтепродуктами, нефтешлама от зачистки резервуаров, люминесцентных отработанных ламп . 5.11 Услуги гидрометцентра -//- 100,0 151,0 51,0 Превышение затрат на 51 тыс.тенге (или на 51%) за счет увеличения количества запрашиваемой гидрометеорологической информации в связи с производственной необходимостью. 5.12 Услуги водоснабжения и канализации -//- 682,0 1 542,0 126,1 Превышение затрат на 860 тыс.тенге (или 126,1% от плана) в связи с увеличением стоимости услуг водоснабжения и водоотведения в районах области (в среднем в 3 раза), по городу- на 27 % от плана в тарифной смете. Водопотребление осуществляется в соответствии с производственными нуждами предприятия. 5.13 Услуги специального автотранспорта -//- 398 425,0 387 596,0 -2,7 5.14 Услуги ТОО " Кокшетау Энерго " по транспортировке электроэнергии -//- 7,8 185,0 2 271,8 Превышение затрат на 177,2 тыс.тенге за счет увеличения объемов передачи электроэнергии по сетям ТОО "Кокшетау-Энерго" на 29,9 тыс.кВтч в связи с производственной необходимостью (вывод оборудования в ремонт) 5.15 Услуги охранных предприятий -//- 8 796,8 14 212,0 61,6 Превышение затрат на 5415,2 тыс.тенге (или 61,6%) по следующим причинам: рост стоимости услуг свыше 7% от плана в тарифной смете; увеличение количества постов охраны на производственных объектах; заключения договора на мониторинг тревожной сигнализации в связи с участившимися случаями кражи имущества предприятия. 5.16 Командировочные расходы -//- 17 442,0 19 707,0 13,0 Превышение затрат на 2265 тыс.тенге (или на 13%) в связи с увеличением количества поездок производственного персонала на аварийно-восстановительные, эксплуатационные работы, противопаводковые мероприятия. 5.17 Подготовка кадров -//- 2 577,0 3 188,0 23,7 Превышение по статье на 611 тыс.тенге (или на 23,7%), в связи с увеличением количества обучаемого персонала по вопросам промышленной и пожарной безопасности, охране труда, смежной профессии, по повышению квалификации. 5.18 Расходы на охрану труда -//- 21 728,9 29 895,0 37,6 Превышение затрат по статье на 8166,1 тыс.тенге (или на 37,6%) связано с ростом цен до 40% на спецодежду и средства индивидуальной защиты. 5.19 Услуги по балансировке электрической энергии -//- 9 726,0 9 737,8 0,1 II Расходы периода, всего тыс. тенге 435 185 480 660 10,4 6 Общие и административные расходы, всего, в том числе: -//- 435 185 480 660 10,4 6.1 Заработная плата административного персонала -//- 151 123,0 160 063,0 5,9 Заработная плата увеличена с целью предотвращения текучести квалифицированного персонала. 6.2 Социальный налог и обязательное социальное страхование -//- 14 961,0 16 518,5 10,4 Начисление социального налога (6% от ФОТ) и социального страхования (5% от ФОТ) согласно требованиям законодательства. 6.3 обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) -//- 762,1 764,0 0,2 Согласно Закону РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" отчисления работодателей, подлежащие уплате в фонд, устанавливаются в размере: с 1 июля 2017 года - 1% от расходов работодателя, выплачиваемых работнику в виде доходов. 6.3 Налоги -//- 143 462,4 149 303,4 4,1 6.3.1 - налог на имущество -//- 135 946,0 141 638,0 4,2 Увеличение начислений по налогу на имущество на 5692 тыс.тенге (или 4,2% от плана) в результате дополнительных вводов основных средств в рамках реконструкции 2016г., 2017 г. 6.3.2 - налог на транспорт -//- 571,0 663,0 16,1 Превышение затрат на 92 тыс.тенге (или на 16,1%) в связи с дополнительным приобретением 9 единиц спецавтотранспорта в 2016 году. 6.3.3 - налог на землю и аренда земли -//- 3 567,0 3 460,0 -3,0 6.3.4 - плата за использование РЧС -//- 3 023,4 3 023,4 0,0 6.3.5 - плата за выбросы в окружающую среду -//- 355,0 519,0 46,2 Увеличение размера ставок на эмиссию в окружающую среду и увеличение выбросов от передвижных источников (транспорта) 6.4 Амортизация -//- 25 631,6 25 072,0 -2,2 6.5 Прочие расходы -//- 99 244,5 128 938,7 29,9 6.5.1 Командировочные (лимит.статья) -//- 2 931,5 2 984,0 1,8 6.5.2 Затраты на периодическую печать (лимит. статья) -//- 490,0 594,0 21,2 Превышение затрат на 104 тыс.тенге (или на 21,2%) в связи с ростом цен на подписные издания свыше 20% от заложенных в тарифной смете. 6.5.3 Энергия на хозяйственные нужды -//- 6 957,0 7 317,0 5,2 Превышение затрат на 360 тыс.тенге (или на 5,2%) по причине увеличения тарифов на тепловую энергию до 33 %, электрическую энергию - до 6,4% от плана в тарифной смете. 6.5.4 Подготовка кадров (лимит. статья) -//- 703,0 1 413,1 101,0 Превышение затрат на 710,1 тыс.тенге (или на 101%) в связи с дополнительным обучением административного персонала вопросам безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, проведение семинара по практическому менеджменту и навыкам эффективного управления 6.5.5 Содержание технических средств управления (комп.техника) -//- 1 847,0 3 701,0 100,4 Превышение затрат по статье на 1854 тыс.тенге (или на 100 %) в связи с дополнительным приобретением компьютеров и оргтехники в рамках инвестпрограммы. 6.5.6 Канцелярские, почтовые расходы и тех. документация -//- 2 987,0 6 576,0 120,2 Превышение затрат на 3589 тыс.тенге (или на 120,2% от плана) в связи с увеличением количества использования офисной бумаги , а также за счет роста её стоимости свыше 60% от плана в тарифной смете. 6.5.7 Услуги связи (лимит.статья) -//- 4 470,2 4 870,0 8,9 Превышение затрат на 399,8 тыс.тенге (или на 8,9% от плана) связано с увеличением количества сотовых номеров на подстанциях с системой АСКУЭ, установленной в рамках инвестпрограммы. 6.5.8 Услуги аудиторов (лимит статья) -//- 6 747,0 9 510,0 41,0 Превышение затрат на 2763 тыс.тенге (или на 41% от плана) в связи с ростом стоимости услуг аудиторов до 41% от плана в тарифной смете. 6.5.9 Услуги банка -//- 3 782,0 14 238,0 276,5 Превышение затрат на 10456 тыс.тенге (или 276,5%) по причине образования курсовой разницы при конвертации валюты по международным платежам, а также за счет увеличения стоимости банковских услуг. 6.5.10 Услуги пожарной охраны и сигнализации -//- 239 352 47 Превышение затрат на 113 тыс.тенге (или на 47%) за счет увеличения стоимости услуг. 6.5.11 Услуги нотариальные и таможенные -//- 20,8 20,8 0,0 6.5.12 Услуги интернет ( ADSL ) (лимит.статья) -//- 1 639,0 1 652,0 0,8 6.5.13 Услуги полиграфические -//- 111,0 780,0 602,7 В связи с производственной необходимостью увеличено количество полиграфической продукции (таблички, плакаты по охране труда для размещения на производственных объектах, листовки с надписью "осторожно, мошенники!" и пр.) 6.5.14 Услуги СМИ по размещению объявлений производственного характера -//- 198,0 1 361,0 587,4 Превышение затрат связано с увеличением количества и стоимости объявлений в средствах массовой информации относительно плана в тарифной смете. Публикация объявлений осуществляется согласно требованиям Закона РК "О естественных монополиях" и Правил закупок СЕМ (в первом полугодии). 6.5.15 Вывоз мусора -//- 48,0 111,0 131,3 Превышение затрат на 63 тыс.тенге (или 131,3 %) связано с увеличением количества вывозимых контейнеров в результате уборки территории предприятия согласно экологическим требованиям, увеличением стоимости услуг свыше 7% от плана в тарифной смете. 6.5.16 Услуги по дератизации -//- 40,0 39,2 -2,0 6.5.17 Услуги водоснабжения и канализации -//- 67,0 280,3 318,4 Превышение затрат на 213,3 тыс.тенге (или 318,4%) в связи с увеличением стоимости услуг водоснабжения и канализации- на 27 % от плана в тарифной смете, а также за счет увеличения объема водопотребления в соответствии с производственными нуждами предприятия. 6.5.18 Услуги по изготовлению технических паспортов, по регистрации объектов недвижимости, по регистрации договоров на аренду земли -//- 43 277,0 44 727,0 3,4 Превышение затрат на 1450 тыс.тенге (или 3,4%) за счет увеличения количества регистрации объектов недвижимости по причине производственной необходимости. 6.5.19 Услуги стороннего автотранспорта -//- 20 970,0 26 580 26,8 Превышение затрат на 5610 тыс.тенге (или 26,8% о плана) связано с отсутствием у предприятия собственного автотранспорта в необходимом количестве и использованием услуг стороннего транспорта, стоимость услуг которого превышает план в тарифной смете. 6.5.20 Обязательное экологическое страхование -//- 970,0 1 082,3 11,6 Превышение затрат на 112,3 тыс.тенге (или 11,6%) за счет увеличения стоимости услуг свыше 11 % от плана в тарифной смете. 6.5.21 Услуги экологии -//- 750,0 750,0 0,0 7 Расходы на выплату вознаграждений по ЕБРР -//- 0,0 0,0 0,0 III Всего затрат на предоставление услуг тыс. тенге 4 617 921 4 251 938 -7,9 IV Доход (РБА*СП) тыс. тенге 403 348 528 708 31,1 V Регулируемая база задействованных активов (РБА) тыс. тенге 6 189 679 10 998 115 77,7 VI Всего доходов тыс. тенге 5 021 269 4 780 646 -4,8 Уменьшение фактических объемов услуг потребителями на 60 775 тыс.кВтч. от заявленных объемов в тарифную смету. VII Объем оказываемых услуг (товаров, работ) т. кВтч 1 296 084 1 235 309 -4,7 VIII Нормативные технические потери % 11,88 8,40 -29,3 В связи с выполнением организационно-технических мероприятий по энергосбережению, а также по причине снижения фактических объемов передачи электроэнергии на 60 775 тыс.кВтч. т. кВтч 174 733 113 259 -35,2 IX Тариф (без НДС) тенге/кВтч 3,87 3,87 0,00 Согласно отчету по исполнению статей затрат тарифной сметы за 2017 год себестоимость услуг сложилась в размере 3771,3 млн.тенге, что на 9,8% меньше затрат, принятых в утвержденной тарифной смете. Основная причина - экономия по затратам на компенсацию технологического расхода электроэнергии на возмещение потерь, которая составила 494,9 млн.тенге в связи с достижением предприятия по снижению уровня технологических потерь электроэнергии до 8,4% при плане 11,88% за счет реализации программы энергосбережения и выполнения в полном объеме организационно- технических мероприятий по снижению нормативно - технических потерь электроэнергии. Кроме того, на снижение уровня потерь электроэнергии повлияло уменьшение фактических объемов передачи электроэнергии на 60,8 млн. кВч от плана в тарифной смете. Согласно требованиям законодательства 50% данной экономии, т.е. 247,4 млн. тенге предприятие направит в 2018г. на реконструкцию своих производственных активов. Расходы периода в тарифной смете за 2017 год составили 480,7 млн.тенге, с превышением от плана на 10,4%. Основные причины: увеличение начисления налога на имущество в связи с вводом в эксплуатацию оборудования после реконструкции в 2016 году в большем объеме, чем предусмотрено утвержденной инвестиционной программой; увеличение затрат на заработную плату с целью снижения оттока квалифицированного персонала; рост стоимости услуг сторонних организаций (банковские, аудиторские, коммунальные услуги, услуги стороннего транспорта и пр). |  |  |  |  |

Планы развития предприятия

Для АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» приказом ДКРЕМ по СКО утверждены предельные уровни тарифов на услуги по передаче и распределению электроэнергии на период с 2016г. по 2020г., в том числе, на 2018 год - 3,97 тенге за 1 Втч без НДС (или 4,45 тенге за 1 кВтч с  НДС), на 2019 г.- 4,04 тенге за 1 кВтч без НДС (или 4,53 тенге за 1 кВтч с НДС), на 2020 г.- 4,15 тенге за 1 кВтч без НДС (или 4,65 тенге за 1 кВтч с НДС). На период с 2018г. по 2020 г. объемы инвестиций в «Реконструкцию и модернизацию основных средств АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» утверждены в объеме 3236 млн.тенге,  в том числе на 2018г.- 1070 млн.тенге, на 2019г.- 1070 млн.тенге, на 2020 г.- 1096 млн.тенге.   В 2018 году запланировано выполнить реконструкцию: 57 км ВЛ и КЛ 0,4кВ и 10кВ, 10шт. ТП 10/0,4кВ, производственных зданий и сооружений, капремонт 2-х трансформаторов с заменой высоковольтных вводов, замену фарфоровой изоляции и грозотроса на ВЛ-110 кВ, внедрение АСКУЭ оптового рынка по г. Петропавловску и районам области, приобретение трансформаторов и высоковольтных вводов.

На выполнение капитальных и текущих ремонтов в тарифной смете на период с 2018г. по 2020 г. утверждены средства в размере 658,39 млн.тенге, в том числе, на 2018 год- 218,81 млн.тг., на 2019г.-219,06 млн.тг., на 2020г.-220,52 млн.тг. В  2018 году запланировано отремонтировать следующие объекты: 318,03 км воздушных линий 110 кВ; 395,18 км напряжением 35/10 кВ; 366,2 км воздушных линий 10-0,4 кВ; 2,553 км кабельных линий электропередач 0,4-10кВ; 10 ПС 110/35 кВ и 107 шт. ТП, РП и КТП 10/0,4 кВ,  а также  выполнить ремонт зданий и сооружений  в городе и по области.