Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской области в период с 18.11.2019 г. по 24.11.2019 г

|  | Шал акына район |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| 1 | с. Кенес КТП-10/0,4кВ №3-2 «Село» вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №2 | Для выправки опоры №60 и подрезки деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | С 10:00 18.11.2019г. до 17:00 18.11.2019г. | с. Кенес-частный сектор |
| 2 | На ПС-35/10кВ «Приишимка» вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для доливки масла в МВ 35кВ ввода №1 | С 10:00 19.11.2019г. до 14:00 19.11.2019г. | с. Повозочное: КТП «Село», КТП «Стройдвор», КТП «МТМ», КТП «Контора», КТП «Клуб», КТП «Школа», КТП «АЗС», КТП «Мартын. с.Минеевка: КТП «Зерноток», КТП «Село», КТП «АВМ». с. Бирлик КТП «ШКОЛА», КТП «Село», КТП «КХ Жангельды». с.Ортаколь КТП «Село» |
|  | М.Жумабаева район |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| 1 | с. Конюхово КТП-10/0,4кВ 160кВА №5-1 «М. участок», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №5-2 «Село», ТП-10/0,4кВ 315кВА №5-3 «Клуб». | Проверка группового учёта. | С 10:00 19.11.19г до 13:00 19.11.19г | Лесхоз, погранзастава, Школа, акимат, магазин «Людмила». Частный сектор. |
| 2 | с. Куломзино КТП-10/0,4кВ 160кВА №2-2 «Село». | Проверка группового учёта. | С 14:00 19.11.19г до 16:00 19.11.19г | Школа, контора, магазин. Частный сектор. |
| 3 | с. Хлебороб КТП-10/0,4кВ 250кВА №6-2 «Посёлок». | Проверка группового учёта. | С 15:00 19.11.19г до 17:30 19.11.19г | Школа, ФАП, Лесопилка, углевыжигательные печи. Частный сектор. |
| 4 | На ПС «Кара-Гуга» вывести в ремонт В-10кВ №10 | Для межремонтных испытаний | С 10:30 21.11.19г до 13:00 21.11.19г | с. Образец-жилой сектор, з. ток, базы, МТМ. |
| 5 | С. Медвежка ВЛ-0,4кВ фид№3 от КТП-10/0,4кВ 160кВА №1-5 «Село» | Вырубка просеки | С 10:00 21.11.19г до 17:00 21.11.19г | Магазин «Центральный». Улицы; Новая, Зелёная, Озёрная. |
| 6 | С. Медвежка ВЛ-0,4кВ фид№1от КТПН-10/0,4кВ 160кВА №1-4 «Село» | Вырубка просеки | С 10:00 22.11.19г до 17:00 22.11.19г | Магазин «Центральный». Улицы; Центральная, Молодёжная, Школьная. |
| 7 | ВЛ-10 кВ фидер №7 «Круглое» от ПС 35/10 кВ «Лебяжье» | Для вырубки просеки | С 14:00 22.11.2019 до 17:00 22.11.2019 г. | Школа, магазин, частный сектор |
| 8 | ВЛ-10 кВ фидер №6 «Хлеборобное» от ПС 35/10 кВ «Авангард» | Для вырубки просеки | С 14:00 21.11.2019 до 17:00 22.11.2019 г. (с включением на ночь) | Школа, ТОО «Авангард», частный сектор |
| 9 | ВЛ-10 кВ фидер №2 «Ганькино» от ПС 35/10 кВ «Полудино» | Для вырубки просеки | С 10:00 25.11.2019 до 17:00 29.11.2019 г. (с включением на ночь) | Школа, магазины «Славянка» и «Перекрёсток», КХ Попцов, частный сектор |
| 10 | ВЛ-10 кВ фидер №7 «Круглое» от ПС 35/10 кВ «Лебяжье» | Для вырубки просеки | С 14:00 22.11.2019 до 17:00 22.11.2019 г. | Школа, магазин, частный сектор |
| 11 | ВЛ-10 кВ фидер №6 «Хлеборобное» от ПС 35/10 кВ «Авангард» | Для вырубки просеки | С 14:00 21.11.2019 до 17:00 22.11.2019 г. (с включением на ночь) | Школа, ТОО «Авангард», частный сектор |
|  | Тимирязевский район |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| 1 | с. Аксуат на ПС-35/10кВ «Аксуат» МВ-35кВ ввод №1 | Доливка масла в МВ-10кВ фид. №1, фид. №2, №3, №5 | С 10:00 18.11.19 До 13:00 18.11.19 | с. Аксуат – Зерноток, Студенческая, Новая, Березовая, РЭС, Лазо, Школьная, Шевченко, Степная, Школа, Мельница, РЭУ, Строительная, Комсомольская. |
| 2 | с. Степное КТПН-10/0,4кВ-160кВА №12-2 «Зерноток» | Замена силового трансформатора | С 10:00 18.11.19 До 13:00 18.11.19 | КХ «Бегенов» |
| 3 | с. Докучаево КТПН-10/0,4кВ-160кВА №9-3 «Клуб» | Замена группового учета | С 10:00 19.11.19 До 13:00 19.11.19 | ул. Молодёжная, ул. С.Муканов, ул. Школьная. |
| 4 | с. Москворецкое КТП-10/0,4кВ-160кВА №5-13 «Поселок» фидер №2 ВЛ-0,4кВ | Выправка опоры №13 | С 15:00 18.11.19 До 17:00 18.11.19 | улицы: Студенческая; Центральная; Садовая. |
|  | Благовещенская РПБ |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| 1 | На ПC35/10кВ «Озерная» Вывести в ремонт Т-2 и его присоединения. | Для доливки масла в Т-2 и МВ ввода №2 – 35 кВ | С 11:00 18.11.2019. До 16:00 18.11.2019 | с. Озерное- ТОО «Атамекен-Агро» -элеватор, ВА, акимат, школа, интернат, ТОО «Дания-2014»-ПРВ, ОДРТ, частный сектор. с. Каракамыс: ТОО «Дания-2014»-насосная, частный сектор. |

|  | Есильский район |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| 1 | с. Амангельдинское ВЛ-0,4кВ ф№1, 2 от КТП-10/0,4кв 100кВА № 1-2 «Иманова» | Перетяжка провода | С 10:00 18.11.19г до 18:00 18.11.19г | улицы: Ибраева, Иманова. |
| 2 | c. Явленка КТП-10/0,4кВ 60кВА№14-4 «Водокачка» | Выполнение тех. Условий | С 10:00 18 .11.19г до 18:0018.11.19г | улиц нет |
| 3 | с. Ильинка ВЛ-0,4кВ ф№1, 2 от КТПН-10/0,4кВ 250кВА № 5-4 «Торговый центр» | Выпилка веток в охранной зоне ВЛ | С 12:00 21.11.19г до 18:00 21.11.19г | Улицы: Кирова, Мира. |
| 4 | с. Покровка ВЛ-0,4кВ ф№1, 2 от КТП-10/0,4кВ 100кВА № 7-3 «Береговая» | Перетяжка провода | С 10:00 22.11.19г до 18:00 22.11.19г | Улица: Береговая. |
|  | Возвышенская РПБ |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| 1 | ПС 110/10 кВ «Узункуль» ВЛ-10 кВ Ф 3 «Базы» | Ремонт РЛНД-10 кВ на опоре №46 | с 14:00 – 18.11.2019г. до 18:00 – 18.11.2019г | с. Узункуль: ТП-250+400 кВА №3-1 «Комплекс», КТПН-250 кВА №3-2 «КРС», КТПН-250 кВА №3-3 «Летняя дойка», КТПН-160 кВА №3-4 «Стройотдел», КТПН-250 кВА №3-5 «МТМ» ТОО «Ульгули» |
|  | Мамлютский район |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| 1 | ПС 35/10кВ «Краснознаменное» МВ-10кВ фид. №5 «Краснознаменное-Беловка» | Ревизия контактной части Ф «А» | С 10.30 18.11.19 до 18.00 18.11.19 | с. Беловка-частный сектор, Школа, З\ток. С. Калугино-частный сектор, Школа, З\ток. |
| 2 | с. Михайловка КТП 100кВа №1-4 «Село» ВЛ-0,4кВ фид. № 1 | Вырубка просеки под ВЛ-0,4кВ | С 10.30 19.11.19 до 18.00 19.11.19 | Частный сектор |
| 3 | г. Мамлютка КТП 160кВа №5-3 «ул. К-Маркса» ВЛ-0,4 кВ фид. № 1,2,3. | Вырубка просеки под ВЛ-0,4кВ | С 10.00 17.11.19 до 18.00 19.11.19 (с включением в ночь) | Частный сектор |
| 4 | г. Мамлютка КТПН 160кВа №5-14 «ул. Мичурина» ВЛ-0,4кВ фид. №1,2,3 | Вырубка просеки под ВЛ-0,4кВ | С 10.00 20.11.19 до 17.00 21.11.19 (с включением в ночь) | Частный сектор, Метеостанция |
| 5 | г. Мамлютка КТП- 160кВа №5-17 «ул. Северная» ВЛ-0,4кВ фид. № 1,2,3 | Вырубка просеки под ВЛ-0,4 кВ | С 10.00 22.11.19 до 17.00 22.11.19 | Частный сектор |
| 6 | На ПС «Новомихайловка» вывести в ремонт фид.№1,2,3-10кВ | Для безопасного производства работ при строительства ВЛ-110кВ «Литейная-Новомихайловка» | с 09-00 19.11.19 до 18-00 19.11.19 | с. Новомихайловка-мастерский участок, водопровод, Есиль-Су, рейтер, жилой сектор, церковь, больница, школа, маслозавод, комплекс, МТМ, маш.двор, базы, зерноток. |
| 7 | с. Ново-Дубровка КТП 100кВа № 4-2 «Село» ВЛ 0,4кВ Ф № 1,2 | Для выполнения электромонтажных работ уличного освещения | С 10.00 20.11.19 до 18.00 21.11.19 (с включением в ночь) | Частный сектор, Школа |
| 8 | с. Ново-Дубровка КТП 160кВа № 4-1 «Село» ВЛ 0,4 кВ Ф №1 | Для выполнения электромонтажных работ уличного освещения | С 10.00 20.11.19 до 18.00 21.11.19 (с включением в ночь) | Частный сектор |
|  | Кызылжарский район |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| 1 | ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3 от КТПН-250кВа №520 «Подгорное», с. Подгорное | Для устранения замечаний по ВЛ-0,4 кВ | с 10-00 19.11.19. до 18-00 22.11.19. (с включением на ночь) | с. Подгорное-Школа, ФАП,м-н «Макс и Юля», ул. Береговая, Школьная, Центральная. |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид.№3 от ПС «Озерная» | Для ревизии РЛНД-10кВ РП-3-13 | с 09-30 19.11.19. до 14-00 19.11.19. | с.Тепличное-Тепличное, Мячкин, Смирнов, Даулетбаева, Карабельников, Могилев, Гусейнов, Сапаргалиева, Саханин, Дубровская, коттедж, Васильев, Заикин, Шушаков, Ковалева, Жуков, ФХ «Петухова», Искакова, Басыбаев, детский профилакторий, зона отдыха. |
| 3 | ПС 35/10кВ «Новокаменка» Ф№3-10кВ «Новокаменка-Архангелка» | Для безопасного производства работ по установки траверсы. | с. 14-00 21.11.19 до 17-00 21.11.19 | с. Архангелка-КТПН-180 кВА № 3 -1 «Интернат» , КТП-160 кВА №3 -2 «Архангелка» , КТПН-160 кВА «МТМ» , КТПН-250кВА№3 -5 «Школа»,КТПН-250кВА №3-6 «З/ток»,КТПН-60кВА №3-8 «КХ Ибраево» ,КТПН-400 кВА №3-11 «Асфальтный з/д»,КТПН-160кВА №3-12 « ЕР -Агро»,КТП-100 кВА №3-9 «Архангелка»,КТП-100кВА №3-10 «Архангелка» |
|  | Аккайынский район |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| 1 | с. Токуши вывести в ремонт ТП-400кВА №1-1 «МТМ» | Для доливки масла | с 10-00 18.11.19 до 13-00 18.11.19 | с. Токуши: ул. Лесная, Молдёжная, Парковая, Рабочая. |
| 2 | с. Токуши вывести в ремонт КТП-400№1-2 «МТМ» | Для доливки масла | с 14-00 18.11.19 до 18-00 18.11.19 | с. Токуши: ул. Молодёжная. |
| 3 | с. Сосновка вывести в ремонт КТП-160№2-5 «Поселок» | Для выпилки веток в охранной зоне | с 10-00 19.11.19 до 18-00 19.11.19 | с. Сосновка: улиц нет. |
| 4 | с. Ленинское вывести в ремонт КТП-100№7-1 «Старая Усадьба» | Для замены группового П.У и Т.Т | с 11-00 18.11.19 до 13-00 18.11.19 | с. Ленинское: ул. Заводская, Московская, Советская. |
| 5 | с. Рублевка вывести в ремонт КТП-160№2-1 «Поселок» | Для замены группового П.У и Т.Т | с 14-00 18.11.19 до 16-00 18.11.19 | с. Рублёвка: ул. Амангельды, Гагарина, Джамбула, Победы, Конституции, Ленина. |
| 6 | ПС «50лет СССР» вывести в ремонт ф№4-10кВ «Поселок» | Для безопасного производства работ | с 10-00 18.11.19г. до 17-00 19.11.19г. (с включением в ночь) | КТП-250кВА №4-1 "ПМК-3", КТП-100кВА №4-2 "Машдвор", КТП-100кВА №4-3 "Подхоз СПТУ", КТП-250кВА №4-4 "Поселок", КТПН-250кВА №4-5 "Элеваторный поселок", КТП-100кВА №4-6 "ул. Дорожная", КТП-100кВА №4-7 "ул. Нефтебазовская", КТП-250кВА №4-8 "Насосная" |
| 7 | с. Смирново вывести в ремонт КТП-100№5-10 «Джамбула» ф№3-0.4кВ | Для выпилки веток в охранной зоне ВЛ-0.4кВ | с 10-00 22.11.19 до 17-00 22.11.19 | с. Смирново: ул. 25 лет Целины, Зеленая, Амангельды, Гагарина, Горького, Джамбула, Жумабаева, Имакова, Мира, Октябрьская. |
| 8 | ПС «50лет СССР» вывести в ремонт ф№4-10кВ «Поселок» | Для безопасного производства работ | с 14-00 22.11.19г до 18-00 22.11.19г. | КТП-250кВА №4-1 "ПМК-3", КТП-100кВА №4-2 "Машдвор", КТП-100кВА №4-3 "Подхоз СПТУ", КТП-250кВА №4-4 "Поселок", КТПН-250кВА №4-5 "Элеваторный поселок", КТП-100кВА №4-6 "ул. Дорожная", КТП-100кВА №4-7 "ул. Нефтебазовская", КТП-250кВА №4-8 "Насосная". |
|  | Соколовская РПБ |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| 1 | ВЛ-10кВ фид. №4 «Красноярка-Желяково» от ПС-35/10кВ «Красноярка» | Производство выпилки деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ | с 11:30 19.11.2019 до 18:00 22.11.2019 (с включением на ночь) | - РОО; «Желяковская средняя школа», с. Желяково; - Аппарат акима Вагулинского с/о, с. Вагулино; - РГУ Войсковая часть 2032 (пограничный пост), с. Красный Яр. |