|  |
| --- |
| ***Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской*** ***области*** |
|  | ***в период с 12.03.2018 г. по 18.03.2018 г.*** |
| **№ п/п** | **Наименование отключаемого оборудования** | **Причина отключения** | **Дата отключения** | **Основные потребители** |
| 1 | На ПС 35/10кВ «Черкасская» вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид.№1 «Добровольское»  | Для подключения отпайки опоры №21 | С 1500 12.03.2018г.до 1700 12.03.2018г | Аккайынский район: с.Черкасское - №1-2 «Молодежная», №1-3 «Стадион»; с. Добровогльское - №1-5 «Базы», №1-6 «Поселок», №1-7 «Котельная». |
| 2 | На ПС 35/10кВ «Полудино» вывести в ремонт ф №3-10кВ «Детский дом» | Для замены КТП-100кВА №3-1 «Мастерский участок» | С 1100 15.03.2018г.до 1700 15.03.2018г | М.Жумабаева район: с. Полудино-мастерский участок, детский дом. |
| 3 | На ПС 35/10кВ «50 лет СССР» вывести в ремонт ф №2-10кВ «Рабкоп» | Для замены вязок на опоре №22-37, №66-79 | С 0930 15.03.2018г.до 1730 15.03.2018г | Аккайынский район: с.Киялы-ул.Калинина, ул.Ленина, ул.Советская, клуб автобазы, АТС, СПТУ. |
| 4 | На ПС 35/10кВ «Суворовская» вывести в ремонт ф №3-10кВ «Зарослое» | Для вырубки просеки под ВЛ-10кВ | С 1100 15.03.2018г.до 1700 16.03.2018г(с включением в ночь) | М.Жумабаева район: п.Зарослое-поселок;п.Суворовка-жилой сектор;КХ «ПТО», КХ «Грауберг». |
| 5 | На ПС 35/10кВ «Озерная» вывести в ремонт ф №8-10кВ «Школа» | Для вырезки поросли деревьев | С 1000 16.03.2018г.до 1600 16.03.2018г | Кызылжарский район: с. Прибрежное - №8-5 «ИП Жаксыбаев», №81 «Базы», №84 «Придорожная», №82 «Зерноток», «Баукенов», №83 «Школа». |
| 6 | На ПС 35/10кВ «50 лет СССР» вывести в ремонт МВ-10кВ фид.№3 «База» | Для технического обслуживания | С 1100 16.03.2018г.до 1600 16.03.2018г | Аккайынский район: с. Киялы - №3-1 «МТМ». |
| 7 | На ПС 110/35/10кВ «Писаревка» вывести в ремонт фид.№6-10кВ «Ленина» | Для ремонта РП-10кВ №3-1 – устранение шунта | С 1100 16.03.2018г.до 1600 16.03.2018г | М. Жумабаева район: с. Байшилик – поселок, фид№3 РП-10кВ «Успенка». |
| 8 | На ПС 35/10кВ «Родина» вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид.№6 (отпайка от опоры №63 фид-10кВ №6 от ПС 35/10кВ «Родина») | Для замены РЛНД на отпаечной опоре №51 ВЛ-10кВ ТОО «КарТел» | С 1200 15.03.2018г.до 1600 15.03.2018г | Мамлютский район: с. Сливное - №6-1 «Село»; Таможенный пост «Жана Жол» - №6-2 «Сотовая связь Теле2», №6-3 «Жана Жол», №6-4 «Жана Жол», №6-5 «Жана Жол». |