| Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской области |
| --- |
|  | в период с 25.02.2019г. по 01.03.2019г. |
|  | Есильский район |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| 1 | ПС 35/10кВ «Спасовка» МВ-10кВ яч.№2 «Тау-Агаш» | Доливка масла в баки МВ | с 12-00 25.02.19г. до 18-00 25.02.19г. | с.Тау-Агаш – Село, Школа, Школа-2, Насосная |
| 2 | ПС 35/10кВ «Спасовка» ВЛ-10кВ ф.№5 «Спасовка-Сарман» | Подключение вновь вводимого объекта | с 10-00 25.02.19г. до 18-00 25.02.19г. | с. Спасовка – Зерноток, ул. Садовая, с. Сарман, ул. Садовая, Село |
| 3 | ПС 110/35/10кВ «Покровка» ВЛ-10кВ ф.№ 13 «Покровка-Енбек» | Подключение вновь вводимого объекта | с 10-00 25.02.19г. до 18-00 25.02.19г. | с. Покровка – Зерноток, Сибирь, Кейсел, Кар-Тел, с. Мальцево – Производство, Пионерский лагерь, с. Енбек - Школа |
| 4 | с. Енбек КТП-250кВА № 13-7 «Школа» | Монтаж группового учета | с 10-00 25.02.19г. до 18-00 25.02.19г. | Улицы: Береговая |
| 5 | с. Заградовка КТПН 10/0,4кВ 250 кВА №8 – 12 «Детский сад» | Проведение профилактических испытаний | с 10-00 26.02.2019г. до 14-00 26.02.2019г. | Казпочта, сот. Связь Билайн, Казахтелеком, Больница, Детский сад, столовая «ТОО Заградовское», Казахтелерадио, магазин «У Петровны, Жолдас», ул. Гвардейская, ул. Шоль, ул. Свердлова (улицы частично) ч/с. |
| 6 | с. Заградовка КТП 10/0,4кВ 100 кВА №8 – 4 «Пухальский» | Проведение профилактических испытаний | с 10-00 26.02.2019г. до 14-00 26.02.2019г. | ул. Новоселов ч/с, (ул. Торговая, ч/с частично) |
| 7 | с. Тарангул КТП 10/0,4кВ 250 кВА №2 – 5 «Аптека» | Проведение профилактических испытаний | с 10-00 27.02.2019г. до 14-00 27.02.2019г. | Магазин, мельница, пекарня, контора, магазин-ТОО «Азия-Тарангул, ул. Садовая, ул.Рабочая, ул. Новая ч/с. |
| 8 | с. Лузинка ВЛ-10кВ ф. №4 «Волошинка-Лузинка» | Выправка опор № 25-26 | с 11-00 26.02.2019г. до 18-00 26.02.2019г. | с. Лузинка частный сектор |

|  | Тимирязевский район |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| 1 | с. Тимирязево ПС-35/10кВ «Западная» вывести в ремонт ВЛ-10кВ ф.№13 «Западная-Центральная Котельная» | Перетяжка провода в пролетах опор № 61-65 фаза «С» | с 13-00 25.02.19г. до 15-00 25.02.19г. | с. Тимирязево – Банк, Школа, Букетова №1, Центральная Котельная, Энергосбыт, Больница |
| 2 | с. Тимирязево ПС-35/10кВ «Западная» вывести в ремонт ВЛ-10кВ ф.№15 «Западная-Аэропорт» | Установка промежуточной опоры между опорами №46-47 | с 10-30 26.02.19г. до 13-00 26.02.19г. | с. Тимирязево – Детский сад, Быткомбинат, Новый дом, Магазин Легенда, Лихачева, Шаталова, КХ Ангел, Автобаза, Баня, 9-ой Пятилетки, Райавтодор, КХ Кравченко |
| 3 | п. Аксуат КТПН-10/0,4кВ 160кВА №5-4 «Комсомольская» вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф. №1 | Вынос ПУ на фронтоны жилых домов | с 10-00 25.02.19г. до 17:30 25.02.19г. | улицы: Комсомольская, Молодежная, Мира |
| 4 | п. Аксуат КТПН-10/0,4кВ 160кВА №5-4 «Комсомольская» вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.№2 | Вынос ПУ на фронтоны жилых домов | с 10-00 26.02.19г. до 17-30 26.02.19г. | улицы: Комсомольская, Молодежная, Мира |

|  | Жамбылский район |
| --- | --- |
| п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| 1 | На ПС 35/10кВ «Пресновский с/з» вывести в ремонт ВЛ-10кВ ф. №1 «Пресновский с/з-Рождественка» | Для выноса опор из зоны затопления | с 10-00 26.02.2019г. до 18-00 26.02.2019г. | с. Узынколь - «Дания-2014», КГУ «Узынкольская НШ», частный сектор; с. Рождественка – частный сектор. |

|  | Шал акына район |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| 1 | г.Сергеевка КТПН-10/0,4кВ №5-6 «Ишим» вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф№1, Ф№2 | Устранение течи масла со стороны 0,4кВ фаза «В» силового трансформатора | с 10-00 25.02.2019г. до 12-00 25.02.2019г. | г.Сергеевка, - ул. Гончара, Молодежная, Букетова |
| 2 | г.Сергеевка КТП-10/0,4кВ №13-4 «РБУ» вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.№1, 2 | Устранение течи масла со стороны 0,4кВ фаза «В» силового трансформатора | с 13-00 25.02.2019г. до 14-00 25.02.2019г. | г.Сергеевка,- ул. Шайкина, пер. Торговый, ул. Ибраева |
| 3 | г.Сергеевка КТП-10/0,4кВ №16-1 «Энтузиастов» вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.№1, ф.№2, ф.№3 | Для регулировки стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ | с 14-00 25.02.2019г. до 18-00 25.02.2019г. | г. Сергеевка, ул. Энтузиастов, Юбилейная, Западная, Полевая |

|  | Аккайынский район |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| 1 | с. Смирново КТПН-200кВА №14-14 «ул. Элеваторная» | Для замены П/У. | с 10-00 25.02.2019г. до 13-00 25.02.2019г. | с. Смирново- ул. Пушкина, Элеваторная, Гагарина, Партизанская, Суворова, Рабочая, маг. «Сказка», ,РОВД «видеокамера», ИП «Нагель». |
| 2 | с. Ивановка КТПН-160кВА №3-1 «МТМ» ф№-1;2;3;4;5;6: 0,4кВ | Выпилка веток в охранной зоне ВЛ. | с 10-00 25.02.2019г. до 18-00 01.03.2019г с включением в ночь. | с. Ивановка: ул. Будённого, Мира, Народная, Рабочая, ТОО «Агро-Север», Акимат. |
| 3 | с. Трудовое КТП-160кВА №15-5 «Контора» | Для технического обслуживания | с 10-00 25.02.2019г. до 17-00 25.02.2019г. | с. Трудовое: ул. Абая, Октябрьская, Пионерская, ТОО «Леонов». |
| 4 | с. Трудовое КТП-100кВА №15-2 «Посёлок» | Для технического обслуживания | с 10-00 26.02.2019г. до 17-00 26.02.2019г. | с. Трудовое: ул. Коммунистическая, Подлесная., ФАП, маг. «Земляк». |
| 5 | с. Трудовое КТПН-400кВА №15-6 «Посёлок» | Для технического обслуживания | с 10-00 27.02.2019г. до 17-00 27.02.2019г. | с. Трудовое: ул. Новая, Строительная, Школьная. |
| 6 | На ПС 220/110/35/10кВ «Киялы» вывести в ремонт ф-10кВ №1,2 (поочередно) | Для проверки УРЗА и ТТ (совместно со сл. СЭПУ) | с 09-00 28.02.2019г. до 13-00 28.02.2019г. | с. Киялы – ж/д станция, битумный завод, нефтебаза, ЦРП, ХПП. |
| 7 | На ПС 220/110/35/10кВ «Киялы» вывести в ремонт ф-10кВ №3,4 (поочередно) | Для проверки УРЗА и ТТ (совместно со сл. СЭПУ) | с 14-00 28.02.2019г. до 18-00 28.02.2019г. | с. Киялы – зерно/ток, поселок, котельная, МТМ; с. Амангельды – поселок. |
| 8 | На ПС 220/110/35/10кВ «Киялы» вывести в ремонт ф-10кВ №5,6 (поочередно) | Для проверки УРЗА и ТТ (совместно со сл. СЭПУ) | с 09-00 01.02.2019г. до 13-00 01.02.2019г. | с. Киялы – клуб, поселок, водокачка. |

| М.Жумабаева район |
| --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| 1 | с .Медвежка. ТП-10/0,4кВ 250кВа №1-3 «Школа» | Проверка группового учёта | с 10-00 25.02.19г. до 12-00 25.02.19г. | Школа, ФАП, магазин «Салем», улицы - Школьная, Советская, Лысенко, Пушкина, Молодёжная. |
| 2 | с. Медвежка. КТПН-10/0,4кВ 160кВа №1-4 «Село» | Проверка группового учёта | с 10-00 25.02.19г. до 13-00 25.02.19г. | АТС, ИП Золотарёва «Магазин», улицы - Молодёжная, Школьная, Лысенко, Центральная. |
| 3 | с. Медвежка. КТП-10/0,4кВ 160кВа №1-5 «Село» | Проверка группового учёта | с 11-00 25.02.19г. до 13-00 25.02.19г. | ФХ Самохин «Гараж», улицы - Новая, Зелёная, Озёрная. |
| 4 | г. Булаево. КТПН-10/0,4кВ 250кВа №6-2 «Лихачёва» | Проверка группового учёта | с 12-00 25.02.19г. до 14-00 25.02.19г. | Шиномонтаж, кабинет «Педпсихкорекции», магазины - «Фрегат», «Салтанат», улицы - Целинная, Лихачёва, Южная, Шоферская. |
| 5 | г. Булаево. КТП-10/0,4кВ 160кВа №2-2 «ПМК-4» | Проверка группового учёта | с 14-00 25.02.19г. до 16-00 25.02.19г. | ФЛ Евтушенко, улицы - Привокзальная, Строительная. |
| 6 | г. Булаево. КТПН-10/0,4кВ 160кВа №3-5 «К. Маркса» | Проверка группового учёта | с 15-00 25.02.19г. до 17-00 25.02.19г. | Магазины - «Дионис», «Перекрёсток», улицы - Горького, Ново-Лесная, Северная, Будённого, Старо-Лесная, Суворова, Ч. Валиханова. |
| 7 | г. Булаево. КТПН-10/0,4кВ 160кВа №3-8 «Старо- Лесная» | Проверка группового учёта | с 15-00 25.02.19г. до 17-00 25.02.19г. | Магазин «Водолей», улицы - Будённого, Старо-Лесная, Ново-Лесная, Северная, Столбовая, Сенная. |
| 8 | с. Куломзино. ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП-10/0,4кВ 160кВа №2-2 «Село». | Для безопасного производства работ по монтажу стоек под КТП-10/0,4кВ | с 10-00 25.02.19г. до 17-00 25.02.19г. | Школа, КХ Куломзино, частный сектор. |
| 9 | ВЛ-10кВ ф.№2 «Куломзино» от ПС 35/10кВ «Конюхово» | Перестановка КТП-10/0,4кВ 160кВа №2-2 «Село» с. Куломзино. | с 10-00 26.02.19г. до 17-00 26.02.19г. | Школа, КХ Куломзино, жители сёл - Куломзино, Камышлово. |
| 10 | г. Булаево, ТП-10/0,4кВ 400кВа №8-1 «Больница» | Замена ТТ фидерного учёта ВЛ-0,4кВ ф.№5 | с 10-00 26.02.19г. до 13-00 26.02.19г. | Санэпидемстанция, кафе «Марлен», СТО, Библиотека, Внутренняя политика, кафе «Закусочная», аптека «Виагра», инфекционное отделение, Казахтелеком, отдел занятости и социальных программ, районный отдел образования, «ДОСААФ», магазины – «Людмила», «Позитив», «Дуэт», «Островок». |
| 11 | с. Таманское ВЛ-0,4кВ ф. №1 от КТП-100 кВа №3-6 «ФАП» | Выпилка веток из под ВЛ-0,4кВ | с 10.00 - 26.02.2019г. до 18.00 - 28.02.2019г. с включением в ночь | с. Таманское- «Жилой сектор» |
| 12 | ПС 35/10кВ «Таманская» ВЛ-10кВ ф. №1 «Пулеметовка» | Регулировка стрелы провеса в пролетах опор №46-88 | с 10-00 28.02.2019г. до 18-00 01.03.2019г. (с включением в ночь) | с. Пулемётовка- «Школа», «Жилой сектор» |
| 13 | с. Возвышенка ВЛ-0,4кВ фид. №4 от КТП-160 кВа №10-5 «Кузница» | Замена опоры №5 ВЛ-0,4 кВ фид. №4 | с 10-00 27.02.2019г. до 14-00 27.02.2019г. | с. Возвышенка, ул. Степная, «Жилой сектор» |

|  | Мамлютский район |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| 1 | На ПС 110/35/10кВ "Новомихайловка" вывести в ремонт МВ-10кВ ф.№1 "Бексеит" | Для тех. обслуживания МВ-10кВ | с 09-00 26.02.19г. до 18-00 26.02.19г. | с. Новомихайловка – мастерский участок, водопровод, Есиль-СУ; с. Бексеит – зерно/ток, село, ПТО «Мамбетов и К». |
| 2 | На ПС 110/35/10кВ "Новомихайловка" вывести в ремонт МВ-10кВ ф.№2 "Комплекс" | Для тех. обслуживания МВ-10кВ | с 09-00 26.02.19г. до 18-00 26.02.19г. | с. Новомихайловка – «Рейтер», село, комплекс, маслозавод, больница, школа. |
| 3 | На ПС 110/35/10кВ "Новомихайловка" вывести в ремонт МВ-10кВ ф.№3 "МТМ" | Для тех. обслуживания МВ-10кВ | с 09-00 27.02.19г. до 18-00 27.02.19г. | с. Новомихайловка – зерно/ток, базы, маш/двор, МТМ. |
| 4 | На ПС 110/35/10кВ "Новомихайловка" вывести в ремонт МВ-10кВ ф.№5 "Катанай" | Для тех. обслуживания МВ-10кВ | с 09-00 28.02.19г. до 18-00 28.02.19г. | с. Катанай – кормо/цех, зерноток, магазин. |
| 5 | На ПС 110/35/10кВ "Новомихайловка" вывести в ремонт МВ-10кВ ф.№6 "Токаревка" | Для тех. обслуживания МВ-10кВ | с 09-00 01.03.19г. до 18-00 01.03.19г. | с. Токаревка – село, лет/бригада. |
| 6 | с. Леденёво Вывести в ремонт КТПН 10/0.4 кВ 400кВА.№5-1 «Зерно/ток» | Для технического обслуживания. | с 10-00 25.02.19г. до 18-00 25.02.19г. | ИП Даникер, .Акимат. |
| 7 | с. Леденёво Вывести в ремонт КТПН 10/0.4кВ 630квА №5-3 КХ «Крафт» | Для технического обслуживания. | с 10-00 25.02.19г. до 18-00 25.02.19г. | ИП Даникер. |