| «СЕВКАЗЭНЕРГО» Акционерлік қоғамы |  | Акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО» |
| --- | --- | --- |

г. Петропавловск 								                         29 мая 2020 г.

Информация к слушаниям по ежегодному отчету о деятельности

в сфере передачи и распределения электрической энергии

АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"

за 2019 год

|  | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» является энергопередающей организацией, предметом деятельности которой является передача и распределение электроэнергии по электрическим сетям. Предприятие обслуживает электрические сети напряжением 0,4кВ-110 кВ протяженностью 13,2 тыс. км, зона обслуживания – 45 тыс. км2. Передача и распределение электроэнергии осуществляется в адрес потребителей города Петропавловска и восьми районов Северо-Казахстанской области: Аккайынского, Есильского, Мамлютского, М. Жумабаева, Жамбылского, Кызылжарского, Тимирязевского и Шал акына. Количество присоединенных потребителей составляет 162 974, из которых 91 322 – по городу Петропавловску. В 2019 году предприятие оказывало регулируемую услугу в размере 3,97 тенге за 1 кВтч без учета НДС с 01.01.2019 г. по 31.01.2019 г., 3,95 тенге за 1 кВтч без учета НДС c 01.02.2019 г. по 31.12.2019 г. Информация об исполнении инвестиционной программы Исполнение инвестиционной программы составило 1 088,07 млн. тенге. Финансирование мероприятий инвестиционной программы выполнено полностью за счет собственных средств предприятия. По направлению «энергосбережение» израсходовано 202,717 млн.тенге, в том числе: на внедрение АСКУЭ – 58,722 млн. тенге, произведена установка оборудования на 947 точках учёта нижнего уровня. На сумму 144,995 млн. тенге выполнена реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Петропавловске и в с. Явленка, Есильского района, с заменой голого провода на провод марки СИП, общей протяженностью 29,5 км. Данное мероприятие направлено на повышение качества услуг и снижение производственных затрат (потери электроэнергии при её транспортировке, затраты на ремонты и устранение аварийных ситуаций). По направлению «реконструкция» на сумму 767,84 млн. тенге были выполнены следующие мероприятия: замена и строительство 11,204 км кабельных линий электропередачи 0,4 кВ и 10 кВ по городу Петропавловску; замена оборудования 10/04 кВ на 5-ти подстанциях 10/0,4 кВ города Петропавловск и реконструкция 4-х зданий трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ; выполнена реконструкция оборудования ПС 110/10 кВ №3 в г. Петропавловск; выполнена замена грозотроса на ВЛ-110 кВ «Литейная -Петухово" 1,2 цепь Мамлютского района – 22,6 км; осуществлена замена фарфоровых изоляторов на стеклянные в количестве: 6 947 штук на ВЛ-110 кВ "ПТЭЦ-2-Казанка" Мамлютского района; 653 штук на ВЛ-110 кВ «Возвышенка-Киялы» района М. Жумабаева; строительство ВЛ 110 кВ «Новомихайловка-Литейная» Мамлютского района– 22 км; изменены схемы электроснабжения ПС «Ярмы-Тяга» в р-н М.Жумабаева и на ПС «Токуши-Тяга» Аккайынского района; разработана проектно-сметная документация на реконструкцию воздушных и кабельный линий в г. Петропавловске и г. Булаево р-на М.Жумабаева, реконструкцию ПС 35/10 кВ «Рабочий поселок» в г. Петропавловск, выполнение работ которых запланировано в 2020 г.; выполнена реконструкция 2-х производственных зданий в Тимирязевском районе и г. Сергеевка район Шал Акына. В рамках мероприятий по «приобретению электрооборудования» предприятием освоены средства в размере 92,863 млн.тенге: приобретен спецавторанспорт в виде передвижной электротехнической лаборатории для испытания и прожига кабельных линий; приобретен элегазовый выключатель «AUGUSTE» и установлен на ВЛ-10 кВ Ф-21 от ПС 110/10 кВ №2, позволяющий облегчить эксплуатацию ВЛ-10 кВ, способствующий к сокращению эксплуатационных затрат; произведена модернизация комплекса технических средств для механизации и автоматизации управленческих и инженерно-технических работ; приобретены трансформаторы ТМГ-25/10-0,4кВ (17 шт) и ТМГ-40/10-0,4кВ (17 шт) ; В рамках мероприятия по «замене электрооборудования» предприятием освоены средства в размере 23,5 млн.тенге: приобретены КТПН 160 кВА (2 шт) для замены в Есильском районе; приобретены КТПН 250 кВА (2 шт) для замены в Есильском районе и г.Петропавловске; приобретен КТПН 400 кВА (1 шт) для замены в г. Петропавловске. Исполнение, взятых на себя инвестиционных обязательств в отчетном 2019 году позволило увеличить надежность работы электрических сетей, обеспечить бесперебойность и качество электроснабжения, снизить уровень нормативных технических потерь электроэнергии при ее транспортировке по электрическим сетям до 7,83 % при плане 7,95 % к отпуску в сети. Мероприятия, выполненные в рамках инвестиционной программы, также позволили уменьшить уровень износа основных средств с 67,1% на начало 2019 года до 65,7% на конец 2019 года. Информация о выполненных ремонтах В течение 2019 года АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» производился плановый ремонт электроустановок, находящихся на балансе предприятия, направленный на повышение надежности электроснабжения потребителей. Выполнены следующие виды работ: капитальный ремонт ВЛ 35-220 кВ протяженностью 615,63 км; капитальный ремонт ВЛ 0,4-10 кВ протяженностью 465,05 км; капитальный ремонт 2380,5 м кабельных линий 0,4-10 кВ с заменой и установкой 372 муфт и заделок; капитальный ремонт 12 подстанций 35-110 кВ. капитальный ремонт 106 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Также проведены работы по ремонту кровель зданий ТП 10/0,4 кВ, кровли здания ОПУ ПС 110/10 кВ № 11, кровли здания ОПУ ПС 110/10 кВ № 5, устройства водоснабжения здания конторы Соколовской ремонтно-производственной базы, ремонт производственных зданий и мастерских участков, ремонт специализированного автотранспорта, восстановление асфальтового покрытия после ремонта кабельных линий. Всего по капитальному и текущему ремонту исполнение составило 396, 404 млн. тенге при плане 400, 390 млн. тенге. Информация об объёмах предоставленных регулируемых услуг По итогам работы акционерного общества за 2019 год объем услуг по передаче и распределению электрической энергии составил 1 253,3 млн. кВтч, что на 43,5 млн. кВтч (или на 3,35 %) меньше, чем утверждено в тарифной смете. Причиной снижения послужило уменьшение фактических объемов транспортировки потребителями от объемов, заявленных в договорах намерения при утверждении тарифа. В сравнении с 2018 годом объем транспортировки электроэнергии снизился на 23 млн. кВтч (или на 1,8 %). Услуги по передаче и распределению электроэнергии в отчетном году оказаны в объеме согласно потребности пользователей электроэнергии. Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг В целях улучшения качества работы с потребителями, а также для сокращения сроков рассмотрения обращений потребителей функционирует «Центр по обслуживанию потребителей», специалисты которого проводят консультационную и разъяснительную работу. Сроки рассмотрения обращений потребителей для получения технических условий четко регламентированы, установлен прозрачный порядок присоединений потребителей к электрическим сетям ЭПО. В центре по обслуживанию потребителей для удобства потребителей также осуществляется приём оплаты за услуги по подключению, программированию приборов учета электроэнергии. В 2019 году АО «Северо-Казахстанская распределительная Электросетевая Компания» завершила работы по внедрению Web-портала, который позволит потребителям в онлайн-режиме подавать заявления на получение ТУ, аннулирование ТУ и продление ТУ, а также отслеживать их рассмотрение и получать готовые документы. Ожидаемый положительный эффект – это снижение количества контактов потребителя с сотрудниками электросетевой компании. В то же время дистанционная форма получения технических условий – это всего лишь альтернатива очной форме получения услуги. Но так как не все потребители имеют возможность воспользоваться web-сервисом, к примеру, из-за отсутствия интернета или ЭЦП, поэтому традиционный формат получения услуги будет существовать наравне с инновационным. В соответствии с Правилами пользования электрической энергии с декабря 2016 года разработана и размещена на корпоративном сайте компании карта мощностей по г. Петропавловску, которая позволяет потребителям в онлайн-режиме получать информацию о загруженности подстанций АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания». Также в течение 2019 года акционерное общество неоднократно проводило работу по адресной рассылке извещений потребителям г. Петропавловска и СКО с предупреждением о возможных мошеннических действиях в их отношении по вопросам оформления и выдачи технических условий. Основные финансово-экономические показатели деятельности Доход от передачи и распределения электрической энергии за 2019 год составил 4 953,0 млн. тенге. Затраты предприятия по регулируемой деятельности в отчетном году составили 5 036,3 млн. тенге, в том числе: производственная себестоимость- 4 366,9 млн.тенге, административные расходы – 669,4 млн. тенге. Убыток от основной деятельности до налогообложения по предварительным итогам (до проведения аудита) получен в размере 105,1 млн. тенге, с учетом иных видов деятельности после налогообложения предприятием получен убыток в размере 165,1 млн.тенге. Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии с учетом корректировки (данные предоставлены предварительные до финального аудита) № п/п Наименование показателей Ед. изм. Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактически сложив- шиеся показатели тарифной сметы Отклонение, % Причины отклонения 1 2 3 4 5 6 7 I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего , в т.ч. тыс. тенге 4 397 041 4 304 333 -2,11 1 Материальные затраты, всего, в том числе: -//- 987 298 956 467 -3,12 1.1 сырье и материалы -//- 117 184,0 126 517,9 7,97 Превышение затрат на 9 334 тыс.тенге (или на 7,97 %) за счет проведения аварийно -восстановительных работ на производственных объектах предприятия. 1.2 ГСМ -//- 16 838,0 16 142,5 -4,13 Экономия затрат на 696 тыс. тенге (или на 4,1%) за счет закупаемого ГСМ по цене ниже рыночной. 1.3 энергия на хозяйственные нужды -//- 121 245,4 116 575,3 -3,85 Экономия затрат на 4 670,1 тыс.тенге (или на 3,9 %) в связи с выполнением мероприятий по энергосбережению, в том числе: замена ламп накаливания компактными люминесцентными, установка терморегуляторов на радиаторах систем отопления | 1 2 3 4 5 6 7 1.4 стоимость нормативных технических потерь эл. энергии | -//- 732 030 697 227 -4,75 Экономия в размере 34 804 тыс.тенге (или 4,8 % от плана) образовалась по следующим причинам: 1) выполнение организационно-технических мероприятий согласно разработанному плану по энергосбережению на 2019 г.; 2) уменьшение объемов передачи электроэнергии на 43 528 тыс.кВч. | Электроэнергия на потери в натурал выраж тыс.кВтч 112 003 106 439 -4,97 тариф тенге/кВтч 6,54 6,55 0,22 2 Покупка услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки | тыс. тенге 139 858 139 858 0,00 3 Расходы на оплату труда, всего, в том числе: тыс. тенге 1 463 668 1 392 305 -4,88 3.1 заработная плата производственного персонала -//- 1 329 833 1 264 838 -4,89 Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала | 3.2 социальный налог и обязательное социальное страхование -//- 113 701 108 144 -4,89 Начисление соответственно заработной плате 3.3. обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) -//- 19 447,5 18 673 -3,98 Согласно Закону РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" от 16 ноября 2015 года 3.4. обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) -//- 686,8 697,2 1,52 Согласно требованиям законодательства ОППВ, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд | 4 Амортизация -//- 814 302 843 616 3,60 Превышение затрат на 29 313 тыс. тенге (или на 3,6 % от плана) за счет вводов основных средств в 2017 г. в большем объеме, чем предусмотрено инвестпрограммой. Увеличение объемов инвестпрограммы в 2017 г. связано с выполнением законодательных требований по направлению 50% экономии, сложившейся в 2016г. по затратам в рамках статьи "стоимость нормативных технических потерь эл. энергии", на увеличение производственных активов предприятия 5 Ремонт, всего, в том числе: | -//- 400 390 396 404 -1,00 Экономия затрат по статье «Ремонты» на 3 986 тыс.тенге (или на 1%) сложилась в результате оптимизации работ по ремонту линий электропередач 10-0,4 кВ и оборудования ТП;КТП 10/0,4 кВ (изменение схем, экономичное распределение режима работы оборудования), а также приобретения запчастей на ремонт автотранспорта по цене ниже чем было запланировано. | 5.1 - капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОФ -//- 389 908 386 039 -0,99 | 5.2 - текущий ремонт -//- 10 482 10 365 -1,12 1 2 3 4 5 6 7 6 Прочие затраты -//- 591 525 575 637 -2,69 6.1 Услуги связи -//- 6 089,6 5 946,7 -2,35 Экономия в размере 143 тыс.тенге (или 2,4 % от плана) образовалась за счет корпоративной сотовой связи (Кселл). | 6.2 Услуги гослаборатории по поверке приборов учета -//- 5 886,4 5 886,4 0,00 6.3 Вывоз мусора и спиленных под энергооборудованием деревьев -//- 1 283,7 1 375,1 7,12 Превышение затрат на 91 тыс. тенге (или на 7,1 %) по следующим причинам: увеличение количества вывозимых контейнеров в результате уборки территории предприятия согласно экологическим требованиям; увеличение количества вывозимых веток, спиленных вдоль просек воздушных линий 6.4 Услуги по дератизации -//- 375,2 375,2 0,00 6.5 Услуги тяговых ПС по передаче электроэнергии -//- 4 885,1 4 872,4 -0,26 Экономия затрат на 13 тыс. тенге (или на 0,3 %) связан с уменьшением объема передачи эл. энергии тяговыми подстанциями ЮУЖД на 23 тыс.кВтч. 6.6 Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей -//- 13 212,0 13 212,0 0,00 6.7 Страхование транспорта -//- 898,1 898,1 0,00 6.8 Услуги пожарной охраны и сигнализации -//- 1 885,8 1 885,8 0,00 6.9 Услуги по тех. осмотру и диагностике автотранспорта -//- 106,5 106,5 0,00 6.10 Услуги по утилизации токсичных отходов -//- 146,5 273,7 86,78 Превышение затрат на 127 тыс.тенге (или на 86,8 %) связано с увеличением количества отработанных опасных отходов. Выполнена дополнительная утилизация грунта, загрязненного нефтепродуктами, ламп ртутьсодержащих, ветоши промасляной, тары из под ЛКМ, масляных фильтров, отработаных шин, масел, сорбентов и резиновых прокладок трансформаторов согласно экологического законодательства РК 6.11 Услуги гидрометцентра -//- 175,2 169,4 -3,36 Экономия затрат на 6 тыс.тенге (или на 3,4 %) за счет отсутствия затрат по гидрометеорологической информаци, а именно гололедно-изморозевое обледенение за сутки и штормовые явления по данным одного пункта наблюдения в связи с отсутствием необходимости 6.12 Услуги водоснабжения и канализации -//- 1 723,9 1 874,0 8,70 Превышение затрат на 150 тыс.тенге (или на 8,7 % от плана) согласно фактического водопотребления в соответствии с производственными нуждами предприятия и действующими тарифами на услуги 1 2 3 4 5 6 7 6.13 Услуги специального автотранспорта -//- 466 817 445 671 -4,53 Экономия затрат на 21 146 тыс.тг. (или на 4,5 %) в связи с оптимизацией использования стороннего транспорта 6.14 Услуги ТОО " Кокшетау Энерго " по транспортировке электроэнергии -//- 45,5 185,2 306,67 Превышение затрат на 140 тыс.тенге (или на 306,7 % от плана) за счет увеличения объемов передачи электроэнергии на 24,2 тыс. кВтч по сетям ТОО "Кокшетау-Энерго" в связи с производственной необходимостью. 6.15 Услуги охранных предприятий -//- 15 823,8 15 823,8 0,00 6.16 Командировочные расходы -//- 13 746,0 18 085,5 31,57 Превышение затрат на 4 340 тыс.тенге (или на 31,6 %) в связи с увеличением суммы суточных расходов, а также за счет количества командировок в города республиканского значения согласно производственной необходимости. 6.17 Подготовка кадров -//- 4 575,8 4 568,2 -0,17 Уменьшение затрат на 8 тыс.тг. (или на 0,2 %) за счет экономии расходов на наем жилого помещения (подготовка кадров). 6.18 Расходы на охрану труда -//- 40 409,5 41 055,3 1,60 Превышение затрат на 645,8 тыс.тенге (или на 1,6%) за счет спецодежды согласно выдачи по срокам носки, а так же с удорожанием ТМЦ. 6.19 Услуги по балансировке электрической энергии -//- 8 553,0 8 048,9 -5,89 Экономия затрат на 504 тыс. тенге (или на 5,9 % от плана) в связи с уменьшением объема покупки электроэнергии на возмещение нормативных технических потерь 6.20 Услуги интернет -//- 1 988,3 1 988,3 0,00 6.21 Канцелярские, почтовые расходы -//- 2 898,2 3 334,7 15,06 Превышение затрат на 437 тыс.тенге (или на 15,1 % от плана) в связи с увеличением количества использования офисной бумаги, а также за счет роста стоимости на канцелярские товары II Расходы периода, всего тыс. тенге 464 778,8 474 257,4 2,04 7 Общие и административные расходы, всего, в том числе: -//- 464 778,8 474 257,4 2,04 7.1 Заработная плата административного персонала -//- 155 092 150 272 -3,11 Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала 7.2 Социальный налог и обязательное социальное страхование -//- 13 260 12 848 -3,11 Начисление соответственно заработной плате 7.3 Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) -//- 2 032 2 040 0,37 Согласно Закону РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" от 16 ноября 2015 года 7.4 Налоги -//- 166 330 167 158 0,50 7.5 Амортизация -//- 29 897 30 397 1,67 7.6 Прочие расходы -//- 98 168 111 543 13,62 1 2 3 4 5 6 7 7.6.1 Командировочные (лимит.статья) -//- 1 450,6 1 516,3 4,53 Превышение затрат на 66 тыс.тенге (или на 4,5 %) в связи с увеличением суммы суточных расходов. 7.6.2 Затраты на периодическую печать (лимит. статья) -//- 503,4 503,4 0,00 7.6.3 Энергия на хозяйственные нужды -//- 4 695,4 4 507,3 -4,00 Экономия затрат на 188 тыс.тенге (или на 4,0 %) согласно фактических объемов потребления энергии по показаниям приборов учета т/э, э/э и действующих тарифов на услуги 7.6.4 Подготовка кадров (лимит. статья) -//- 39,9 59,2 48,37 Превышение затрат от плана составляет 19,3 тыс.тг. (или на 48,4 %) за счет увеличения расходов на наем жилого помещения (подготовка кадров). 7.6.5 Содержание технических средств управления (комп.техника) -//- 1 847,0 1 794,1 -2,86 Экономия затрат на 53 тыс. тенге (на 2,9%) за счет меньшего количества приобретенных расходных материалов из-за нестабильности курса. 7.6.6 Канцелярские, почтовые расходы и тех. документация -//- 3 769,1 3 722,3 -1,24 Экономия затрат на 47 тыс.тенге (или на 1,2 % от плана) в связи с уменьшением количества использования офисной бумаги. 7.6.7 Услуги связи (лимит.статья) -//- 4 772,3 4 866,5 1,97 Увеличение затрат на сумму 94 тыс.тенге (или 2,0 % от плана) за счет сотовой связи для АСКУЭ (Кар-Тел). 7.6.8 Услуги аудиторов (лимит статья) -//- 13 580,0 13 580,0 0,00 7.6.9 Услуги банка -//- 3 782,0 11 100,7 193,51 Превышение затрат на 7 319 тыс.тенге (или 193,5 %) согласно фактических сумм произведенных платежей и действующих тарифов на услуги банков 7.6.10 Услуги пожарной охраны и сигнализации -//- 70 70 0,00 7.6.11 Услуги нотариальные и таможенные -//- 37,0 47,1 27,31 Превышение затрат на 10 тыс.тенге (или 27,3 %) в связи с увеличением стоимости и количества оказываемых нотариальных услуг 7.6.12 Услуги интернет ( ADSL ) (лимит.статья) -//- 269,6 269,6 0,00 7.6.13 Услуги полиграфические -//- 629,5 940,1 49,35 В связи с производственной необходимостью затраты выросли на 311 тыс.тенге (или на 49,4 %) за счет увеличения количества полиграфической продукции (изготовление этикеток, информационных стендов, карты) 7.6.14 Услуги СМИ по размещению объявлений производственного характера -//- 1 183,8 1 138,9 -3,79 Уменьшение затрат на 45 тыс.тенге (или 3,8 %) согласно производственной необходимости. 7.6.15 Вывоз мусора -//- 75,9 75,5 -0,42 7.6.16 Услуги по дератизации -//- 14,6 14,6 0,00 7.6.17 Услуги водоснабжения и канализации -//- 200,8 231,2 15,16 Превышение затрат на 31 тыс.тенге (или 15,2%) согласно фактического водопотребления в соответствии с производственными нуждами предприятия и действующими тарифами на услуги 1 2 3 4 5 6 7 7.6.18 Услуги по изготовлению технических паспортов, по регистрации объектов недвижимости, по регистрации договоров на аренду земли -//- 27 062,1 26 721,4 -1,26 Экономия затрат на 340 тыс.тенге (или 1,3 %) за счет уменьшения количества регистрации объектов недвижимости по причине производственной необходимости 7.6.19 Услуги стороннего автотранспорта -//- 31 252 37 419 19,73 Превышение затрат на 6 167 тыс.тенге (или 19,7 %) связано с отсутствием у предприятия собственного автотранспорта в необходимом количестве и использованием услуг стороннего транспорта, стоимость услуг которого превышает план в тарифной смете 7.6.20 Обязательное экологическое страхование -//- 1 217,2 1 217,2 0,00 7.6.21 Услуги экологии -//- 750,0 750,0 0,00 7.6.22 обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей -//- 721,4 721,4 0,00 7.6.23 услуги по утилизации оргтехники -//- 27,9 29,0 4,00 Увеличение затрат на сумму 1 тыс.тенге (или 4,0 % от плана) за счет количества утилизированной оргтехники. 7.6.24 расходы на охрану труда -//- 216,5 247,8 14,42 Увеличение затрат по охране труда на 31,2 тыс.тенге (или на 14,4%) за счет: 1) фактического кол-ва человек прошедших мед.осмотр; 2) спецпитания согласно фактически отработанных дней во вредных условиях труда. 8 Расходы на выплату вознаграждений по ЕБРР -//- 0,0 0,0 - III Всего затрат на предоставление услуг тыс. тенге 4 861 820 4 778 590 -1,71 Согласно производственной необходимости в вышеуказанных затратах IV Доход (РБА*СП) тыс. тенге 258 984 174 407 -32,66 V Регулируемая база задействованных активов (РБА) тыс. тенге 4 444 010 11 771 344 164,88 VI Всего доходов тыс. тенге 5 120 804 4 952 997 -3,28 Планом предусмотрен доход от последнего утвержденного тарифа на весь объем переданной э/э, фактически применялись с 01.01.2019 г. по 31.01.2019 г. в размере 3,97 за 1 кВтч без учета НДС (121 557,709 тыс.кВтч); с с 01.02.2019 г. по 31.12.2019 г. действовал тариф в размере 3,95 тенге за 1 кВтч без учета НДС (1 131 750,196 тыс.кВтч) VII Объем оказываемых услуг (товаров, работ) т. кВтч 1 296 836 1 253 308 -3,36 Уменьшение фактических объемов услуг потребителями на 43 528 тыс.кВтч. от заявленных объемов в тарифную смету. Причиной снижения послужило уменьшение фактических объемов транспортировки потребителями от объемов, заявленных в договорах намерения при утверждении тарифа 1 2 3 4 5 6 7 VIII Нормативные технические потери % 7,95 7,83 -1,54 В связи с выполнением организационно-технических мероприятий по энергосбережению, а также по причине снижения фактических объемов передачи электроэнергии на 43 528 тыс.кВч. т. кВтч 112 002,7 106 439,6 -4,97 IX Тариф (без НДС) тенге/ кВтч 3,95 3,97/3,95 - С 01.01.2019 г. по 31.01.2019 г. действовал тариф по передаче и распределению электрической энергии в размере 3,97 тенге за 1 кВтч без учета НДС, утвержденный приказом РГУ "ДКРЕМиЗК МНЭ РК по СКО" от 24.11.2015г. №151-ОД; с 01.02.2019 г. по 31.12.2019 г. действовал тариф в размере 3,95 тенге за 1 кВтч без учета НДС согласно приказу АО "СК РЭК" от 29.12.2018 г. №748 (снижение утвержденного уровня тарифа) Согласно отчету по исполнению статей затрат тарифной сметы за 2019 год себестоимость услуг сложилась в размере 4 304,3 млн тенге. Расходы периода в тарифной смете за 2019 год составили 474,3 млн. тенге с превышением от плана на 2%. Основные причины: увеличение затрат за счет статей услуги банка согласно фактических сумм произведенных платежей и действующих тарифов на услуги банков, полиграфических услуг, услуг по подготовке кадров. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Планы развития предприятия

В связи с переходом субъектов на долгосрочный период тарифообразования согласно внесенным изменениям в законодательство РК уполномоченным органом утвержден тариф по передаче и распределению электрической энергии на долгосрочный период с 01.01.2016 г. по 31.12.2020 г.  согласно приказу РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по СКО» от 24 ноября 2015 года №151-ОД «Об утверждении предельных уровней тарифов и тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания».

Согласно данного приказа уполномоченного органа с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. утвержден тариф на регулируемую услугу в размере в размере   4,11 тенге за 1 кВтч без учета НДС.

На 2020 г. объемы инвестиций в реконструкцию и модернизацию основных средств АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» утверждены в объеме 1096 млн.тенге. В 2020 году запланировано освоить 1 096 млн.тенге и выполнить:

1.	Реконструкцию ПС 35/10 кВ «Рабочий поселок» в г.Петропавловске (с заменой КРУН-10 с МВ 10 на ВВ 10 кВ в блочно-модульном здании);

2.	Продолжится строительство ВЛ 110 кВ «Новомихайловка-Литейная» Мамлютского района;

3.	реконструкция 25 км ВЛ 0,4 кВ в г. Петропавловске и области;

4.	внедрение АСКУЭ;

5.	приобретение трансформатора 10 000 кВА;

6.	приобретение 2-х КТПН (250 кВА и 400 кВА);

7.	приобретение электроизмерительных приборов;

8.	приобретение спецавтотранспорта.

На выполнение капитальных и текущих ремонтов в тарифной смете на 2020г.- 412,52 млн тг. В 2020 году запланировано отремонтировать следующие объекты:

- 757,56 км воздушных линий 35-110 кВ;

- 398,495 км воздушных линий 0,4-10 кВ;

- 2,553 км кабельных линий электропередач 0,4-10кВ с заменой 361 штук муфт и заделок;

- 14 ПС 35-110 кВ и 89 шт. ТП, РП и КТП 10/0,4 кВ, а также выполнить ремонт зданий и сооружений в городе и по области.

Планово-экономический отдел АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» Тел.: +7(7152) 41-28-24.