| «СЕВКАЗЭНЕРГО» Акционерлік қоғамы |  | Акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО» |
| --- | --- | --- |

г. Петропавловск 								                     19 июля 2021 г.

Информация к слушаниям по исполнению тарифной сметы и инвестиционной программы

в сфере передачи электрической энергии

АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"

за 1-е полугодие 2021 года

|  | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» является энергопередающей организацией, предметом деятельности которой является передача электроэнергии по электрическим сетям. Предприятие обслуживает электрические сети напряжением 0,4кВ-110 кВ протяженностью 13,11 тыс. км, зона обслуживания – 44,74 тыс. км2. Передача электроэнергии осуществляется в адрес потребителей города Петропавловска и восьми районов Северо-Казахстанской области: Аккайынского, Есильского, Мамлютского, М. Жумабаева, Жамбылского, Кызылжарского, Тимирязевского и Шал акына. Количество присоединенных потребителей составляет 163 626, из которых 92 452 – по городу Петропавловску. В 1 полугодии 2021 года предприятие оказывало регулируемую услугу в размере 4,47 тенге за 1 кВтч без учета НДС с 01.01.2021 г. по 30.04.2021 г. согласно приказу РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по СКО от 24.11.2020г. №95-ОД, с 01.05.2021 г. по 30.06.2021 г. действовал тариф в размере 4,55 тенге за 1 кВтч без учета НДС согласно приказу РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по СКО от 22.04.2021 г. №21-ОД. Информация об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2021 года На 2021 год в рамках инвестиционной программы АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» запланировано освоить 1 523,894 млн. тенге. Финансирование мероприятий инвестиционной программы осуществляется полностью за счет собственных средств предприятия - амортизационных отчислений и прибыли. АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» в 1-ом полугодии 2021 г. согласно утвержденных нормативно-правовых актов Республики Казахстан проведены тендерные и конкурсные процедуры по выбору Поставщиков работ, услуг и ТМЦ, заключены договора на поставку оборудования. Физическое выполнение большинства мероприятий инвестиционной программы запланировано на 2 полугодие 2021 года, в том числе: Реконструкция ПС 35/10 кВ «Рабочий поселок» в г. Петропавловске (с заменой КРУН-10 с МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ в блочно-модульном здании). В рамках инвестиционной программы 2020 года пройдена экспертиза проектно-сметной документации, но по причинам независящим от АО согласно приказу №11-ОД от 17.02.2021г. РГУ "Департамент комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области" и КГУ "УЭиЖКХ акимата СКО", согласованного с Руководителем Управления Энергетики и жилищно-коммунально хозяйства акимата Северо-Казахстанской области 22.02.2021г. срок исполнения данного мероприятия продлен до 31.12.2021г. В первом полугодии 2021 года согласно проведенным тендерным процедурам определена подрядная организация и заключены договора для выполнения строительно-монтажных работ, на осуществление авторского и технического надзора за реализацией данного проекта. Работы по реконструкции ПС ведутся, и будут завершены в третьем квартале 2021 года. 2. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в г. Булаево района имени Магжана Жумабаева протяженностью 10,1 км, на следующих объектах: КТПГ 10/0,4 кВ "ул. Чапаева" №8-6 г. Булаево; КТПН 400 кВА "Больница" № 8-1 г. Булаево, в границах улиц: ул. Мира - ул.1ая Западная - ул.2ая Западная - ул. 3я Западная - ул. Зеленая – ул. Новая – ул. Жабаева – ул. Ленинградская – ул. Пятилетка – ул. Комсомольская – ул. им.Тахира Мусаева. В первом полугодии 2021 года проведены тендерные процедуры по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ, а также по поставке материалов для выполнения работ. Работы запланированы на 2-ое полугодие 2021 года. 3. Реконструкция ЗРУ 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Озерная» Кызылжарского района СКО. В первом полугодии 2021 года пройдена комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации и получено положительное заключение. Также проведены тендерные процедуры по поставке оборудования РУ-10 кВ. Строительно-монтажные работы запланированы на 2-ое полугодие 2021 года. 4. Замена силового трансформатора 16 МВА ПС 110/10 кВ №3 на 25 МВА В первом полугодии 2021 г., выполнено техническое обследование фундамента для установки силовых трансформаторов и разработана проектно-сметная документация. Проведены закупочные процедуры и заключены договора на поставку силовых трансформаторов. Проведение работ запланировано на 2-ое полугодие. Продолжается строительство ВЛ 110 кВ «Новомихайловка-Литейная» начатое в 2019 году, завершение работ планируется по окончании 2 – го полугодия. Информация о выполненных ремонтах за 1-е полугодие 2021 года В первом полугодии 2021 года АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» приступила к выполнению плановых ремонтных работ электрических сетей и электрооборудования 0,4-110 кВ, находящихся на балансе предприятия. За первое полугодие проведен ремонт 139,8 км ВЛ 35-110 кВ (план на первое полугодие – 232,62 км, 60 % выполнения); 33,16 км ВЛ 0,4-10 кВ (план на первое полугодие – 212,51 км, 16 % выполнения); 444 м кабельных линий 0,4-10 кВ с заменой и установкой 121 муфты и заделки (план 951 м кабельных линий 0,4-10 кВ и 197 муфт и заделок, 54 % выполнения); ведутся плановые ремонтные работы на 2-х ПС 110 кВ и 1 ПС 35 кВ, завершение работ по которым запланировано в 3-м квартале 2021 г., что составляет 50 % от выполнения плана. Проведен ремонт 32 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (план за первое полугодие – 40 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, 80 % выполнения). Всего по ремонту электрических сетей и оборудования исполнение составило 61 314,2 тыс. тенге при полугодовом плане 70 736,5 тыс. тенге или 87%. Отклонение связано с переносом выполнения ремонтных работ на 3-4 квартал 2021 года, в связи с нехваткой ремонтного персонала и текучести квалифицированных кадров за счёт низкого уровня заработной платы. Отток кадров повлёк за собой увеличение постоянной нагрузки на имеющийся персонал, снижению оперативности в устранении аварийных ситуаций и отставанию от план-графика ремонта электрооборудования. Информация об объёмах предоставленных регулируемых услуг По итогам работы акционерного общества за 1-е полугодие 2021 года объем услуг по передаче электрической энергии составил 651,952 млн кВт·ч, что на 8,459 млн кВт·ч (или на 1,4 %) больше, чем утверждено в тарифной смете. Причиной послужило увеличение фактических объемов транспортировки потребителями от объемов, заявленных в договорах намерения при утверждении тарифа. В сравнении с 1-м полугодием 2020 года объем транспортировки электроэнергии увеличился на 62,882 млн. кВт·ч (или на 9,6 %). Услуги по передаче электроэнергии в отчетном полугодии оказаны в полном объеме согласно потребности пользователей электроэнергии. Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг В целях улучшения качества работы с потребителями, а также для сокращения сроков рассмотрения обращений потребителей функционирует «Центр по обслуживанию потребителей», специалисты которого проводят консультационную и разъяснительную работу. С целью выявления потребностей и ожиданий со стороны населения, Компания на постоянной основе поддерживает обратную связь с потребителями: в Центре обслуживания потребителей размещена Книга отзывов и предложений; на ежегодной основе проводится анкетирование потребителей; на сайте Компании функционирует рубрика «Обратная связь», где потребитель может оставить свой вопрос / предложение функционирует «Электронная канцелярия АО «СКРЭК», которая позволяет потребителю подать обращение в электронном формате. В АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» функционирует личный кабинет потребителя, с помощью которого можно получить технические условия на присоединение к электрическим сетям АО, для этого Заявителю необходимо зайти на официальный сайт АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» www.sevkazenergo.kz и перейти в раздел «Получить технические условия РЭК онлайн», либо перейти по прямой ссылке: http://portalsevkaz.energy.kz/. Запущен и функционирует онлайн-ресурс деятельности АО «Северо-Казахстанская РЭК» на корпоративном сайте Компании, посредством которого потребители могут найти необходимую информацию по всем услугам, оказываемым АО «СК РЭК», при необходимости подать электронное обращение, а также ознакомиться с информацией по ключевым аспектам деятельности Компании. Для обеспечения удобства и экономии времени потребителей АО «Северо-Казахстанская РЭК» предлагает потребителям электрической энергии воспользоваться услугой — заменой прибора учёта «под ключ». Для этого потребителю достаточно один раз прийти в Центр обслуживания потребителей и подать заявку на установку прибора учёта. В связи с предложениями потребителей в Центре обслуживания потребителей установлен POS-терминал для приёма оплаты услуг платёжными картами. Основные финансово-экономические показатели деятельности Доход от передачи электрической энергии за 1-е полугодие 2021 года составил 2 929,8 млн тенге. Затраты предприятия по регулируемой деятельности составили 2 646,5 млн тенге, в том числе: производственная себестоимость – 2 334,9 млн тенге, административные расходы – 189,1 млн тенге, финансовые расходы - 122,5 тыс.тенге. Прибыль от основной деятельности до налогообложения по предварительным итогам (до закрытия периода «июнь») получена в размере 283,3 млн тенге, Все данные за 1-е полугодие 2021 года являются предварительными в связи с тем, что на момент формирования отчета не закрыт период «июнь». Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по электрической энергии с учетом корректировки (данные предоставлены предварительные до закрытия периода «июнь») № п/п Наименование показателей Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 г. Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 1-е полугодие 2021 г.) Отклоне-ние в % Причины отклонения 1 2 4 5 6 7 I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего , в т.ч. 4 978 614,0 2 321 971,4 -53 1 Материальные затраты, всего, в том числе: 1 127 156,5 459 286,4 -59 1.1 Сырье и материалы 97 818,8 49 788,1 -49 Списание материалов по мере возникновения производственной необходимости. 1.2 Горюче-смазочные материалы 13 578,0 5 961,6 -56 Списание ГСМ по мере возникновения производственной необходимости. 1.3 Стоимость нормативных технических потерь эл.энергии 1 015 759,7 403 536,7 -60 Фактические затраты согласно заключенным договорам и действующим тарифам. Электроэнергия на потери в натурал выраж 107 705,1 45 511,7 -58 тариф 9,43 8,38/10,09 - 2 Покупка услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки 132 936,2 64 114,0 -52 Фактические затраты согласно заключенного договора. 3 Услуги по балансировке нормативно-технических потерь электроэнергии 9 094,2 3 264,9 -64 Затраты в соответствии с объемом потерь электроэнергии и действующим тарифом. в натуральном выражении 92 798,1 37 963,5 -59 тариф 0,098 0,086 -12 4 Расходы на оплату труда, всего, в том числе: 1 527 575,5 794 182,9 -48 4.1 заработная плата производственного персонала 1 383 632,6 719 506,1 -48 Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала 4.2 социальный налог и обязательное социальное страхование 118 300,6 60 150,7 -49 Начисление соответственно заработной плате 4.3 обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) 24 905,4 14 218,0 -43 Согласно закону РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года 4.4 обязательные пенсионные профессиональные взносы (ОППВ) 736,9 308,0 -58 Фактические начисления согласно требованиям законодательства ОППВ, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд. 5 Амортизация 974 466,7 452 738,3 -54 Амортизационные начисления по методу равномерного списания стоимости основных средств в течение сроков полезной службы. (Используется прямолинейный метод в соответствии в МСФО) 6 Ремонт, всего, в том числе: 350 403,9 61 314,2 -83 Завершение работ и проведение затрат во втором полугодии. 6.1 Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств 350 403,9 61 314,2 -83 7 Налоги 155 696,9 81 132,0 -48 Начисления согласно Налоговому Законодательству РК. 8 Прочие затраты 701 284,2 405 938,8 -42 8.1 Услуги связи 3 088,0 2 330,1 -25 Затраты согласно производственной необходимости 8.2 Услуги интернет 11 034,7 4 627,5 -58 Затраты согласно производственной необходимости 8.3 Услуги по поверке приборов средств измерений 5 886,4 25,2 -100 Недоосвоение затрат в связи с поздним заключением договора. Затраты ожидаются во втором полугодии. 8.4 Вывоз мусора и спиленных под энергооборудованием деревьев 1 375,1 919,5 -33 Согласно фактически образовавшимся отходам 8.5 Услуги по дератизации 375,2 151,3 -60 Затраты на основании заключенного договора. 8.6 Энергия на хозяйственные нужды 116 575,3 89 113,6 -24 Затраты согласно фактическим показаниям приборов учета электрической и тепловой энергии и действующим тарифам. 8.7 Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей 12 582,9 6 956,7 -45 Затраты согласно заключенному договору 8.8 Страхование транспорта 898,1 494,7 -45 Затраты согласно заключенному договору 8.9 Услуги пожарной охраны и сигнализации 1 885,8 0,0 -100 Затраты ожидаются во втором полугодии. 8.10 Услуги по тех. осмотру и диагностике автотранспорта 106,5 0,0 -100 Затраты ожидаются во втором полугодии. 8.11 Услуги по утилизации токсичных отходов 220,2 26,2 -88 Вывоз отходов производится по мере накопления. 8.12 Услуги гидрометцентра 169,4 78,7 -54 Затраты на основании фактических запросов справок по метеоусловиям, согласно заключенных договоров. Запрос справок по метеоусловиям осуществляется по мере необходимости. 8.13 Услуги водоснабжения и канализации 1 874,0 2 061,7 10 Превышение затрат согласно фактического водопотребления в соответствии с производственными нуждами предприятия и действующими тарифами на услуги. 8.14 Услуги специального автотранспорта 445 671,4 272 405,5 -39 Затраты на основаниии заключенного договора согласно производственной необходимости. 8.15 Услуги ТОО "Кокшетау Энерго" по транспортировке электроэнергии 185,9 28,3 -85 Услуги предоставляются по мере возникновения производственной необходимости в период проведения ремонтной кампании (при выводе оборудования в ремонт). 8.16 Услуги охранных предприятий 17 261,6 14 164,8 -18 Затраты на основаниии заключенного договора. 8.17 Командировочные расходы 18 085,5 6 408,9 -65 Согласно производственной необходимости 8.18 Подготовка кадров 4 568,2 848,7 -81 Затраты по обучению пройдут во 2 п/е 2021 г 8.19 Расходы на охрану труда 41 055,3 3 878,4 -91 Недоосвоение затрат за счет отставания от сроков поставки специальной одежды, обуви, защитных средств и мероприятий по охране труда на центральный склад АО. Поставка ожидается во втором полугодии. 8.20 Канцелярские расходы 2 246,0 283,8 -87 Недоосвоение затрат в связи с тем, что поставка будет произведена во втором полугодии 2021г. 8.21 Техническая документация 849,5 5,7 - Фактическое списание остатков закупа 2020г., поставка будет произведена во втором полугодии 2021г. 8.22 Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности ГПМ 319,2 240,0 -25 Экономия затрат на 79,2 тыс. тенге (или 25 %) за счет уменьшения стоимости услуг согласно заключенного договора 8.23 Работы по технической экспертизе инвестиционной программы 1 250,8 800,0 -36 Экономия затрат на 450,8 тыс. тенге (или 36 %) за счет уменьшения стоимости услуг согласно заключенного договора 8.24 Экспертное обследование технического состояния электроустановок и теплоустановок АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" для получения паспорта готовности предприятия к работе в осенне-зимних условиях 730,0 0,0 - Затраты ожидаются во втором полугодии. 8.25 Проведение периодического технического освидетельствования энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений) АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" 2 192,1 0,0 - Затраты ожидаются во втором полугодии. 8.26 Техническое диагностирование резервуаров для хранения трансформаторного масла 1 788,8 0,0 - Затраты ожидаются во втором полугодии. 8.27 Техническая поддержка и обслуживание Автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта энергоресурсов 9 008,4 0,0 - Затраты ожидаются во втором полугодии. 8.28 Почтовые расходы 0,0 89,4 - В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерского учета. II Расходы периода, всего 506 446,4 290 189,4 -43 9 Общие и административные расходы, всего, в том числе: 291 938,7 167 684,3 -43 9.1 Заработная плата административного персонала 187 120,0 97 427,4 -48 Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала 9.2 Социальный налог и обязательное социальное страхование 15 998,8 8 144,9 -49 Начисление соответственно заработной плате 9.3 Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) 3 368,2 1 819,0 -46 Согласно закону РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года 9.4 Налоги 6 906,7 3 432,2 -50 Начисления согласно Налоговому Законодательству РК. 9.5 Амортизация 28 545,9 17 214,4 -40 Амортизационные начисления по методу равномерного списания стоимости основных средств в течение сроков полезной службы. (Используется прямолинейный метод в соответствии в МСФО) 9.6 Прочие расходы 49 999,2 39 646,4 -21 9.6.1 Командировочные 827,2 410,3 -50 Согласно производственной необходимости 9.6.2 Энергия на хозяйственные нужды 4 507,3 3 339,8 -26 Затраты согласно фактическим показаниям приборов учета электрической и тепловой энергии и действующим тарифам. 9.6.3 Подготовка кадров 59,2 35,7 -40 Затраты по обучению пройдут во 2 п/е 2021 г 9.6.4 Содержание технических средств управления (комп.техника) 1 794,1 141,0 - Фактическое списание остатков закупа 2020г., поставка будет произведена во втором полугодии 2021г. 9.6.5 Канцелярские расходы 2 264,4 212,3 -91 Недоосвоение затрат в связи с тем, что поставка будет произведена во втором полугодии 2021г. 9.6.6 Почтовые расходы 342,6 77,0 -78 Затраты согласно производственной необходимости на основании заключенного договора. 9.6.7 Техническая документация 60,0 10,7 - Фактическое списание остатков закупа 2020г., поставка будет произведена во втором полугодии 2021г. 9.6.8 Услуги связи 179,0 325,6 82 Превышение затрат в связи с производственной необходимостью, предприятие использует большее количество абонентских номеров в районных подразделениях (РЭС) и г. Петропавловске, чем предусмотрено в тарифной смете. 9.6.9 Услуги банка 11 100,7 2 676,3 -76 Затраты согласно производственной необходимости по фактически произведенным платежам. 9.6.10 Услуги пожарной охраны и сигнализации 58,4 0,0 - Затраты ожидаются во втором полугодии. 9.6.11 Услуги нотариальные и таможенные 47,1 0,0 -100 В связи с отсутствием потребности в нотариальных услугах в 1-ом полугодии 2021г. Затраты ожидаются во 2-м полугодии. 9.6.12 Услуги интернет 269,6 152,8 -43 Затраты согласно производственной необходимости 9.6.13 Услуги СМИ по размещению объявлений производственного характера 1 018,2 587,2 -42 Затраты согласно производственной необходимости в соответствии со ст. 25. Публичность процесса государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий ЗАКОНА РК ОТ 27.12.2018 № 204-VI «О ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЯХ» 9.6.14 Вывоз мусора 75,5 34,7 -54 Согласно фактически образовавшимся отходам 9.6.15 Услуги по дератизации 14,6 3,3 -78 Затраты на основании заключенного договора. 9.6.16 Услуги водоснабжения и канализации 231,2 349,5 51 Превышение затрат на 118,3 тыс.тенге (или на 51 % от плана) согласно фактического водопотребления в соответствии с производственными нуждами предприятия и действующими тарифами на услуги. 9.6.17 Услуги по изготовлению технических паспортов, по регистрации объектов недвижимости, по регистрации договоров на аренду земли 19 535,8 53,7 -100 Недоосвоение затрат в связи с длительной процедурой закупки услуг, затраты пройдут во 2 полугодии 2021 г. 9.6.18 Обязательное экологическое страхование 1 217,2 686,2 -44 Фактические затраты в соответствии с заключенным договором. 9.6.19 Услуги экологии 750,0 0,0 - Затраты ожидаются во втором полугодии. 9.6.20 Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей 721,4 898,9 25 Превышение затрат на 177,5 тыс. тенге (или 25 %) за счет увеличения стоимости услуг согласно заключенному договору 9.6.21 Расходы на охрану труда 247,8 67,4 -73 Недоосвоение затрат за счет отставания от сроков поставки специальной одежды, обуви, защитных средств и мероприятий по охране труда на центральный склад АО. Поставка ожидается во втором полугодии. 9.6.22 Услуги охранных предприятий 30,0 0,0 -100 Затраты будут скорректированы при изменении тарифной сметы без повышения тарифа 9.6.23 Содержание зданий 4 647,7 1 408,7 -70 Затраты согласно производственной необходимости 9.6.24 Услуги стороннего автотранспорта 0,0 28 175,3 - В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерскому учету. 10 Расходы на выплату вознаграждений по Банку VTB 214 507,7 122 505,1 -43 Затраты согласно графику погашения. III Всего затрат на предоставление услуг 5 485 060 2 612 161 -52 IV Доход (СП*РБЗА) 313 884,5 317 658,6 1 V Регулируемая база задействованных активов (РБЗА) 10 251 475,5 10 930 769,0 7 VI Всего доходов 5 798 944,9 2 929 819,4 -49 VII Объем оказываемых услуг (товаров, работ) 1 273 129,2 651 951,8 -49 VIII Нормативные технические потери 7,80 6,53 -16 107 705,1 45 511,7 -58 IX Тариф (без НДС) 4,47/4,55 4,47/4,55 - С 01.01.2021 г. по 30.04.2021 г. действовал тариф в размере 4,47 тенге за 1 кВтч без учета НДС согласно приказу РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по СКО от 24.11.2020г. №95-ОД; с 01.05.2021 г. по 30.06.2021 г. действовал тариф в размере 4,55 тенге за 1 кВтч без учета НДС согласно приказу РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по СКО от 22.04.2021 г. №21-ОД. Согласно отчету по исполнению статей затрат тарифной сметы за 1 полугодие 2021 года себестоимость услуг сложилась в размере 2 322,0 млн тенге. Расходы периода в тарифной смете за 1-е полугодие 2021 года составили 290,2 млн тенге (в том числе финансовые расходы 122,5 тыс.тенге). Затраты будут освоены до конца года. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Планы развития предприятия

Теперь кратко о планах развития предприятия на 2-ое полугодие 2021 г., акционерным обществом запланировано выполнение следующих мероприятий в рамках утвержденной инвестиционной программы.

- реконструкция ПС 35/10 кВ «Рабочий поселок» в г. Петропавловске ( с заменой КРУН-10 с МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ в блочно-модульном здании);

- продолжение строительства ВЛ 110 кВ «Новомихайловка-Литейная»;

- реконструкция ВЛ-0,4 кВ в районе Магжана Жумабаева г.Булаево;

- реконструкция ЗРУ-10 кВ на ПС 35/10 кВ «Озерная» Кызылжарского района;

- замена силовых трансформаторов 16 МВА ПС 110/10 кВ №3 на 25 МВА в количестве 2х штук;

- разработка проектно-сметной документации на объекты реконструкции 2022-2025 годов.

На второе полугодие предприятием запланировано отремонтировать следующие объекты:

- 457,59 км воздушных линий 35-110 кВ;

- 143,703 км воздушных линий 0,4-10 кВ;

- 1287 м кабельных линий 0,4-10 кВ с заменой и установкой 271 муфт и заделок;

- Завершить плановые ремонтные работы на 3 ПС 35-110 кВ, выполнить капитальный ремонт ещё 8 ПС 35-110 кВ;

- 52 шт. ТП, РП и КТП 10/0,4 кВ 10/0,4 кВ, а также выполнить ремонт зданий и сооружений в городе и по области.

Во втором полугодии на ремонт электрооборудования запланировано израсходовать 289 089,7 тыс. тенге.

Планово-экономический отдел АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» Тел.: +7(7152) 41-28-24.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | форма 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2021 год по итогам полугодия 2021 года АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания", Вид деятельности: передача электроэнергии |
| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | Отчет о при-былях и убытках* | Сумма инвестиционной программы | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг |
|  | Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | причины отклонения | собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт 1 полугодия 2020 г. | Факт 1 полугодия 2021 г. | Факт прошлого года | Факт текущего года*** | План 1 полугодия 2020 г. | Факт 1 полугодия 2021 г. | Факт 1 полугодия 2020 г. | Факт 1 полугодия 2021 г.**** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  | Всего |  |  |  | 2021 год |  | 1 523 894 | 0 | -1 523 894 |  | 1 003 013 | 520 881 | - | - | 589 069 тыс.кВтч | 651 952 тыс.кВтч | 76,64% | 81,00% | 6,42 % | 6,53 % | 83 | 400 |  |  |
|  |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Рабочий поселок" в г. Петропавловске (с заменой КРУН-10 с МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ в блочно-модульном здании) |  |  |  |  |  | 206 997 | 0 | -206 997 | Срок исполнения мероприятия продлён до 31.12.2021 года согласно приказа РГУ "ДКРеМ по СКО" и КГУ "УЭиЖКХ акимата СКО" 11-ОД от 17.02.2021г. В первом полугодии 2021 года заключены договора на выполнение СМР, осуществление авторского и технического надзора за реализацией данного проекта. Работы по монтажу оборудования РУ-10 кВ ведутся и будут завершены в третьем квартале 2021 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкция, в том числе: |  |  |  |  |  | 964 959 | 0 | -964 959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Передача электрической энергии | Реконструкция ЗРУ 10 кВ на ПС 35/10 кВ "Озерная" Кызылжарского района СКО | ПС | 1 | 0 | 2021 год |  | 269 989 | 0 | -269 989 | В первом полугодии 2021 года пройдена комплексная вневедомственная экспертиза ПСД и получено положительное заключение. Также проведены тендерные процедуры по поставке оборудования РУ-10 кВ. Строительно-монтажные работы запланированы на 2-ое полугодие 2021 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Замена силового трансформатора 16 МВА ПС 110/10 кВ ПС 110/10 кВ №3 на 25 МВА | шт | 2 | 0 | 2021 год |  | 575 318 | 0 | -575 318 | В первом полугодии 2021 г., выполнено техническое обследование фундамента для установки силовых трансформаторов и разработана проектно-сметная документация. Проведены закупочные процедуры и заключены договора на поставку силовых трансформаторов. Проведение работ запланировано на 2-ое полугодие. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ в г.Петропавловске и СКО | км | 10 | 0 | 2021 год |  | 94 089 | 0 | -94 089 | В первом полугодии проведены закупочные процедуры и определение Поставщиков. Работы по реконструкции ВЛ 0,4 кВ в М.Жумабаева р-не г.Булаево запланированы на 2 полугодие 2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Разработка проектно-сметной документации | тыс. тенге |  |  | 2021 год |  | 25 563 | 0 | -25 563 | В первом полугодии проведены закупочные процедуры и определение Поставщиков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Погашение основного долга | тыс. тенге |  |  |  |  | 351 938 | 0 | -351 938 | Погашение основного долга осуществляется согласно графика платежей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15384);

** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);

** -  информация с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов естественных монополий о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс), будет предоставлена по итогам года.

***-ожидаемый показатель текущего года на 01.01.2022 года.

****-в связи с изменениями в «Правилах проведения расследования и учёта технологических нарушений в работе единой электроэнергетической системы, электростанций, районных котельных, электрических и тепловых сетей»  идёт увеличение технологических нарушений и недоотпуска электрической энергии в электрических сетях, так как АО должно предоставлять информацию по всем технологическим нарушениям по всем классам напряжения.

Форма 3

Информация

о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам полугодия 2020 года

АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания",

Вид деятельности: передача электроэнергии

регулируемая услуга: передача электроэнергии

| № п/п | Показатель качества и надежности | Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (на 2021 год) | Факт текущего года (полугодия) | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Объем передачи электроэнергии: факт 1 полугодия 2020г.: 589 069 тыс.кВтч | Объем передачи электроэнергии: план 2021 г.: 1 273 129,2 тыс. кВтч | Объем передачи электроэнергии: факт 1 полугодия 2021г.: 651 952 тыс.кВтч | - |  |
| 2 | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* | 76,64% | снижение износа на 1,3 % | 81,00% | - |  |
| 3 | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | факт 1 полугодия 2020 г. 6,42% | снижение потерь на 0,03 % | факт 1 полугодия 2021 года: 6,53 % | - |  |
| 4 | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы* | факт 1 полугодия 2020 г**: 83 шт. | Снижение аварийности на 3,91 % | факт 1 полугодия 2021 г.**: 400 шт. | - |  |

Примечание:

*Оценку соблюдения показателей качества и надежности возможно определить по завершению мероприятий инвестиционной программы и итогам календарного года.

** -в связи с изменениями в «Правилах проведения расследования и учёта технологических нарушений в работе единой электроэнергетической системы, электростанций, районных котельных, электрических и тепловых сетей»  идёт увеличение технологических нарушений и недоотпуска электрической энергии в электрических сетях, так как АО должно предоставлять информацию по всем технологическим нарушениям по всем классам напряжения.

форма 4

Информация

о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам полугодия 2021 года

АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания",

Вид деятельности: передача электроэнергии

регулируемая услуга: передача электроэнергии

| № п/п | Показатель эффективности | Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (на 2021 год) | Факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* | 76,64% | снижение износа на 1,3 % | 81,00% | - |  |
| 2 | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | факт 1 полугодия 2020 г. 6,42% | снижение потерь на 0,03 % | факт 1 полугодия 2021 года: 6,53 % | - |  |
| 3 | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы* | факт 1 полугодия 2020 г: 83 шт. | Снижение аварийности на 3,91 % | факт 1 полугодия 2021 г**.: 400 шт. | - |  |

Примечание:

* Оценку достижения показателей эффективности возможно определить по завершению мероприятий инвестиционной программы и итогам календарного года.

** В связи с изменениями в «Правилах проведения расследования и учёта технологических нарушений в работе единой электроэнергетической системы, электростанций, районных котельных, электрических и тепловых сетей»  идёт увеличение технологических нарушений и недоотпуска электрической энергии в электрических сетях, так как АО должно предоставлять информацию по всем технологическим нарушениям по всем классам напряжения.

| Отчет о прибылях и убытках |
| --- |
| отчетный период 1 полугодие 2021 год |
| Индекс: № 2 - ОПУ |
| Периодичность: годовая |
| Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года |
| Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения |
| Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным |
| Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о прибылях и убытках» |
| Наименование организации АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" |
| по состоянию на « 30 » июня 2021 года (оперативные данные) |
|  |  |  | в тысячах тенге |
| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
| Выручка | 10 | 2 929 819 | 2 421 074 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 11 | 2 334 888 | 2 152 651 |
| Валовая прибыль | 12 | 594 931 | 268 423 |
| (строка 010 - строка 011) |  |  |  |
| Расходы по реализации | 13 | - |  |
| Административные расходы | 14 | 189 085 | 185 652 |
| Итого операционная прибыль | 20 | 405 846 | 82 771 |
| (убыток) (+/- строки с 012 по 014) |  |  |  |
| Финансовые доходы | 21 | - |  |
| Финансовые расходы | 22 | 122 505 | 62 338 |
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 23 |  |  |
| Прочие доходы | 24 | 217 779 | 399 998 |
| Прочие расходы | 25 | 249 485 | 179 655 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 100 | 251 635 | 240 776 |
| (+/- строки с 020 по 025) |  |  |  |
| Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу | 101 | - | - |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101) | 200 | 251 635 | 240 776 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 |  |  |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | 251 635 | 240 776 |
| собственников материнской организации |  |  |  |
| долю неконтролирующих собственников |  |  |  |
| Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440): | 400 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 410 |  |  |
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 411 |  |  |
| эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог | 412 |  |  |
| хеджирование денежных потоков | 413 |  |  |
| курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 414 |  |  |
| хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 415 |  |  |
| прочие компоненты прочего совокупного дохода | 416 |  |  |
| корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) | 417 |  |  |
| налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода | 418 |  |  |
| Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418) | 420 | - | - |
| переоценка основных средств и нематериальных активов | 431 |  |  |
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 432 |  |  |
| актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 433 |  |  |
| налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода | 434 |  |  |
| переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 435 |  |  |
| Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435) | 440 | - | - |
| Общий совокупный доход | 500 | 251 635 | 240 776 |
| (строка 300 + строка 400) |  |  |  |
| Общий совокупный доход, относимый на: |  |  |  |
| собственников материнской организации |  |  |  |
| доля неконтролирующих собственников |  |  |  |
| Прибыль на акцию | 600 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| Базовая прибыль на акцию: |  |  |  |
| от продолжающейся деятельности |  |  |  |
| от прекращенной деятельности |  |  |  |
| Разводненная прибыль на акцию: |  |  |  |
| от продолжающейся деятельности |  |  |  |
| от прекращенной деятельности |  |  |  |