| «СЕВКАЗЭНЕРГО» Акционерлік қоғамы |  | Акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО» |
| --- | --- | --- |

г. Петропавловск 								            29 июля 2020 г.

Информация к слушаниям по исполнению тарифной сметы и инвестиционной программы

в сфере передачи и распределения электрической энергии

АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"

за 1-е полугодие 2020 года

|  | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» является энергопередающей организацией, предметом деятельности которой является передача и распределение электроэнергии по электрическим сетям. Предприятие обслуживает электрические сети напряжением 0,4кВ-110 кВ протяженностью 13,11 тыс. км, зона обслуживания – 45 тыс. км2. Передача и распределение электроэнергии осуществляется в адрес потребителей города Петропавловска и восьми районов Северо-Казахстанской области: Аккайынского, Есильского, Мамлютского, М. Жумабаева, Жамбылского, Кызылжарского, Тимирязевского и Шал акына. Количество присоединенных потребителей составляет 162 980, из которых 91 322 – по городу Петропавловску. В 1 полугодии 2020 года предприятие оказывало регулируемую услугу в размере 4,11 тенге за 1 кВтч без учета НДС. Информация об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2020 года На 2020 год в рамках инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация основных средств АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» запланировано освоить 1 096,000 млн. тенге. Финансирование мероприятий инвестиционной программы осуществляется полностью за счет собственных средств предприятия - амортизационных отчислений и прибыли. В 1-ом полугодии 2020 г. проводятся тендеры, проработка рынка по выбору Поставщика работ, услуг и ТМЦ, заключение договоров и поставка оборудования на центральный склад АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания». Физическое выполнение большинства мероприятий инвестиционной программы запланировано на 2 полугодие 2020 г. По результатам уже проведенных тендеров и последующих процедур по закупу товаров, работ и услуг в 1-ом полугодии АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» были определены Поставщики и заключены соответствующие договоры для реализации следующих мероприятий: Реконструкция ПС 35/10 кВ «Рабочий поселок» в г. Петропавловске (с заменой КРУН-10 с МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ в блочно-модульном здании). Пройдена экспертиза проектно-сметной документации, получено положительное заключение экспертизы. Заключены договора на осуществление авторского и технического надзоров. Проводится проработка рынка по выбору подрядной организации, для осуществления строительно-монтажных работ. Продолжается строительство ВЛ 110 кВ «Новомихайловка-Литейная» начатое в 2019 году, завершение работ планируется по окончании 2 –го полугодия. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в г. Петропавловск и области. В настоящий момент приступили к реконструкции на следующих объектах: - ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №308 (ул.Набережная-Шухова-Кирпичная-2ая Новаторная); - ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №304 (ул.Семашко, р-н Тубдиспансер); - ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №325 (ул.Кирпичная-Новаторная-Набережная-Кармелюка); - ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №340 (ул.Ж.Жабаева-Г.Мусрепова-Базарбаева); - ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №355 (р-н Молодежный); - ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №238 (границы улиц Ульянова-Пушкина-Жумабаева); - ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №116 (границы улиц Парковая-К.Казахстана, р-н Областного краеведческого музея). Также в 1ом полугодии пройдена экспертиза ПСД на объекты ВЛ 0,4 кВ района имени М.Жумабаева, г. Булаево. Проведены тендерные процедуры по поставке материалов и подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ. Работы запланированы на 2-ое полугодие 2020 года. 4. Заключены договора и осуществлена поставка КТПН 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА и 400 кВА, предназначенного для замены существующей ТП 10/0,4 кВ №8-1 «Больница» находящейся в г. Булаево, р-н М.Жумабаева, строительно-монтажные работы будут выполнены в третьем квартале 2020 г. Стоит отметить, что на темпы работ в текущем году неминуемо повлияло введение режима ЧП и карантина в связи со сложной ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции в Республике Казахстан. Несмотря на пандемию, АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» прилагает максимум усилий по выполнению намеченных мероприятий в 2020 году. Информация о выполненных ремонтах за 1-е полугодие 2020 года В первом полугодии 2020 года АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» приступила к выполнению плановых ремонтных работ электрических сетей и электрооборудования 0,4-110 кВ, находящихся на балансе предприятия. За первое полугодие проведен ремонт 193,6 км ВЛ 35-110 кВ (план на первое полугодие – 289,51 км, 67 % выполнения); 32,19 км ВЛ 0,4-10 кВ (план на первое полугодие – 158,26 км, 20 % выполнения); 627 м кабельных линий 0,4-10 кВ с заменой и установкой 185 муфты и заделки (план 1 285 м кабельных линий 0,4-10 кВ и 154 муфт и заделок, 85 % выполнения); ПС 35/10 кВ "Родина", ПС 35/10 кВ " Западная", ведутся плановые ремонтные работы ещё на 4-х ПС 110 кВ, завершение работ по которым запланировано в 3-м квартале 2020 г., что составляет 87 % от выполнения плана. Проведен ремонт 30 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (план за первое полугодие – 43 трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, 69 % выполнения). В связи введением режима чрезвычайного положения с 16 марта 2020 года по 11 мая 2020 г. из-за угрозы распространения короновируса COVID-19, и введением карантина в Республике Казахстан, все плановые работы были временно приостановлены. Что привело к отклонению от графиков ремонта и их смещению на 3-4 квартал 2020 г. Также проведены работы по ремонту производственных зданий и сооружений, ремонт специализированного автотранспорта. Всего по ремонту электрических сетей и оборудования исполнение составило 68 055 тыс. тенге при полугодовом плане 115 961 тыс. тенге. Информация об объёмах предоставленных регулируемых услуг По итогам работы акционерного общества за 1-е полугодие 2020 года объем услуг по передаче электрической энергии составил 589,069 млн кВт·ч, что на 55,925 млн кВт·ч (или на 8,7 %) меньше, чем утверждено в тарифной смете. Причиной снижения послужило уменьшение фактических объемов транспортировки потребителями от объемов, заявленных в договорах намерения при утверждении тарифа. В сравнении с 1-м полугодием 2019 года объем транспортировки электроэнергии уменьшился на 56,3 млн. кВт·ч (или на 9 %). Услуги по передаче электроэнергии в отчетном полугодии оказаны в полном объеме согласно потребности пользователей электроэнергии. Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг В целях улучшения качества работы с потребителями, а также для сокращения сроков рассмотрения обращений потребителей функционирует «Центр по обслуживанию потребителей», специалисты которого проводят консультационную и разъяснительную работу. Упрощен порядок получения технических условий с мощностью до 20 кВт для жителей районов области. На данный момент жители населенных пунктов области могут получить ТУ, подав заявку на присоединение в местные районные электрические сети РЭС и ремонтно-производственные базы РПБ. Сроки рассмотрения обращений за получением технических условий четко регламентированы, установлен прозрачный порядок присоединений потребителей к электрическим сетям ЭПО. На данный момент в АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» функционирует личный кабинет потребителя, с помощью которого можно получить технические условия на присоединение к электрическим сетям АО, для этого Заявителю необходимо зайти на официальный сайт АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» www.sevkazenergo.kz и перейти в раздел «Получить технические условия РЭК онлайн», либо перейти по прямой ссылке: http://portalsevkaz.energy.kz/. Для обеспечения удобства и экономии времени потребителей АО «Северо-Казахстанская РЭК» предлагает потребителям электрической энергии воспользоваться новой услугой — заменой прибора учёта «под ключ». Для этого потребителю достаточно один раз прийти в Центр обслуживания потребителей и подать заявку на установку прибора учёта. Что касается цены, то, проведя анализ конкурентной среды в данном сегменте рынка, АО установило её на 10 % ниже, чем средняя цена других организаций, предоставляющих данный вид услуги. В условиях объявленной пандемии, в целях нераспространения коронавирусной инфекции и безопасности потребителей АО организовало на официальном сайте АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» работу электронной канцелярии. Данный онлайн-сервис позволяет потребителю подать обращение или заявление дистанционно, не выходя из дома. Основные финансово-экономические показатели деятельности Доход от передачи электрической энергии за 1-е полугодие 2020 года составил 2 421,1 млн тенге, что на 229,9 млн. тенге меньше от плана тарифной сметы или на 9%. Затраты предприятия по регулируемой деятельности составили 2 340,1 млн тенге, в том числе: производственная себестоимость – 2 154,4 млн. тенге, административные расходы – 185,7 млн. тенге. Прибыль от основной деятельности до налогообложения по предварительным итогам (до закрытия периода «июнь») получена в размере 81 млн. тенге, с учетом иных видов деятельности – в размере 230,3 млн. тенге. Все данные за 1-е полугодие 2020 года являются предварительными в связи с тем, что на момент формирования отчета не закрыт период «июнь». Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии с учетом корректировки по итогам 1-го полугодия 2020 года (данные предоставлены предварительные до закрытия периода «июнь») № п/п Наименование показателей Ед. изм. Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (на 1-е полугодие 2020 г.) Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 1-е полугодие 2020 г.) Отклоне-ние в % Причины отклонения I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего , в т.ч. тыс. тенге 2 131 237 1 963 339 -8 1 Материальные затраты, всего, в том числе: -//- 589 943 388 046 -34 1.1 сырье и материалы -//- 40 446,1 50 795,7 26 Превышение затрат на 10 349,6 тыс. тенге (или на 26 %) за счет проведения аварийно-восстановительных работ на производственных объектах предприятия, а также в связи с ростом стоимости ТМЦ 1.2 ГСМ -//- 8 671,5 5 068,9 -42 Недовыполнение затрат на 3 602,6 тыс. тенге (или на 42 %) по причине введения чрезвычайного положения в г.Петропавловске и СКО 1.3 энергия на хозяйственные нужды -//- 88 984,3 61 088,0 -31 Экономия затрат на 27 896,2 тыс. тенге (или на 31 %) в связи с фактическими показаниями приборов учета тепловой и электрической энергий, экономия за счет выполнения мероприятий по энергосбережению 1.4 стоимость нормативных технических потерь эл. энергии -//- 451 841 271 093 -40 Экономия за счет: 1) выполнения в полном объеме организационно-технических мероприятий по снижению нормативно-технических потерь эл. энергии согласно разработанному на 2020 г. плану, 2) уменьшения объемов потребления электроэнергии потребителями от заявленных в тарифную смету на 55 925,1 тыс. кВт·ч. 3) тарифа: АО «СКЭ» - 8,05(план); 6,7 (факт); Казводхоз – 8,05 (план); 6,7 (факт) Электроэнергия на потери в натурал выраж тыс.кВтч 56 129 40 399 -28 тариф тенге/кВтч 8,05 6,7 -17 2 Покупка услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки тыс. тенге 0 76 787 - Затраты будут скорректированы при изменении тарифной сметы без повышения тарифа 3 Расходы на оплату труда, всего, в том числе: тыс. тенге 739 689 763 459 3 3.1 заработная плата производственного персонала -//- 668 812 690 134 3 Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала 3.2 социальный налог и обязательное социальное страхование -//- 57 183 59 006,5 3 Начисление соответственно заработной плате 3.3. обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) -//- 13 376,2 13 932,3 4 Согласно закону РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года 3.4. обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) -//- 317,4 386,0 22 Согласно требованиям законодательства ОППВ, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд 4 Амортизация -//- 437 782 445 727 2 Превышение затрат на 7 945,2 тыс. тенге (или на 2 % от плана) за счет вводов основных средств в 2017 г. в большем объеме, чем предусмотрено инвестпрограммой 5 Ремонт, всего, в том числе: -//- 115 961 68 055 -41 Экономия затрат на 47 906,7 тыс. тенге (или на 41 % от плана) в связи с переносом выполнения ремонтных работ на 3-4-й кварталы из-за введения чрезвычайного положения 5.1 - капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОФ -//- 115 961 65 648 -43 5.2 - текущий ремонт -//- 0 2 406 - 6 Налоги -//- 0 83 489 - В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерского учета. 7 Прочие затраты -//- 247 862 298 052 20 7.1 Услуги связи -//- 1 065,0 2 280,4 114 Превышение затрат на 1 215,4 тыс. тенге (или на 114 % от плана) в связи с производственной необходимостью, предприятие использует большее количество абонентских номеров в районных подразделениях (РЭС) и г. Петропавловске, чем предусмотрено в тарифной смете. 7.2 Услуги гослаборатории по поверке приборов учета -//- 259,6 46,4 -82 Из-за введения чрезвычайного положения поверка приборов не производилась 7.3 Вывоз мусора и спиленных под энергооборудованием деревьев -//- 385,6 471,8 22 Согласно фактически образовавшимся отходам 7.4 Услуги по дератизации -//- 168,5 210,1 25 Превышение затрат на 41,6 тыс. тенге (или на 25 %) оказание услуг согласно заключенным договорам, а также отнесению подразделения в себестоимость с расходов периода 7.5 Услуги тяговых ПС по передаче электроэнергии -//- 6 397,8 1 239,6 -81 Уменьшение затрат по статье в связи со снижением объема транспортировки электроэнергии по сетям ЮУЖД 7.6 Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей -//- 1 455,5 6 288,3 332 Превышение затрат на 4 832,8 тыс. тенге (или на 332 % от плана) за счет увеличения страхового тарифа по классам профессионального риска в соответствии с изменениями от 27.04.15г. в законе РК «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» 7.7 Страхование транспорта -//- 129,4 487,0 277 Превышение затрат на 357,7 тыс. тенге (или на 277 %) связано с дополнительным приобретением 18 единиц 7.8 Услуги пожарной охраны и сигнализации -//- 522,2 0,0 -100 Выполнение работ по обработке деревянных конструкций и перезарядке огнетушителей во 2-м полугодии 2020 г. 7.9 Услуги по тех. осмотру и диагностике автотранспорта -//- 26,0 16,0 -38 Согласно производственной необходимости 7.10 Услуги по утилизации токсичных отходов -//- 90,0 23,2 -74 Согласно производственной необходимости 7.11 Услуги гидрометцентра -//- 49,4 110,1 123 Превышение затрат на 60,6 тыс. тенге (или на 123 %), затраты согласно количеству запрашиваемой гидрометеорологической информации в связи с производстенной необходимостью. 7.12 Услуги водоснабжения и канализации -//- 341,0 1 634,0 379 Превышение затрат на 1 293 тыс. тенге (или на 379 % от плана) согласно фактическому водопотреблению в соответствии с производственными нуждами предприятия и действующими тарифами на услуги 7.13 Услуги специального автотранспорта -//- 215 328 255 294 19 Превышение затрат на 39 966,1 тыс. тенге (или на 19 % от плана) согласно роста стоимости услуг 7.14 Услуги ТОО " Кокшетау Энерго " по транспортировке электроэнергии -//- 177,0 28,2 -84 Услуги предоставляются по мере возникновения производственной необходимости в период проведения ремонтной кампании (при выводе оборудования в ремонт). 7.15 Услуги охранных предприятий -//- 4 398,4 12 702,2 189 Превышение затрат на 8 303,8 тыс. тенге (или на 189 % от плана) за счет роста стоимости услуг, увеличения количества постов охраны на производственных объектах 7.16 Командировочные расходы -//- 7 868,1 6 132,4 -22 Экономия за введения чрезвычайного положения, командировки были запрещены 7.17 Подготовка кадров -//- 1 713,7 1 871,2 9 Превышение по статье на 157,5 тыс. тенге (или на 9 %), в связи с увеличением количества обучаемого персонала по промышленной и пожарной безопасности, охране труда, а также стоимости услуг 7.18 Расходы на охрану труда -//- 7 487,4 4 905,6 -34 В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерского учета. 7.19 Услуги по балансировке электрической энергии -//- 0,0 3 269 - Затраты будут скорректированы при изменении тарифной сметы без повышения тарифа 7.20 Услуги интернет -//- 0,0 3 791,4 - В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерского учета. 7.21 Канцелярские, почтовые расходы -//- 0,0 485,3 - В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерского учета. 7.22 Затраты на периодическую печать -//- 0,0 35,6 - В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерского учета. II Расходы периода, всего тыс. тенге 236 659,6 153 940,8 -35 8 Общие и административные расходы, всего, в том числе: -//- 236 660 153 941 -35 8.1 Заработная плата административного персонала -//- 90 162 92 319 2 Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала 8.2 Социальный налог и обязательное социальное страхование -//- 7 709 7 893,3 2 Начисление соответственно заработной плате 8.3 Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) -//- 1 803 1 818 1 Согласно закону РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года 8.4 Налоги -//- 71 939 3 534 -95 В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерского учета. 8.5 Амортизация -//- 16 144 14 119 -13 В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерского учета. 8.6 Прочие расходы -//- 48 902 34 257 -30 8.6.1 Командировочные -//- 2 661,1 477,4 -82 Экономия за введения чрезвычайного положения, командировки были запрещены 8.6.2 Затраты на периодическую печать -//- 260,0 373,1 43 Согласно заключенного договора и стоимости подписных изданий 8.6.3 Энергия на хозяйственные нужды -//- 4 078,9 2 333,3 -43 Экономия затрат на 1 745,6 тыс. тенге (или на 43 %) в связи с фактическими показаниями приборов учета тепловой и электрической энергий 8.6.4 Подготовка кадров -//- 767,6 63,5 -92 Затраты по обучению пройдут во 2 п/е 2020 г.в связи с чрезвычайным положением обучение было отменено 8.6.5 Содержание технических средств управления (комп.техника) -//- 0,0 0,0 - 8.6.6 Канцелярские, почтовые расходы и тех. документация -//- 1 348,5 509,9 -62 В связи с чрезвычайным положением не было возможности заключить договора на поставку канц.принадлежностей 8.6.7 Услуги связи -//- 2 917,5 338,8 -88 В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерского учета. 8.6.8 Услуги аудиторов -//- 8 265,0 0,0 -100 Затраты пройдут во 2 п/е 2020 г. 8.6.9 Услуги банка -//- 1 891,0 1 797,0 -5 8.6.10 Услуги пожарной охраны и сигнализации -//- 83 0 -100 Выполнение работ по обработке деревянных конструкций и перезарядке огнетушителей во 2-м полугодии 2020 г. 8.6.11 Услуги нотариальные и таможенные -//- 49,5 0,0 -100 Согласно производственной необходимости 8.6.12 Услуги интернет -//- 1 143,0 152,9 -87 В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерского учета. 8.6.13 Услуги полиграфические -//- 55,5 846,4 1 425 В связи с производственной необходимостью увеличено количество полиграфической продукции (таблички, плакаты по охране труда для размещения на производственных объектах) 8.6.14 Услуги СМИ по размещению объявлений производственного характера | -//- 111,5 403,0 261 Превышение затрат на 291,5 тыс. тенге (или 261 %) в связи с увеличением количества и стоимости объявлений в средствах массовой информации 8.6.15 Вывоз мусора -//- 22,2 36,9 66 Согласно фактически образовавшимся отходам 8.6.16 Услуги по дератизации -//- 20,0 7,3 -64 Экономия затрат на 12,7 тыс. тенге (или на 64 %) оказание услуг согласно заключенным договорам, а также отнесению подразделения в себестоимость с расходов периода 8.6.17 Услуги водоснабжения и канализации -//- 33,5 242,6 624 Превышение затрат на 209,1 тыс. тенге (или 624 %) согласно фактического водопотребления в соответствии с производственными нуждами предприятия и действующими тарифами на услуги. 8.6.18 Услуги по изготовлению технических паспортов, по регистрации объектов недвижимости, по регистрации договоров на аренду земли -//- 13 111,0 3 473,5 -74 Экономия затрат на 9 637,5 тыс. тенге (или 74 %) в связи с введением чрезвычайного положения, затраты пройдут во 2 полугодии 2020 г. 8.6.19 Услуги стороннего автотранспорта -//- 11538 21830 89 Превышение затрат на 10 291,2 тыс. тенге (или 89 %) связано с отсутствием у предприятия собственного автотранспорта в необходимом количестве и использованием услуг стороннего транспорта, стоимость услуг которого превышает план в тарифной смете 8.6.20 Обязательное экологическое страхование -//- 545,0 623,7 14 Превышение затрат на 78,7 тыс. тенге (или 14 %) за счет увеличения стоимости услуг согласно заключенному договору 8.6.21 Услуги экологии -//- 0,0 0,0 - 8.6.22 обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей -//- 0,0 729,2 - В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерского учета. 8.6.23 услуги по утилизации оргтехники -//- 0,0 0,0 - 8.6.24 расходы на охрану труда -//- 0,0 19,4 - В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерского учета. 9 Расходы на выплату вознаграждений по ЕБРР -//- 0,0 0,0 - III Всего затрат на предоставление услуг тыс. тенге 2 367 896 2 117 280 -11 IV Доход (РБА*СП) тыс. тенге 283 030 303 794 7 V Регулируемая база задействованных активов (РБА) тыс. тенге 3 444 789 11 220 900 226 VI Всего доходов тыс. тенге 2 650 926 2 421 074 -9 VII Объем оказываемых услуг (товаров, работ) т. кВтч 644 994 589 069 -9 VIII Нормативные технические потери % 8,01 6,42 -20 т. кВтч 56 129,3 40 398,7 -28 IX Тариф (без НДС) тенге/ кВтч 4,11 4,11 0 Согласно отчету по исполнению статей затрат тарифной сметы за 1 полугодие 2020 года себестоимость услуг сложилась в размере 1963,3 млн тенге. Расходы периода в тарифной смете за 1-е полугодие 2020 года составили 153,9 млн тенге. Отставание от плана связано с введением чрезвычайного положения, большая часть затрат пройдет во 2 полугодии 2020 года. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Планы развития предприятия

На второе полугодие 2020 года АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» запланировано выполнение следующих мероприятий в рамках утвержденной инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация основных средств АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»:

- реконструкция ПС 35/10 кВ «Рабочий поселок» в г.Петропавловске ( с заменой КРУН-10 с МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ в блочно-модульном здании);

- строительство ВЛ 110 кВ «Новомихайловка-Литейная»;

- реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Петропавловске и области;

- продолжатся работы по внедрению АСКУЭ;

- приобретение трансформатора 10 000 кВА;

- замена 2-х КТПН 10/0,4 кВ 250 кВА и КТПН 10/0,4 кВ 400 кВА;

- приобретение электроизмерительных приборов;

- приобретение спецавтотранспорта (автогидроподъемник АПТ-30).

Однако, согласно закону РК «О естественных монополиях»: «Субъект естественной монополии вправе обратиться до 1 ноября текущего года одновременно в уполномоченный орган и (или) иной государственный орган либо местный исполнительный орган с заявлением об изменении утвержденной инвестиционной программы…», в связи с чем АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» уведомляет о возможных корректировках некоторых мероприятий.

На второе полугодие предприятием запланировано отремонтировать следующие объекты:

- 563,96 км воздушных линий 35-110 кВ;

- 366,32 км воздушных линий 0,4-10 кВ;

- 1926 м кабельных линий 0,4-10 кВ с заменой и установкой 176 муфт и заделок;

- Завершить плановые ремонтные работы на 4 ПС 110 кВ, выполнить капитальный ремонт ещё 6 ПС 35-110 кВ;

- 59 шт. ТП, РП и КТП 10/0,4 кВ 10/0,4 кВ, а также выполнить ремонт зданий и сооружений в городе и по области.

Во втором полугодии на ремонт электрооборудования запланировано израсходовать 344 463 тыс. тенге.

Планово-экономический отдел АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» Тел.: +7(7152) 41-28-24.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | форма 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2020 год по итогам полугодия 2020 года АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания", Вид деятельности: передача и распределение электроэнергии |
| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг |
|  | Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  | Амортизация | Прибыль |  |  | факт 1 полугодия 2019 г | факт 1 полугодия 2020 г. | факт прошлого года | факт текущего года**** | план 1 полугодия 2020 г. | факт 1 полугодия 2020 г. | факт 1 полугодия 2019 г. | факт 1 полугодия 2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  | Всего |  |  |  | 2020 год |  | 1 096 000 | 0 | -1 096 000 |  | 873 233 | 222 767 | - | - | 645 347 тыс.кВтч | 589 069 тыс.кВтч | 65,7% | 65,4% | 8,01% | 6,42% | 76 | 62 |  |  |
| 1 |  | Реконструкция, в том числе: |  |  |  |  |  | 640 338 | 0 | -640 338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Передача и распределение электрической энергии | Реконструкция кабельных линий в г. Петропавловске | км | 15 | 0 | 2020 год |  | 189 406 | 0 | -189 406 | Данные мероприятия, согласно п.7 статьи 21 Закона РК «О естественных монополиях», будут скорректированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Реконструкция оборудования ТП 10/0,4 кВ с реконструкцией зданий | ТП | 6 | 0 | 2020 год |  | 40 000 | 0 | -40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Реконструкция оборудования ТП 10/0,4 кВ | ТП | 6 | 0 | 2020 год |  | 30 000 | 0 | -30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ в г. Петропавловске | км | 10 | 0 | 2020 год |  | 50 000 | 0 | -50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Рабочий посёлок» | ПС | 1 | 0 | 2020 год |  | 104 766 | 0 | -104 766 | Работы будут выполняться в г.Петропавловске, во 2-м полугодии 2020 г. В 1-м полугодии проводятся закупочные процедуры, а также экспертиза ПСД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Реконструкция ОРУ-35 кВ подстанций области | ПС | 2 | 0 | 2020 год |  | 70 000 | 0 | -70 000 | Данные мероприятия, согласно п.7 статьи 21 Закона РК «О естественных монополиях», будут скорректированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 220/110/35/10 кВ «Тимирязево». | ПС | 1 | 0 | 2020 год |  | 35 000 | 0 | -35 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Капитальный ремонт трансформаторов с заменой высоковольтных вводов | шт | 2 | 0 | 2020 год |  | 50 000 | 0 | -50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Замена фарфоровой изоляции на ВЛ-110 кВ | шт | 8 600 | 0 | 2020 год |  | 17 000 | 0 | -17 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Реконструкция зданий мастерских участков и монтёрских пунктов РЭС и РПБ. | Шт. | 3 | 0 | 2020 год |  | 54 166 | 0 | -54 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | Строительство ВЛ 110 кВ «Новомихайловка-Литейная» | км | 31 | 0 | 2020 год |  | 422 700 | 0 | -422 700 | Продолжается Строительство ВЛ 110 кВ, начатое в 2019 году. Данное мероприятие, согласно п.7 статьи 21 Закона РК «О естественных монополиях», будет скорректировано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  | Разработка проектно-сметной документации на 2021 год | сумм |  |  | 2020 год |  | 79 800 | 0 | -79 800 | Данное мероприятие, согласно п.7 статьи 21 Закона РК «О естественных монополиях», будет скорректировано. В настоящее время заключена часть договоров, работы выполняются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Мероприятия по энергосбережению, в том числе: |  |  |  |  |  | 283 571 | 0 | -283 571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Внедрение АСКУЭ оптового рынка электроэнергии | тыс. тенге |  |  | 2020 год |  | 150 000 | 0 | -150 000 | Работы по внедрению АСКУЭ запланированы на 2 полугодие 2020 г. В первом полугодии проводятся закупочные процедуры и определение Поставщиков, согласно действующих НПА в РК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Передача и распределение электрической энергии | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Петропавловске | км | 18 | 0 | 2020 год |  | 65 000 | 0 | -65 000 | Из 12 запланированных объектов, приступилик выполнению на следующих объектах: ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №308 (ул.Набережная-Шухова-Кирпичная-2ая Новаторная), ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №304 (ул.Семашко, р-н Тубдиспансер), ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №325 (ул.Кирпичная-Новаторная-Набережная-Кармелюка). Продолжается реконструкция на следующих объектах: ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №340 и ТП 10/0,4 кВ №355 (р-н Молодежный), ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №238 (ул.Ульянова-Пушкина-Жумабаева, р-н дет.областной больницы), ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №116 (ул.Парковая-К.Казахстана) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в области | км | 18 | 0 | 2020 год |  | 68 571 | 0 | -68 571 | Работы по реконструкции ВЛ-0,4 кВ в М.Жумабаева р-не г.Булаево запланированы на 2 полугодие 2020 г. В первом полугодии проводятся закупочные процедуры и определение Поставщиков, согласно действующих НПА в РК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Модернизация, в том числе: |  |  |  |  |  | 17 951 | 0 | -17 951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Реконструкция связи (радиорелейная и ВЧ-связь) | тыс. Тенге |  |  | 2020 год |  | 17 951 | 0 | -17 951 | Данное мероприятие, согласно п.7 статьи 21 Закона РК «О естественных монополиях», будет скорректировано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Замена электрооборудования, в том числе: |  |  |  |  |  | 154 140 | 0 | -154 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Приобретение силового трансформатора 10 000 кВА | шт. | 2 | 0 | 2020 год |  | 103 598 | 0 | -103 598 | Поставка трансформатора запланирована на 2 полугодие 2020 г. В первом полугодии проводятся закупочные процедуры и определение Поставщиков, согласно действующих НПА в РК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Приобретение трансформатора 10/0,4 кВ | шт. | 4 | 0 | 2020 год |  | 3 628 | 0 | -3 628 | Данное мероприятие, согласно п.7 статьи 21 Закона РК «О естественных монополиях», будет скорректировано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Замена КТПН 160 кВА | шт. | 1 | 0 | 2020 год |  | 3 820 | 0 | -3 820 | Поставка КТПН 10/0,4 кВ запланирована на 2 полугодие 2020 г. В первом полугодии проводятся закупочные процедуры и определение Поставщиков, согласно действующих НПА в РК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Замена КТПН 250 кВА | шт. | 1 | 0 | 2020 год |  | 3 820 | 0 | -3 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  | Замена КТПН 400 кВА | шт. | 1 | 0 | 2020 год |  | 4 274 | 0 | -4 274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  | Приобретение высоковольтных вводов 110 кВ с RIP изоляцией | шт | 12 | 0 | 2020 год |  | 35 000 | 0 | -35 000 | Данные мероприятия, согласно п.7 статьи 21 Закона РК «О естественных монополиях», будут скорректированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  | Приобретение электроизмерительных приборов | сумм |  |  | 2020 год |  | 22 000 | 0 | -22000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 |  | Приобретение спецавтотранспорта (автогидроподъемник АПТ-30) | сумм |  |  | 2020 год |  | 58 000 | 0 | -58000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15384);

** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);

** - информация с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов естественных монополий о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс), будет предоставлена по итогам года.

*** - форму 3 и форму 4 Приложения 5 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий: «Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг» и «Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий» АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» предоставить не может, так как Инвестиционная программа «Реконструкция и модернизация основных средств АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»» на период 2016-2020 годы» утверждалась согласно Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а так же проведения анализа информации об их исполнении № 194 от 30.12.2014 года, где показатели эффективности, качества и надежности утверждались в иной форме. (Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества приведена в продолжении Приложения 5 Формы 1)

****-ожидаемый показатель текущего года на 01.01.2021 года

Продолжение

| Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего полугодия | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Объем передачи и распределения электроэнергии: факт 1 полугодия 2019г.: 645 347 тыс.кВтч | Объем передачи и распределения электроэнергии: план 2020 г.: 1 271 807 тыс.кВтч | Объем передачи и распределения электроэнергии: факт 1 полугодия 2020г.: 589 069 тыс.кВтч | - |  |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* | Снижение износа: факт 2019 г.- 1,4 % | Снижение износа: план 2020 г.- 1,3 % | Снижение износа: ожид. 2020 г.: -1,3 % | - |  |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение потерь: факт 1 полугодия 2019 г. 6,86% | Снижение потерь: план 2020г.: 8,5% | Снижение потерь: факт 1 полугодия 2020г.: 6,42 % | - |  |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы* | Снижение аварийности: факт 1 полугодия 2019г.: -16,5 % | Снижение аварийности: план 2020г.: - 5,3 % | Снижение аварийности: факт 1 полугодия 2020г.: -18,4% | - |  |

Примечание: * данные показатели рассчитываются по итогам года и завершению всех мероприятий инвестиционной программы.

| Отчет о прибылях и убытках |
| --- |
| отчетный период 1 полугодие 2020 год |
| Индекс: № 2 – ОПУ Периодичность: годовая Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о прибылях и убытках» Наименование организации АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" по состоянию на « 30 » июня 2020 года |
| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
| Выручка | 10 | 2 421 074 | 2 401 446 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 11 | 2 154 011 | 2 403 360 |
| Валовая прибыль (строка 010 - строка 011) | 12 | 267 063 | (1 914) |
| Расходы по реализации | 13 |  |  |
| Административные расходы | 14 | 185 664 | 331 073 |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014) | 20 | 81 399 | (332 987) |
| Финансовые доходы | 21 |  | 15 085 |
| Финансовые расходы | 22 | 61 991 | 145 594 |
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 23 |  |  |
| Прочие доходы | 24 | 382 389 | 432 706 |
| Прочие расходы | 25 | 171 045 | 379 132 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | 230 752 | (409 922) |
| Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу | 101 |  | (1 692) |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101) | 200 | 230 752 | (411 614) |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 |  |  |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | 230 752 | (411 614) |
| собственников материнской организации |  |  |  |
| долю неконтролирующих собственников |  |  |  |
| Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440): | 400 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 410 |  |  |
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 411 |  |  |
| эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог | 412 |  |  |
| хеджирование денежных потоков | 413 |  |  |
| курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 414 |  |  |
| хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 415 |  |  |
| прочие компоненты прочего совокупного дохода | 416 |  |  |
| корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) | 417 |  |  |
| налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода | 418 |  |  |
| Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418) | 420 | 0 | 0 |
| переоценка основных средств и нематериальных активов | 431 |  |  |
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 432 |  |  |
| актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 433 |  |  |
| налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода | 434 |  |  |
| переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 435 |  |  |
| Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435) | 440 | 0 | 0 |
| Общий совокупный доход | 500 | 230 752 | (411 614) |
| (строка 300 + строка 400) |  |  |  |
| Общий совокупный доход, относимый на: |  |  |  |
| собственников материнской организации |  |  |  |
| доля неконтролирующих собственников |  |  |  |
| Прибыль на акцию | 600 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| Базовая прибыль на акцию: |  |  |  |
| от продолжающейся деятельности |  |  |  |
| от прекращенной деятельности |  |  |  |
| Разводненная прибыль на акцию: |  |  |  |
| от продолжающейся деятельности |  |  |  |
| от прекращенной деятельности |  |  |  |